УКРАЇНА

# КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

(сорокова сесія  шостого  демократичного  скликання)

###### РІШЕННЯ

від  06.06.2013   № 1944

Про затвердження Концепції

індустріального парку «Калуш»

Керуючись Законом України від 21.06.2012 року № 5018-VІ “Про індустріальні парки“, беручи до уваги Програму розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва міста Калуша на 2012-2016 роки затвердженої рішенням міської ради № 913 від 23.02.2012 р., враховуючи рекомендації постійних комісій з питань розвитку промисловості, підприємництва, власності та екології, з питань будівництва та землеустрою, рекомендації робочої групи з питань створення індустріального парку на території промислової зони м. Калуша,  міська рада

вирішила:

1.   Затвердити Концепцію індустріального парку «Калуш» (додається).

2. Це рішення надіслати в Івано-Франківську облдержадміністрацію та   Державну бюджетну установу «Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76018).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Руслану Вайду.

Міський голова							Ігор Насалик

### ЗАТВЕРДЖЕНО

### рішенням Калуської міської ради             від 06.06.2013р. № 1944

### Секретар ради

### __________ Олександр Челядин

Концепція

індустріального парку «Калуш»

Ініціатор створення:

Калуська міська рада

Зміст

1. Назва індустріального парку

2. Ініціатор створення індустріального парку

3. Мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку

4. Місце розташування та розмір земельної ділянки

5. Строк, на який створюється індустріальний парк

6. Вимоги до учасників індустріального парку

7. Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо

8. План розвитку індустріального парку

9. Орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення

10. 0рганізаційна модель функціонування індустріального парку

11. Очікувані результати функціонування індустріального парку

12. Інші відомості

Вступ

Робочою групою зі створення індустріального парку (далі – ІП) в місті Калуші (розпорядження Калуського міського голови від 10.08.2012 року № 202-р) було визначено рівнинну ділянку орієнтовною площею ≈ 18 га на території промислової зони міста Калуша. Ділянка є комунальною власністю територіальної громади міста Калуша.

1. Назва ІП – «Індустріальний парк «Калуш»

2. Ініціатор створення індустріального парку:

Калуська міська рада

77300 Івано-Франківська область, місто Калуш, вул. І.Франка, 1.

e-mail: orgkmvk@ukr.net  orgkmvk@rambler.ru

3. Мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку

Мета створення ІП

- створення нових робочих місць;

- збільшення надходжень до міського бюджету та бюджету України;

- покращення інвестиційної привабливості міста;

- покращення промислового іміджу міста ;

- сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, що надає переважно супутні послуги інвесторам;

- покращення конкурентної спроможності територій міста;

Завдання створення ІП

- визначення земельної ділянки;

- розробка концепції ІП;

- розробка можливих схем фінансування для реалізації створення ІП;

- створення чи реконструкція інженерних та транспортних мереж ІП;

- будівництво виробничих площ та їх облаштування;

- залучення учасників ІП;

- формування команди для управління ІП;

Функціональне призначення ІП: розміщення сучасних промислових підприємств;

4. Місце розташування та розмір земельної ділянки

Місце розташування – Івано-Франківська область, місто Калуш, вул.Промислова,  (промислова зона м.Калуша)

Загальна площа земельної

ділянки індустріального парку: 18 га (з можливістю розширення до 26 га)

Категорія землі: землі промислового призначення

Локалізація земельної ділянки характеризується:

- вигідним розташуванням

З точки зору транспортної інфраструктури, земельна ділянка знаходиться на роздоріжжі важливих транспортних сполучень. Добре розвинута транспортна мережа сполучає її з Центральною та Західною Європою  за рахунок залізниці та автошляхів. В безпосередній близькості розташовано 12 залізничних переходів на Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, а через них – до усіх країн Європейського Союзу.

Земельна ділянка знаходиться на північному заході міста Калуш. Конфігурація території дозволяє зручно розташовувати підприємства. Західна сторона периметру ділянки межує з промисловими підприємствами Калуської промислової зони.

Рис. 2. Розташування земельної ділянки в межах промислової зони м. Калуша

Зі східної сторони до ділянки прилягає під’їзна дорога промислової зони з твердим покриттям, яка сполучає ділянку з прилеглими до Калуської міської ради населеними пунктами. З південної сторони проходить автомобільна дорога місцевого значення, яка сполучає промислову зону з містом. В генеральному плані міста ця ділянка визначена, як вільна ділянка в промисловій зоні м. Калуша. На ділянці відсутні будь-які будівлі. З точки зору технічної інфраструктури, ділянка має доступ до точок підключення інженерних комунікацій промислової зони. Враховуючи те, що інженерна інфраструктура призначена для промислових виробництв, можна зробити висновок, що дана ділянка підходить для розміщення підприємств великої потужності. Беручи до уваги розміри ділянки, кадровий потенціал та промисловий імідж міста, то на даній ділянці можна розміщувати підприємства інноваційних галузей промисловості.

Рис. 3. Розташування земельної ділянки у промисловій зоні міста

Зі східної сторони ділянки знаходяться вільні площі, які територіально відносяться до Калуського району. З західної  сторони ділянки знаходиться вільна площа близько 8 Га, територіально належить Калуській міській раді і при необхідності може бути використана для розширення площі потенційного індустріального парку.

Рис. 4. Розташування земельної ділянки в межах міста

- розвинутим транспортним сполученням

Відстань автомобільними шляхами від м. Калуш до:

- Київ - 600 км

- Львів - 110 км

- Одеса - 840км

- Ужгород - 280 км

- Варшава - 600 км

- Відень - 550 км

- Будапешт - 600 км

- Прага - 830 км

- Мюнхен - 1100 км

Відстані до кордонів сусідніх країн:

- Польща - 180 км

- Словаччина - 300 км

- Румунія – 240 км

- Угорщина – 300 км

Відстань до Міжнародних аеропортів «Львів», «Івано-Франківськ»

м. Івано-Франківськ – 34 км, м.Львів - 120 км.

- Наявністю митного пункту пропуску.

Митний пост "Калуш"(код2060000) -2,5 км до Індустріального парку «Калуш» - зона діяльності:

м. Калуш та Калуський район Івано-Франківської області;

77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, 4 (залізнична станція "Кропивник")

Підсумовуючи загальну інформацію про земельну ділянку можна визначити ряд переваг:

- Вигідне розташування запропонованої ділянки (промислова зона міста Калуша);

- Наявна необхідна інженерна інфраструктура;

- Можливість розташування промислових підприємств;

- Наявність у місті митного посту, що сприяє економії часу та коштів на здійснення  митних процедур;

- Зручне транспортне сполучення з містом;

- Можливість розширення площі ділянки в напрямку західної сторони.

5. Строк, на який створюється ІП – 30 років.

6. Вимоги до учасників ІП

Основні вимоги до учасників індустріального парку:

• створення юридичної особи, відокремлених підрозділів (філій, представництв);

• діяльність резидента-учасника індустріального парку в промислових галузях;

• забезпечення міста робочими місцями;

• активність в соціальній сфері міста;

• використання високотехнологічного енергозберігаючого обладнання;

• відповідність технологічних потреб виробництва інженерним потужностям індустріального парку;

• наявність бізнес-плану розвитку підприємства мінімум на 5 років;

• передбачення позитивного економічного та соціального ефекту від впровадження проекту;

• бездоганна ділова репутація;

7. Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів

На даний момент не відомо, які саме підприємства будуть розміщені на території індустріального парку. Тому потрібно зробити його максимально гнучким для їх розміщення. Враховуючи місця знаходження точок підключення інженерних мереж та розміщення сусідніх підприємств, пропонується провести зонування ділянки і розділити її на 3 частини. З них дві частини будуть займати площу по 6,0 Га, а третя 5 Га. 1 Га території планується виділити на озеленення між субділянками, будівництво автомобільної стоянки та приміщень невиробничого призначення. Сусідню ділянку в перспективі пропонується розділити на 3 частини по 3 Га кожна. Зонування даної ділянки на субділянки менших і більших площ зроблено для зручності розташування підприємств більших і менших об’ємів виробництва відповідно. Зонування пропонується провести також з врахуванням сторони проходження дороги промислової зони для того, щоб визначити найбільш зручний доступ до потенційних підприємств.

В даному розділі приведений розрахунок приблизних потреб в газо-, електро-, водозабезпеченні та потужності водостічних систем. Для розрахунку необхідних потреб та потужностей використовувалися формули для підприємств виробництва легкої промисловості.

| Потреба в газі |
| --- |
| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в м3/год |
| Назва | Площа | Середнє очікуване споживання м3/год,га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Приблизна очікувана потреба у газі м3/рік |
| Субділянка 1 | 6,0 | 80 | 8 | 260 | 1,1 | 1 098 240 |
| Субділянка 2 | 6,0 | 80 | 8 | 260 | 1,1 | 1 098 240 |
| Субділянка 3 | 5,0 | 80 | 8 | 260 | 1,1 | 915 200 |
| Всього | 17,0 |  |  |  |  | 3 111 680 |

Висновок:

Відповідно до розрахунків, очікувана потреба в газі буде становити близько 3,2 млн. кубічних метрів в рік. Згідно з інформацією, наданою постачальниками комунальних послуг, по межі периметру ділянки проходить газопровід діаметром 159 мм від ГРС-2, тиск в трубопроводі становить 2,5 кгс /см 2. Даний газопровід прокладений до сусідніх підприємств. Розпорядником джерела газу та газопроводу є Калуське управління по експлуатації газового господарства.

| Потреба в електроенергії |
| --- |
| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в KВт/га |
|  | га | Середнє споживання KВт/га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба в електроенергії MВт |
| Субділянка 1 | 6,0 | 200 | 8 | 260 | 1,4 | 1,7 |
| Субділянка 2 | 6,0 | 200 | 8 | 260 | 1,4 | 1,7 |
| Субділянка 3 | 5,0 | 200 | 8 | 260 | 1.4 | 1,4 |
| Всього | 17,0 |  |  |  |  | 4,8 |

Висновок:

Очікувана потреба в електроенергії становитиме близько 5,0 МВт на облаштованому індустріальному парку. Згідно з інформацією, наданою Калуським РЕМ та ПАТ «Прикарпаттяобленерго» індустріальний парк має можливість підключення до підстанції ПГВ 11 потужністю 2х32 МВт.

| Потреба в воді |
| --- |
| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в л/сек, га |
|  | га | Середнє споживання л/сек, га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба у воді л/сек |
| Субділянка 1 | 6,0 | 1,0 | 8 | 260 | 1,3 | 6,0 |
| Субділянка 2 | 6,0 | 1,0 | 8 | 260 | 1,3 | 6,0 |
| Субділянка 3 | 5,0 | 1,0 | 8 | 260 | 1,3 | 5,0 |
| Всього | 17,0 |  |  |  |  | 17 |

Висновок:

Очікувана потреба в воді становитиме до 17 літрів в секунду. В даний об’єм необхідної води не входить потреба води в разі пожежі, а саме додаткових 10 літрів в секунду.

Джерело водопостачання  цех водопостачання та каналізації ПрАТ «Лукор» знаходиться на відстані до 300 м. від кордону ділянки і може забезпечити дані потреби технічної та питної води.

| Обчислення стічних вод |
| --- |
| Формула | Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в л/сек, га |
|  | га | Середнє споживання л/сек, га | Кількість робочих годин | Кількість робочих днів | Коефіцієнт корекції гнучкості | Загальна потреба у воді л/сек |
| Субділянка 1 | 6,0 | 1,0 | 8 | 260 | 1,1 | 6,0 |
| Субділянка 2 | 6,0 | 1,0 | 8 | 260 | 1,1 | 6,0 |
| Субділянка 3 | 5,0 | 1,0 | 8 | 260 | 1,1 | 5,0 |
| Всього | 17,0 |  |  |  |  | 17 |

Висновок:

Очікувана потреба стічних вод становитиме до 17 літрів в секунду. Оскільки ділянка для індустріального парку розташована в промисловій зоні, поруч з цехом водопостачання та каналізації ПрАТ «Лукор»  де мережа каналізаційних систем спроектована спеціально для промислових підприємств і поділяється на каналізацію, побутових стоків та дощову каналізацію. Також, у промисловій зоні міста знаходяться  очисні споруди ПрАТ «ЛУКОР». Так у цеху НіОПСВ здійснюється очищення як промислових (кислотно-лужних, органовмісних, гіпохлоритних) стічних вод, так і господарсько-побутових стічних вод, що поступають від багатьох виробництв міста.   Тому  є підстави вважати, що питання утилізації промислово-побутових стічних вод  буде вирішено позитивно. Згідно картографічних матеріалів каналізаційна мережа проходить поруч з водопроводом по східному кордону ділянки. Для ефективності очищення стічних вод існує також варіант розміщення комплексу локальних очисних споруд, що полегшить процес утилізації стічних вод.

Рис. 5. Генеральний план з позначенням інженерних мереж

Зонування проводилося таким чином, щоб забезпечити можливість розташування різних видів підприємств та об’ємів виробництва. Також враховувалося розміщення існуючих підприємств та шляхи прокладання інженерних мереж.

Існуючі інженерні мережі:

- промислова каналізаційна мережа на території цеху водопостачання та каналізації ПрАТ «Лукор» (на відстані   до 200 м від земельної ділянки);

- водопровід технічної та питної води промислових об’ємів цеху водопостачання та каналізації ПрАТ «Лукор»;

- лінія електропередачі напругою 110 кВ (джерело – підстанція ПГВ 11 2х32 МВт);

- газопровід діаметром 159 мм та 2,5 кгс /см2.

Значною перевагою даної ділянки є те, що вона знаходиться в промисловій зоні міста, де раніше проводилося планування території для промислових підприємств.

Примітка:

У зв’язку із відсутністю можливостей дослідження деяких характеристик земельної ділянки, припускається, що деякі її особливості потребують подальшого дослідження.

8. План розвитку індустріального парку

Ділянка, загальною площею 18 Га була розділена на 3 субділянки, де пропонується розміщувати підприємства різних видів діяльності. 1 Га пропонується виділити для озеленення та будівництва об’єктів непромислового призначення.

| Ділянка | Площа | Перспектива використання |
| --- | --- | --- |
| Субділянка 1 | 6,0 | Підприємства промисловості |
| Субділянка 2 | 6,0 | Підприємства промисловості |
| Субділянка 3 | 5,0 | Логістика, складські приміщення |

На даній схемі наведені запропоновані межі субділянок та умовне розташування підприємств на них. Дана конфігурація може бути змінена та пристосована до потреб інвестора.

Рис. 6 Пропонований план розміщення підприємств

Планування ділянки проводилося з урахуванням таких важливих факторів:

- зручний доступ до промислових підприємств з північної та західної сторони;

- доступ до інженерних мереж;

- можливість розширення ділянки у  західну сторону;

Наведена нижче таблиця демонструє етапи розвитку індустріального парку. Робимо припущення, що державний сектор відповідатиме лише за основну інфраструктуру та розвиток громадських зон; інвестиції в забудову субділянок будуть справою інвесторів.

В дійсності розподіл кількісних величин, найвірогідніше, буде іншим. Але з огляду на концепцію, на даній фазі розвитку цих даних достатньо; вони нададуть місту чітку картину інвестицій, необхідних для початкового розвитку. Таким чином, можна розподілити початкові витрати серед інвесторів, орендарів на різних фазах розвитку.

Таб. Поетапне створення об’єктів інфраструктури

| № з/п: | Позиція | Одиниця виміру | Ділянка I | Ділянка II | Ділянка III | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6,0 га | 6,0 га | 5,0 га | 17,0 га |
|  |  |  | 35% | 35% | 30% | 100% |
| Етап 1 | Купівля землі | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Етап 2 | Дороги з твердим покриттям на ділянці шир. 7,6 м, включаючи дорожні знаки | кв. м | 1044 | 1044 | 820 | 2908 |
| Етап 3 | Тротуари шир. 1,5 м, включаючи систему орієнтації | кв. м | 410 | 410 | 305 | 1125 |
| Етап 4 | Буферне озеленення | кв. м | єдине значення – 1000 м2 |  |
| Етап 5 | Мережа газопостачання, включаючи точки підключення | м | 400 | 400 |
| Етап 6 | Мережа водопостачання, включаючи точки підключення | м | 160 | 160 | 120 | 440 |
| Етап 7 | Мережа електропостачання, включаючи трансформаторну підстанцію | м | 160 | 160 | 120 | 440 |
| Етап 8 | Каналізаційна мережа, включаючи точки підключення | м | 160 | 160 | 120 | 440 |
| Етап 9 | Дренажна система для поверхневих/стічних вод | м | 160 | 160 | 120 | 440 |

Варіанти підготовки земельних ділянок для будівництва:

Варіант 1.

Варіант 2.

Варіант 3.

Таким чином, концепція розвитку індустріального парку передбачає основні варіанти інженерно-підготовлених земельних ділянок та будівництва виробничих площ для резидентів-учасників парку. Пропонується застосовувати наведений вище Варіант 3, оскільки існує реальна можливість розширення земельної ділянки в південну сторону на 8 га.

9. Орієнтовні ресурси, необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення

Кадровий потенціал

Населення міста Калуша згідно статистичних даних склало 67 ,6 тис.  мешканців станом на початок 2013 року. Переважна частина трудових ресурсів зайнята в промисловості, також з основних сфер економічної діяльності міста Калуша можна виділити торгівлю та підприємництво.

Середня облікована кількість штатних працівників станом за  2012 рік становила 17200 працівників. Середньомісячна заробітна плата станом на 2012 рік становила 2547 грн.

Беручи до уваги промисловий імідж міста та розташування великої кількості промислових потужних підприємств можна зазначити те, що основна частина працездатного населення за кваліфікацією є технічно освіченими працівниками.

У місті розташовано:

Наступні  вищі навчальні заклади  та їх філії :

Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехнічний коледж»

Факультет економіки, права і дизайну Прикарпатського університету імені Василя Стефаника;

Калуський коледж економіки  права та інформаційних  технологій;

Калуський колледж культури і мистецтв;

2 науково-дослідних інститути:

Державний науково-дослідний інститут галургії;

Дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні НАН України;

Професійно-технічне училище №7;

Природні ресурси

Надра Калуша та Калуського району багаті на корисні копалини: калійні руди, торф, газ, глини, суглинки, гіпс, пісок.

Регіон багатий покладами будівельних матеріалів:

- гіпс - Войнилівське, Перевозецьке, Середнянське родовища

- цегельно-черепична сировина

Калусько-Голинське родовище калійних солей

До родовищ світового значення відноситься Калусько-Голинське родовище калійних солей, яке є сировиною для виробництва калійних добрив, металічного магнію, солі харчової, тощо.

Розвідана площа родовища - близько 80 кв. км.

Балансові запаси калійних солей - 498 млн. тонн.

Грунти є дерново-, середньо- та сильно підзолисті поверхнево-оглеєні, які складають 55 % від загальної площі; дерново-опідзолені оглеєні –35 % та дерново-оглеєні-10 %.

Надра землі, крім корисних копалин, містять запаси мінеральних вод. В селі Середнє поблизу селища Войнилів розвідане родовище природної столової хлоридно - гідрокарбонатної, магнієво-кальцієвої води з хімічним складом 0,1-0,4 г/л, яка використовується для виробництва безалкогольних напоїв.

Логістика

Земельна ділянка знаходиться на роздоріжжі важливих транспортних сполучень, а наявність у місті митного посту сприяє економії часу та коштів на здійснення митних процедур. Добре розвинута транспортна мережа сполучає її з Центральною та Західною  Європою за рахунок залізниці та автошляхів.

Логістика міста представлена низкою компаній, що надають послуги у вказаній сфері. У місті налічується до 10 логістичних компаній, які професійно та комплексно займаються перевезеннями вантажів а саме:

- негабаритних, великовагових та нестандартних вантажів по Україні та Європі;

- продаж вантажної та будівельної техніки для бізнесу з Німеччини та інших європейських країн;

- експедиція вантажів.

10. Організаційна модель функціонування ІП

Організаційна модель індустріального парку «Калуш» передбачає проведення на конкурентних засадах шляхом організації і проведення відкритого конкурсу вибору керуючої компанії. Договір про створення та функціонування індустріального парку укладається між ініціатором створення та вибраною за результатами конкурсу юридичною особою, яка після підписання цього договору набуває статусу керуючої компанії.

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку «Калуш» укладається між керуючою компанією та юридичною (-ими) компанією (-ями), яка (-і) має (-ють) намір здійснювати свою діяльність на земельній ділянці.

Рис. 7. Організаційна модель функціонування проекту «Індустріальний парк «Калуш»

11. Очікувані результати функціонування індустріального парку

Реалізація інвестиційного проекту «Індустріальний парк «Калуш» дасть змогу:

економічна складова

- розмістити в регіоні нові виробничі високотехнологічні підприємства;

- підвищити рівень ВВП;

- розширити експортний потенціал регіону;

- залучити прямі інвестиції та інноваційні технології в економіку області;

- диверсифікувати структуру економіки регіону;

- збільшити обсяг надходження податків до бюджетів всіх рівнів, обов’язкових зборів та платежів;

- підвищити ділову активність регіону;

- покращити інвестиційну привабливість міста,  Івано-Франківської області й України.

соціальна складова

- підвищити рівень зайнятості населення у регіоні в результаті створення нових робочих місць;

- підвищити рівень заробітної плати та доходів населення;

- працевлаштувати випускників навчальних закладів;

- забезпечити екологічну безпеку території шляхом використання сучасних інноваційних та енергозберігаючих технологій.

12. Інші відомості

Важливим кроком у залученні інвестицій до регіону є Стратегічний план економічного розвитку міста Калуша, розроблений представниками місцевих підприємств, представниками міської влади, та громадою міста та був затверджений рішенням сесії Калуської міської ради від 24.11.2005 року за № 836.

У документі виділено кілька основних напрямків: інфраструктура бізнесу та інформаційна система; комунальна інфраструктура та залучення інвестицій. Всі напрями є взаємопов’язаними, тобто ефективність залучення інвестицій безпосередньо залежить по-перше від інфраструктури бізнесу, достатнього інформаційного забезпечення потенціалу міста по-друге відповідно комунальної інфраструктури в яку входить дороги, системи тепло-, енерго -, газопостачання та ін. Покращення в одному з напрямів сприятиме покращенню в інших. Загалом, у зв’язку зі змінами, що відбулись за останні роки у місті, відкриваються нові можливості щодо приходу інвесторів.

Місто активно сприяє та зацікавлене у створенні індустріального парку. Досліджуючи потенціал міста, можна виділити ряд переваг:

- Наявність кваліфікованої робочої сили та високий освітній рівень населення;

- Широкий спектр вільних земельних ділянок та виробничих площ з комунікаціями та мережами;

- Прийнятні умови  для розвитку бізнесу – одні з найнижчих в області ставки єдиного податку;

- Наявний досвід роботи з потужними іноземними інвесторами;

- Недорога та кваліфікована робоча сила ;

- Наявність додаткової робочої сили у Калуському районі;

- Наявність у місті митного посту, що сприяє  економії часу та коштів на здійснення  митних процедур;

- Функціонування створення робочої групи з питань створення і функціонування індустріальних парків (розпорядження міського голови від 10.08.2012 р.)

- Наявність придатних промислових ділянок для створення індустріальних парків.

До прийняття Калуською міською радою остаточного рішення щодо включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків ця Концепція може доповнюватись новою інформацією технічного характеру. Також, спільно з Державною бюджетною установою «Івано-Франківський регіональний центр з інвестицій та розвитку» буде проводитись робота щодо пошуку потенційних інвесторів  зацікавлених у реалізації своїх  проектів на даній земельній ділянці .