УКРАЇНА

# КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

(сорок  четверта сесія  шостого  демократичного  скликання)

###### РІШЕННЯ

від  17.09.2013   № 2197

Про роботу управління будівництва

та розвитку інфраструктури Калуської

міської ради

Відповідно до плану роботи міської ради на друге півріччя 2013 року (рішення міської ради від 16.07.2013р. №2043), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про роботу управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради за період повноважень міської ради шостого демократичного скликання взяти до відома (додається).

Міський голова					Ігор Насалик

Звіт управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради за 2012р-2013р.

Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради є структурним підрозділом Калуської міської ради, підзвітний і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради та міському голові. Управління є юридичною особою.

У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановам Кабінету Міністрів України, нормативним актам мінрегіонбуду, розпорядженням міського голови, Положенням про управління, Положенням про цільовий фонд соціально – економічного розвитку міста Калуша.

Штат управління виступає в наступному складі:

- Начальник управління

- Заступник начальника управління

- Головний бухгалтер

- Головний спеціаліст – 2 од.

- Спеціаліст 1-ї категорії.

- Юрист

- Водій

Керівником управління працюю із 23 вересня 2011 р.

Протягом 2012 р. УБРІ було заключено 9 договорів на проведення будівельних робіт, 27 договорів на виконання проектних робіт та один договір на надання послуг ( моніторинг по Домбровському кар’єру  ). По усіх галузях протягом 2012 р. освоєно 2942.7 тис. грн. профінансовано 2553.2 тис. грн.  заборгованість на початок 2013 р. склала 721.2 тис. грн. (з урахуванням заборгованості 265.1 тис. грн. на початок 2012р.)

На утримання управління за 2012р. витрачено 344.2 тис.грн

По об’єктах освіти

Виконано робіт на суму 2427.3 тис. грн. з яких профінансовано 1896.1 тис. грн.

1631036.82 грн. +265100 грн. =1896.1 тис. грн.

Роботи виконувались по:

- Будівництво котельні ЗОШ №1;

- Капітальний ремонт  ЗОШ №3;

- Капітальний ремонт  корпусів ЗОШ №3;

- Капітальний ремонт  ДНЗ «Зірочка»;

- Капітальний ремонт  приміщень ДЮСШ «Сокіл»;

- Капітальний ремонт музичної школи ЗОШ №2.

По об’єктах комунального призначення :

Виконання робіт на суму 80.9 тис. грн. профінансовано 210.2 тис. грн. ( з урахуванням боргу за 2011 р. ).

Роботи проводились по таких об’єктах:

- Заміна вікон та дверей патрульно-постової роти №3;

- Будівництво споруд ( Полігон ТПВ І-ІІ черга ) для збору та складування побутових сільськогосподарських відходів ( проектні роботи );

- Капітальний ремонт асфальтного покриття по вул.  Стуса та вул. Івано-Франківській (проектні роботи );

- Аварійно відновлювані роботи 36 – метрового залізобетонного моста через р. Сівка на вул. Чорновола ( проектні роботи ).

По об’єктах культури :

Виконано робіт на суму 434.5 тис. грн. профінансовано 447.0 тис. грн.

Роботи проводились по таких об’єктах:

- Будівництво пам’ятника Р. Шухевичу;

- Капітальний ремонт експозиційної зали історико-краєзнавчого музею Калущини. (Проектні роботи 3000 грн.);

- Капітальний ремонт біля меморіальної дошки О.Гірника (проходження експертизи).

Управління здійснює загальний технагляд по об’єктах будівництва, капітального ремонту, реконструкції  що проводять Калуська міська рада через свої  структурні підрозділи .

Протягом 2012 р. до управління надійшло 402 листа , з яких усі закриті,-  5 з порушенням терміну .

2013р

З початку  2013 р. УБРІ заключено 20 договорів на проведення проектних робіт загальною сумою 337961.55 грн. з яких профінансовано 84640.51 грн., також укладено 5 договорів на виконання будівельних робіт загальною сумою 677298.93 грн. з яких профінансовано 168000 грн.

По об’єктах освіти: виконано на 108.4 тис. грн. – профінансовано 833.9 тис. грн.

По об’єктах культури: виконано робіт на суму 13.1 тис. грн. – профінансовано 113.6 тис. грн.

По об’єктах комунального призначення: виконано робіт на суму 16.6 тис. грн. – профінансовано 46.6 тис. грн.

Управління веде  роботу по підготовці рішень на виконавчий комітет від фізичних та юридичних осіб про передачу електромереж,електрообладнання у власність ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

Управління веде роботу по роз’ясненню та популяризації програми « Доступне житло ». Ця робота дала позитивні результати , що вже протягом 2013 р. було заключено 6 договорів на придбання доступного житла.

Відповідно до поставленого завдання віце-прем’єр  міністра О.Вілкула та міністра регіонального розвитку та будівництва Г. Темника , щодо зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва, управління надає консультативну допомогу забудовникам по введенню об’єктів в експлуатацію та зменшення кількості незавершеного будівництва. Так протягом 2012-2013 рр. кількість об’єктів незавершеного будівництва зменшилася на 11 одиниць .

На управління покладенні функції по залученню коштів від забудовників на розвиток інфраструктури .

За участю управління будівництва та розвитку і інфраструктури міський бюджет  у 2012 р. наповнився  на 2560692.17 грн., що у 4.1 раз перевищує показник 2011 р.

Протягом 2013 р. станом на 1 серпня на розвиток інфраструктури поступило 362958.43 грн..

За 2013 р. до управління надійшло 234 листа , усі закриті.

Згідно аналогічної інформації загального відділу Калуської міської ради , щодо виконання контрольних документів управління будівництва показало найкращий стан щодо зняття з контрольних розпоряджень міського.

У 2013 р. проведено роботу по виявленню забудовників , які ввели об’єкти в експлуатацію , але не сплатили кошти на розвиток інфраструктури.

Таких об’єктів виявлено 21 шт.. З даними суб’єктами проведено претензійно-позовна робота, в результаті чого на 3 об’єкти  уже заключено договір про сплату коштів ,    5 об’єктів на стадії заключення договору. По інших суб’єктах, які добровільно відмовляються від сплати коштів договори будуть заключені в судовому порядку.

На утримання управління за 2012-2013 рр. витрачено 573.3 тис. грн.

344.2 тис. грн. – 2012 р.

229.1 тис. грн. – 2013 (7 місяців).

Начальник УБРІ 						Грущак Б.Є.