Інформація про виконання робіт

КП «Калушавтодор»

з 13.12.2021р. по 16.12.2021р.

Дільниця по утриманню доріг провела наступні роботи :

- встановили кришку люка на вул. Українська;

- очистка автобусних зупинок, пішохідних переходів та решіток зливової каналізації від ущільненого снігу на вулицях: Долинська, Грушевського, Винниченка, пр. Л.Українки, Євшана, Біласа-Данилишина, Пушкіна, Б.Хмельницького, м-н Шептицького, Підвальна, Дзвонарська, С.Бандери, Івано-Франківська, Височанка, Медична;

- цілодобове чергування механізмів при зимовому утриманні доріг : снігоочистка та посипка протиожеледною сумішшю.

По благоустрою  виконано :

- снігоочистка  тротуарів, пішохідних доріжок, площ, скверів  міста - 110028 м2   (вул. С.Бандери, сквер ім. І.Франка, сквер «Івасик - Телесик», вул. І.Франка,  вул. Січинського, вул. Ковжуна, вул. Дзвонарська, майдан  Шептицького, вул. В.Чорновола, площа біля кінотеатру «Відродження», вул. Т.Шевченка, сквер ім. Т.Шевченка, вул. Підвальна, сквер Героїв, площа Героїв, вул. Грушевського, вул. Винниченка, проспект Л.Українки, вул. Височанка, вул. Євшана, вул. Пушкіна, вул. Б.Хмельницького, вул. В.Стуса, вул. Вітовського, Пагорб Слави, могила «Пагорб Слави», вул. Коцюбинського, вул. Величковича, сквер ім. Р.Шухевича);

- щоденно очистка урн від сміття – 278 шт. на закріплених територіях .

Силами дільниці з озеленення виконано :

- провели видалення 2 шт. дерев по вул. Б.Хмельницького;

- провели формувальну обрізку 6 дерев по вул.  Б.Хмельницького;

- провели формувальну обрізку поломаних дерев після снігопаду - сквер Т.Шевченка, вул. Ковжуна, вул. С.Бандери, пр. Л.Українки, вул. Б.Хмельницького, вул. Винниченка, вул. Сівецька,1, вул. С.Стрільців, вул. Пушкіна,11, вул. В.Стуса;

- прибирали поломані снігом гілки по місту;

- збиваємо сніг з декоративних рослин;

- навантаження та вивезення гілля та хмизу - вул. С.Бандери, пр. Л.Українки, вул. Б.Хмельницького;

- встановлення шопки на пл. Героїв

- підготовка пл. Героїв до встановлення ялинки та встановлення огорожі навколо ялинки.

Директор  КП «КАЛУШАВТОДОР»                                  Роман СКИБІЦЬКИЙ