Інформація про виконання робіт

КП «КАЛУШАВТОДОР»

з 17.01.2022р. по 21.01.2022р.

Дільниця по утриманню доріг провела наступні роботи :

- ямковий ремонт холодним асфальтом на вул. Європейській, вул. Височанка, вул. С.Бандери;

- засипка вибоїн щебенем на вул. Промисловій;

- встановлення дощоприймача на вул. Ковжуна;

- очистка бетонних лотків на вул. Хіміків, зі сторони солянки;

- встановлення та демонтаж сцени на р. Лімниця до Водохреща;

- демонтаж шопки на пл. Героїв;

- цілодобове чергування механізмів при зимовому утриманні доріг : снігоочистка та посипка протиожеледною сумішшю.

По благоустрою  виконано :

- очистка  тротуарів, пішохідних доріжок, площ, скверів  міста - 110028 м2   (вул. С.Бандери, сквер ім. І.Франка, сквер «Івасик - Телесик», вул. І.Франка,  вул. Січинського, вул. Ковжуна, вул. Дзвонарська, майдан  Шептицького, вул. В.Чорновола, площа біля кінотеатру «Відродження», вул. Т.Шевченка, сквер ім. Т.Шевченка, вул. Підвальна, сквер Героїв, площа Героїв, вул. Грушевського, вул. Винниченка, проспект Л.Українки, вул. Височанка, вул. Євшана, вул. Пушкіна, вул. Б.Хмельницького, вул. В.Стуса, вул. Вітовського, Пагорб Слави, могила «Пагорб Слави», вул. Коцюбинського, вул. Величковича, сквер ім. Р.Шухевича);

- щоденно очистка урн від сміття – 278 шт. на закріплених територіях та періодична очистка на вулицях : Тихого, Коновальця, Каракая, Хіміків, Козоріса, Долинська, Івано-Франківська.

Силами дільниці з озеленення виконано :

- видалили 7 дерев (вул. Пушкіна, вул. Б.Хмельницького, вул. Литвина);

- провели формувальну обрізку 17 дерева (вул. Пушкіна, сквер Т.Шевченка, вул. Литвина, вул. Б.Хмельницького);

- провели вирубування дикоростучої парослі дерев та кущів на вул. Костельній;

- прибираємо, навантажуємо та вивозимо гілля та хмиз (вул. Пушкіна, вул. Б.Хмельницького, вул. Каракая, вул. Костельна, вул. Тихого, вул. Євшана, вул. С.Стрільців, сквер Т Шевченка, вул. Литвина, вул. Молодіжна, вул. Стуса);

- проводимо прибирання  випадкового сміття на газонах і квітниках на                 закріплених територіях .

Директор  КП «КАЛУШАВТОДОР»                                  Роман СКИБІЦЬКИЙ