Інформація про виконання робіт

КП «КАЛУШАВТОДОР»

з 24.01.2022р. по 28.01.2022р.

Дільниця по утриманню доріг провела наступні роботи :

- встановлення кришки люка між ліцеєм №7 та КЗ «Добродія Калуська»;

- вирубування дикоростучої парослі дерев та кущів на перехресті вулиць Євшана-Срібняка та вздовж вул. Срібняка;

- очистка тротуарів від снігу та узбіччя від кущів та чагарників на вул. Європейській;

- очистка бетонних лотків на вул. Європейській;

- цілодобове чергування механізмів при зимовому утриманні доріг : снігоочистка та посипка протиожеледною сумішшю.

По благоустрою  виконано :

- очистка та підсипка тротуарів, пішохідних доріжок, площ, скверів  міста - 110028 м2   (вул. С.Бандери, сквер ім. І.Франка, сквер «Івасик - Телесик», вул. І.Франка,  вул. Січинського, вул. Ковжуна, вул. Дзвонарська, майдан  Шептицького, вул. В.Чорновола, площа біля кінотеатру «Відродження», вул. Т.Шевченка, сквер ім. Т.Шевченка, вул. Підвальна, сквер Героїв, площа Героїв, вул. Грушевського, вул. Винниченка, проспект Л.Українки, вул. Височанка, вул. Євшана, вул. Пушкіна, вул. Б.Хмельницького, вул. В.Стуса, вул. Вітовського, Пагорб Слави, могила «Пагорб Слави», вул. Коцюбинського, вул. Величковича, сквер ім. Р.Шухевича);

- щоденно очистка урн від сміття – 278 шт. на закріплених територіях та періодична очистка на вулицях : Тихого, Коновальця, Каракая, Хіміків, Козоріса, Долинська, Івано-Франківська.

Силами дільниці з озеленення виконано :

- провели формувальну обрізку 7 дерев на вул. Б.Хмельницького;

- провели вирубування дикоростучої парослі дерев та кущів на вул. Євшана-Срібняка та на вул. Чорновола (ратуша);

- прибираємо, навантажуємо та вивозимо відземки, гілля та хмиз (вул. Стуса, вул. Б.Хмельницького, вул. Литвина, вул. Пушкіна, вул. Чорновола);

- демонтаж ялинки на площі Героїв;

- проводимо прибирання  випадкового сміття на газонах і квітниках на                 закріплених територіях .

Директор  КП «КАЛУШАВТОДОР»                                  Роман СКИБІЦЬКИЙ