** Будівництво та розвиток інфраструктури. Архбудконтроль**

**Робота в галузі будівництва та розвитку інфраструктури**



Протягом 2024 року виконано робіт по об’єктах на суму ***6 241,0  тис. грн,***   
зокрема за рахунок коштів з:

|  |  |
| --- | --- |
| * Державного бюджету –   **0,0** грн;  - обласного бюджету –  **0,0** грн;  - місцевого бюджету –  **6 241,0** грн. |  |

За програмою «Реконструкція та будівництво мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» освоєно **33,929 тис. грн**.

**Порівняльна таблиця фінансування з міського, обласного та державного бюджету**

**по об'єктах 2022-2024 роках**

**В 2024 році Управлінням будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради профінансовало 2 277, 741 тис. грн за договорами на виготовлення проєктно-кошторисної документації на котельні:**

* **під нове будівництво в м.Калуші:**

в районі вулиці Будівельників, 3 (**модульна газова)**;

на вул. О.Тихого (**модульна твердопаливна)**;

на вул. Хіміків (**модульна твердопаливна)**;

на вул. Богдана Хмельницького (**модульна твердопаливна)**;

на території Калуського ліцею №2 на проспекті Лесі Українки, 11 (**модульна газова)**;

на території Калуського ліцею №10 на вул. Євшана, 17 (**модульна газова)**;

на території ЗДО (ясла-садок) «Росинка» на проспекті Лесі Українки, 7 (**модульна газова)**;

**під нове будівництво в с.Студінка**: - на території Студінської гімназії на вул. Шевченка, 2а (**модульна газова)**.

* **під реконструкцію в м.Калуші:**

**- ЦТП** 5-56 під твердопаливну котельню по вул. Литвина»;

- ЦТП під газову котельню в районі вулиці Б.Хмельницького, 36.

Крім того, профінансовано об’єкти:

1. Проєктні роботи будівництва мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вулицях: Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана в м. Калуші – **150,844 тис. грн.**

2. Послуги щодо введення в експлуатацію аварійної ділянки водопроводу від ВНС ІІ підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші – **33,929 тис. грн.**

**Об'єкти будівництва 2024**

Виконано будівельні роботи по об’єктах**:**

1. Капітальний ремонт приміщення комунальної власності – їдальні військової частини – **2 476,600 тис. грн.**

2. Капітальний ремонт м’якої покрівлі Калуського ліцею № 2 – **769,966 тис. грн.**

3**.**Капітальний ремонт будівлі на вул. 600-річчя Голиня,35 в с. Голинь **– 269,489 тис. грн.**

4. Нове будівництво модульної газової котельні на території Студінської гімназії – **3 177,956 тис.грн.** Додатково котельню обладнано блоком безперебійного живлення.

5. Нове будівництво модульної газової котельні на території Калуського ліцею №10 – **10 525,100 тис.грн.** Об’єкт буде введений в експлуатацію в 2025р.

6. Нове будівництво модульної газової котельні на території ЗДО (ясла-садок) «Росинка» – **6 479,852 тис.грн.** Об’єкт буде введений в експлуатацію в 2025р.

Подано три проекти на інвестування з програм відновлення України у цифрову екосистему для підзвітного управління відновленням DREAM:

- Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів;

### - Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу на вул. Ринковій, в м. Калуші;

### - Реставрація та часткове відтворення пам'ятки архітектури місцевого значення "Ратуші" (охоронний №590 початок ХХст.) з добудовою адміністративного корпусу на вул. Костельній,5 в м. Калуш.

### DREAM збирає, упорядковує та публікує відкриті дані на всіх етапах проектів відновлення,  впроваджуючи найвищі стандарти прозорості та підзвітності.

*Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської проводило роботу з визначення орієнтовної кошторисної вартості робіт:*

- ліквідація (засипка) провальної воронки №14г на вул. Глібова в м. Калуш (нове будівництво);

- капітальний ремонт водостічної системи будівлі Народного дому в с. Голинь;

- капітальний ремонт будівлі Народного дому в с. Ріп’янка;

- капітальний ремонт покрівлі Народного дому в с. Студінка;

- капітальний ремонт підлоги в адміністративній будівлі в с. Сівка-Калуської.

# - капітальний ремонт огорожі комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська ".

- капітальний ремонт приміщення для реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості в частині нежитлового приміщення комунальної власності на проспекті Лесі Українки, 11 в м. Калуш (біля ліцею №2).

Разом з представниками Дністровського басейнового управління проводили обстеження, готували вихідні дані по проєкту «Нове будівництво водозахисної дамби на р. Сівка біля Домбровського кар’єру».

**13.2. Архбудконтроль**

Згідно з постановою КМУ № 303, планові та позапланові заходи державного нагляду були припинені на період дії воєнного стану. Тому відділ архбудконтролю міської ради протягом року в основному зосередив свою роботу на:

* наданні та реєстрації документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт;
* прийняття в експлуатацію завершених об’єктів.

