Затверджено

розпорядження

міського   голови

03.08.2022 № 133-р

План

заходів з  підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального

господарства та об’єктів соціальної сфери міста Калуш до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23року

| №п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створити та організувати стабільну роботу оперативного штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо – зимовий період 2022/23року | До 05.08.2022 | Заступники міського голови: Білецький Б.І. Гуш Н. Б. Кінаш Н.О. |
| 2. | Провести з керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності нараду з питань підготовки систем газо-, електро-, і теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23року | До 01.09.2022 | Заступник міського голови: Білецький Б.І. Гуш Н. Б. Кінаш Н.О. |
| 3. | Розробити та узгодити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності. | До 01.10.2022 | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради |
| 4. | Забезпечити контроль за укомплектуванням, аварійним запасом обладнання запасних частин та матеріалів, інструментів, засобів захисту, теплого спецодягу для аварійно-рятувальних бригад при роботі в умовах пониження температури та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | До 01.10.2022 | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради |
| 5. | Провести перевірку готовності до роботи в осінньо-зимовий період підприємств паливно-енергетичного комплексу, енергетичного та газового господарств, об’єктів життєзабезпечення населення. | До 01.10.2022 | Державний інспектор з енергетичного нагляду управління Держенергонагляд в Івано-Франківській області Олександр Бойко |
| 6. | Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону 2022/23року. | До 01.05.2022 | ДП « Калуська теплоелектроцентраль-Нова», КП « КЕК», УК, голови ОСББ. |
| 7. | Вжити заходи щодо підвищення рівня розрахунків всіх категорій споживачів за використані енергоносії і комунальні послуги та забезпечити погашення простроченої заборгованості. | постійно | Керівники підприємств, надавачі комунальних послуг. |
| 8. | Забезпечити обстеження систем електричних мереж житлового фонду на відповідність Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України. | До 01.10.2022 | Державний інспектор з енергетичного нагляду управління Держенергонагляд в Івано-Франківській області Олександр Бойко |
| 9. | Забезпечити : -виконання планових ремонтних робіт на обладнаннях теплових електроцентралях ; -накопичення на складах необхідних обсягів запасів вугілля та мазуту; - визначення можливості термінового придбання, транспортування та постачання палива у разі настання критичної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України. | постійно | ДП « Калуська теплоелектроцентраль-Нова» |
| 10. | Забезпечити проведення інформаційно- роз яснювальної роботи керівниками бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання а також профілактики і попередження винекниння пожеж та аварійних ситуацій. | До 01.10.2022 | Керівники бюджетних установ |
| 11. | Провести роботи на теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати повірку засобів вимірювальної техніки . здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробовування теплових мереж та внутрішньо - будинкових систем опалення. | До 01.10.2022 | Керівники підприємств теплової енергетики, УК, ОСББ. |
| 12. | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях та інших об’єктах водопровідно –каналізаційного господарства. | До 01.10.2022 | КП « КЕК» |
| 13. | Забезпечити економію газу для виробництва теплової енергії не менше 10 відсотків порівняно з минулорічним споживанням за рахунок впровадження заходів з енергозбереження, модернізації джерел теплопостачання, теплових мереж переходу на альтернативні види палива. | До 01.10.2022 | Підприємства теплоенергетики |
| 14. | Розробити та затвердити: -графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання; -температурні графіки роботи теплових мереж з метою регулювання відпуску теплової енергії. | До 01.10.2022 | КП « КЕК» ДП « Калуська ТЕЦ-Нова» |
| 15. | Забезпечити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово - комунальні послуги для всіх підприємств, які не є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. | постійно | Управління соціально-економічного розвитку |
| 16. | Забазпечити приведення в належний технічний стан житлового фонду, організувати оформлення паспортів готовності житлових будинків усіх форм власності до опалювального періоду (відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378). | До 01.10.2022 | Керівники УК, ОСББ, кооперативи |
| 17. | Створити запас матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередач та підстанцій, газових, водопровідних та теплових мережах і спорудах у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій. | До 01.10.2022 | Підприєства галузі міста |
| 18. | Забезпечити: виконання планових ремонтів доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності населених пунктів; технічну готовність наявної автодорожньої техніки що може бути задіяна на очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форм власноті та відомчої належності; укладення договорів з постачальниками підприємствами для для заготівлі посипних протиожеледних матеріалів та реагентів, забезпечення накопичення на складах їх необхідних обсягів; створення необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період; укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодніх умов. | До 01.10.2022 | КП « Калушавтодор» |
| 19. | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів соціальної сфери до осінньо –зимового періоду 2022/23року з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців. | До 01.09.2022 | Кінаш Н. О. Гуш Н.Б. |
| 20. | Забезпечити виконання робіт з реконструкції, ремонту котелень, теплових і газових мереж закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури. Привести котельні закладів бюджетної сфери до вимог ДБН «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання України, кодексу розподільних систем. Доукомплектувати та забезпечити належний технічний стан сигналізаторів загазованості у котельнях та приміщеннях бюджетних установ. | До 01.09.2022 | Білецький Б.І. начальники управлінь |
| 21. | Провести перевірку технічного стану газового обладнання та газопроводів у котельнях закладів бюджетної сфери, забезпечити своєчасну пускову та передпускову підготовку газового обладнання котелень до роботи в опалювальний період 2022/23року | До 01.10.2022 | Управління по експлуатації газового господарства |
| 22. | Забезпечити своєчасне укладання бюджетними установами договорів на постачання природного газу і теплової енергії в опалювальному сезоні 2022/23року, забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива. Розробити температурні графіки роботи котелень закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. Для дієвого контролю за дотриманням температурних графіків утворити відповідні робочі групи та забезпечити їх стабільну роботу. | До 01.10.2022 | Керівники бюджетних установ |
| 23. | Здійснювати систематичний моніторинг гідрометеорологічної інформації, щодо фактичних та очікуваних погодніх умов, забезпечити своєчасний початок та закінчення опалювального сезону | постійно | КП « КЕК» УЖКГ |

Заступник  начальника УЖКГ міської ради                                                                                       Тарас ФІЦАК