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ВИРІШИВ:

[bookmark: _Hlk235086721]	1.	Утворити оперативний штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  та паливно-енергетичного комплексу Калуської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року та забезпечення сталого його проходження, у складі згідно з додатком 1.
2.	Затвердити план заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Калуської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року, згідно з додатком 2.
  	3.	Співвиконавцям рішення надавати інформацію головному відповідальному виконавцю про виконання завдань, визначених у рішенні, до 01 числа місяця, наступного за звітним, для подальшого узагальнення та інформування Івано-Франківську обласну державну (військову) адміністрацію щомісячно до 05 числа місяця, наступного за звітним.
4.	Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (Тарас Фіцак).
5.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
	


Міський голова			   		    	   		Андрій НАЙДА



























Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
                 № 
Склад
оперативного штабу з підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства  та паливно-енергетичного комплексу Калуської міської територіальної
 громади до осінньо-зимового періоду 2026/2027 року та 
забезпечення сталого його проходження

	Голова оперативного штабу
Білецький Богдан Ігорович
	
заступник міського голови   
                                                                   

	Заступник голови 
оперативного штабу
Гільтайчук Віктор Вікторович
	

секретар міської ради

	
	

	Секретар оперативного штабу
Фіцак Тарас Іванович
	
начальник управління житлово- комунального господарства міської ради 

	Члени оперативного штабу
	

	Бойко Олександр Вікторович



Борис Віктор Васильович
	державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду в Івано - Франківській області (за згодою)
директор філії «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза» (за згодою)

	Вирста Юрій Васильович

Гуш Надія Богданівна

	головний інженер ЦЕРМ «Західний» АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою) 
заступник міського голови

	Джуган Любов Мирославівна


Кінаш Наталія Олександрівна         
	начальник управління культури, 
національностей та релігій міської ради
заступник міського голови

	Кохан Іван Володимирович
	директор КП «Міськсвітло» 

	Люклян Ірина Олексіївна
	начальник управління освіти міської ради

	Майко Ігор Степанович
	директор ТзОВ «М-Монтаж» (за згодою)

	Підлужний Тарас Євстахович
	директор ТзОВ «УК «Комфорт-Дім» (за згодою)

	Сагайдак Василь Васильович
	начальник Калуського УЕГГ Івано- Франківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою)

	Скибіцький Роман Євгенійович
	директор КП «Калушавтодор»

	
	

	Тарбєєв Олег Юрійович

Фурда Василь Саверійович
	начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради директор ТзОВ «УК «Теплодім» (за згодою)

	Щербій Василь Володимирович
	в.о. директора КП «Калуська енергетична
Компанія» 




	
	


Керуючий справами виконкому						Олег САВКА
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Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
              № 
ПЛАН
  заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Калуської
 міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року

	№ з/п
	                                    Найменування заходу
	Термін виконання
	           Відповідальні за виконання

	1
	Створити та організувати стабільну роботу  штабу із підготовки  об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року
	До
01.08.2026
	Заступники міського голови:
Білецький Б.І.
Гуш Н. Б.
Кінаш Н.О.
Управління житлово-комунального господарства міської ради

	2.
	Розробити та затвердити плани реагування спільно з Калуським РУ ГУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Івано-Франківській  області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на системах газо-, електро-, тепло-, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення усіх форм власності на час опалювального періоду
	До
01.09. 2026
	Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради; Калуське РУ ГУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Івано-Франківській  області (за згодою),
Управління житлово-комунального господарства міської ради

	3
	В рамках виконання завдань, визначених комплексним планом стійкості на 2026 рік:
-забезпечити інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури;
-забезпечити резервними джерелами електроживлення, установками зберігання електричної енергії тощо об’єкти життєзабезпечення (зокрема, водопровідно-каналізаційного та теплового господарства);
-передбачити кошти у бюджеті територіальної громади для виконання заходів, визначених планом стійкості, а також залучити інші джерела фінансування, не заборонені законодавством
	До 
01.11.2026
	Підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства 

	4
	Забезпечити створення розподіленої системи теплопостачання в рамках реалізації комплексного плану стійкості на 2026 рік
	До 
01.11.2026
	Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради

	5
	Створити робочі групи та провести перевірки наявності та готовності до експлуатації резервних джерел живлення підприємств теплової енергетики та водопровідно-каналізаційного господарства
	До
01.09.2026
	Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради

	6
	Забезпечити:
-виконання ремонтних робіт на обладнанні теплових  електростанцій та теплоелектроцентралей;
-накопичення на складах необхідних обсягів запасів вугілля та мазуту як резервного палива;
-визначення можливості термінового придбання, транспортування та постачання палива у разі настання критичної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України
	Постійно
	Товариство з обмеженою відповідальністю «Костанза» (за згодою)

	7
	Забезпечити виконання планових ремонтів ліній електропередач та обладнання для підвищення надійності електрозабезпечення
	До
01.10.2026
	ЦЕРМ «Західний» АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою)

	8
	Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених  наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001
	До
01.10.2026
	Підприємства теплової енергетики міської територіальної громади, державний інспектор з енергетичного нагляду управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою)


	9
	Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону 2026/2027 року
	З
01.10.2026
до
01.04.2027
	Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза», КП «Калуська енергетична Компанія»
ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід», управляючі компанії, ОСББ

	10
	Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків та погашення заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю 
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за використаний природний газ та Івано-Франківською філією ТОВ «Газові мережі України» за послуги з розподілу природного газу
	До
01.09.2026
	КП «Калуська енергетична Компанія», товариство з обмеженою відповідальністю «Костанза» (за згодою)

	11
	Здійснити перегляд, формування та встановлення тарифів на теплову енергію відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на плановий період з метою встановлення їх на рівні економічно обгрунтованих витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869
	До
01.08.2026
	Управління соціально-економічного розвитку міської ради, підприємства теплової енергетики

	12
	Забезпечити:
-обстеження підземних газопроводів та виконання планових ремонтних робіт надземних з’єднань, будівель та обладнання газорегуляторних пунктів і шафових регуляторних пунктів газу, установок протикорозійного захисту;
-вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах газових мереж;
-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій
	До
01.10.2026
	Калуське УЕГГ Івано - Франківської філії      ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою), 

	13
	Провести роботи на теплоджерелах, теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати повірку засобів вимірювальної техніки. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення
	До
01.10.2026
	Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза», КП «Калуська енергетична Компанія», 
ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід», управляючі компанії, ОСББ

	14
	Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства
	До
01.10.2026
	КП «Калуська енергетична Компанія», 
ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»

	15
	Забезпечити наявність автономних джерел енергопостачання у закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту. Привести їх у належний робочий стан та забезпечити паливом
	До 
01.09.2026
	Заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту

	16
	Забезпечити приведення в належний стан житлового фонду та організувати оформлення паспортів готовності житлових будинків усіх форм власності до опалювального періоду (відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378)
	До
01.10.2026
	Управляючі компанії, ОСББ, житлові кооперативи

	17
	Створити запас матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередач та підстанцій, газових, водопровідних та теплових мережах і спорудах на них у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій
	До
01.10.2026
	ЦЕРМ  «Західний» АТ «Прикарпат-тяобленерго» (за згодою) уточнити назву , Калуське УЕГГ Івано- Франківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» уточнити назву (за згодою), підприємства теплової енергетики та водопровідно-каналізаційного господар-ства 

	18
	Забезпечити:
-виконання планових ремонтів доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності населених пунктів;
-технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна на очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності;
-укладення договорів з постачальними підприємствами для заготівлі посипних протиожеледних матеріалів та реагентів, забезпечення накопичення на складах їх необхідних обсягів;
-створення необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період;
-укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодніх умов 
	До
01.11.2026
	КП «Калушавтодор»

	19
	Забезпечити своєчасне укладання бюджетними установами договорів на постачання природного газу і теплової енергії в опалювальному сезоні 2026/2027 року, забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива. 
Розробити температурні графіки роботи котелень закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури.
	До 01.10.2026
	Керівники закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, національностей та релігій (мова йде про управління, чи конкретно школи, будинки культури?)

	20
	Вжити заходів для забезпечення в повному обсязі потреб бюджетних установ та організацій, підприємств виробників теплової енергії у паливній деревині до початку опалювального сезону 2026/2027 року. 
Створити додатковий резерв паливної деревини для стабільного проходження опалювального сезону 2026/2027 року
	До
01.10.2026
	ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід»
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