Додаток   2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

№

ПЛАН

заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Калуської

міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створити та організувати стабільну роботу штабу із підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року | До 01.08.2026 | Заступники міського голови: Білецький Б.І, Гуш Н. Б. Кінаш Н.О. Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 2. | Розробити та затвердити плани реагування спільно з Калуське РУ ГУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на системах газо-, електро-, тепло-, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення усіх форм власності на час опалювального періоду | До 01.09. 2026 | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради; Калуське РУ ГУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області (за згодою), Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 3 | В рамках виконання завдань, визначених комплексним планом стійкості на 2026 рік: -забезпечити інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури; -забезпечити резервними джерелами електроживлення, установками зберігання електричної енергії тощо об’єкти життєзабезпечення (зокрема, водопровідно-каналізаційного та теплового господарства); -передбачити кошти у бюджеті територіальної громади для виконання заходів, визначених планом стійкості, а також залучити інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | До 01.11.2026 | Підприємства теплової енергетики, водопровідно-каналізаційного господарства |
| 4 | Забезпечити створення розподіленої системи теплопостачання в рамках реалізації комплексного плану стійкості на 2026 рік | До 01.11.2026 | Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради |
| 5 | Створити робочі групи та провести перевірки наявності та готовності до експлуатації резервних джерел живлення підприємств теплової енергетики та водопровідно-каналізаційного господарства | До 01.09.2026 | Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради |
| 6 | Забезпечити: -виконання ремонтних робіт на обладнанні теплових електростанцій та теплоелектроцентралей; -накопичення на складах необхідних обсягів запасів вугілля та мазуту як резервного палива; -визначення можливості термінового придбання, транспортування та постачання палива у разі настання критичної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України | Постійно | Товариство з обмеженою відповідальністю «Костанза» (за згодою) |
| 7 | Забезпечити виконання планових ремонтів ліній електропередач та обладнання для підвищення надійності електрозабезпечення | До 01.10.2026 | ЦЕРМ «Західний» АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою) |
| 8 | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001 | До 01.10.2026 | Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза», КП «Калуська енергетична Компанія» ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід», державний інспектор з енергетичного нагляду управління Держенергонагляду в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 9 | Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону 2026/2027 року | З 01.10.2026 до 01.04.2027 | Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза», КП «Калуська енергетична Компанія» ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід», управляючі компанії, ОСББ |
| 10 | Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків та погашення заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за використаний природний газ та Івано-Франківською філією ТОВ «Газові мережі України» за послуги з розподілу природного газу | До 01.09.2026 | Комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради, товариство з обмеженою відповідальністю «Костанза» (за згодою) |
| 11 | Здійснити перегляд, формування та встановлення тарифів на теплову енергію відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на плановий період з метою встановлення їх на рівні економічно обгрунтованих витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 | До 01.08.2026 | Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради, Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза», КП «Калуська енергетична Компанія», ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід» |
| 12 | Забезпечити: -обстеження підземних газопроводів та виконання планових ремонтних робіт надземних з’єднань, будівель та обладнання газорегуляторних пунктів і шафових регуляторних пунктів газу, установок протикорозійного захисту; -вжити заходів щодо зменшення кількості технологічних порушень на об’єктах газових мереж; -проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій | До 01.10.2026 | Калуське УЕГГ Івано- Франківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою) |
| 13 | Провести роботи на теплоджерелах, теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати повірку засобів вимірювальної техніки. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення | До 01.10.2026 | Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза», КП «Калуська енергетична Компанія», ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід», управляючі компанії, ОСББ |
| 14 | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства | До 01.10.2026 | КП «Калуська енергетична Компанія», ТОВ «Карпатнафтохім» |
| 15 | Забезпечити наявність автономних джерел енергопостачання у закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури. Привести їх у належний робочий стан та забезпечити паливом | До 01.09.2026 | Заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури |
| 16 | Забезпечити приведення в належний стан житлового фонду та організувати оформлення паспортів готовності житлових будинків усіх форм власності до опалювального періоду (відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378) | До 01.10.2026 | Управляючі компанії, ОСББ, житлові кооперативи |
| 17 | Створити запас матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередач та підстанцій, газових, водопровідних та теплових мережах і спорудах на них у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій | До 01.10.2026 | ЦЕРМ «Західний» АТ «Прикарпат-тяобленерго» (за згодою) , Калуське УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою), Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза», КП «Калуська енергетична Компанія», ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід», |
| 18 | Забезпечити: -виконання планових ремонтів доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності населених пунктів; -технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна на очистці автодоріг від снігових заметів, незалежно від форми власності та відомчої належності; -укладення договорів з постачальними підприємствами для заготівлі посипних протиожеледних матеріалів та реагентів, забезпечення накопичення на складах їх необхідних обсягів; -створення необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період; -укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодніх умов | До 01.11.2026 | КП «Калушавтодор» |
| 19 | Забезпечити своєчасне укладання бюджетними установами договорів на постачання природного газу і теплової енергії в опалювальному сезоні 2026/2027 року, забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива. Розробити температурні графіки роботи котелень закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. | До 01.10.2026 | Керівники закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури національностей та релігій |
| 20 | Вжити заходів для забезпечення в повному обсязі потреб бюджетних установ та організацій, підприємств виробників теплової енергії у паливній деревині до початку опалювального сезону 2026/2027 року. Створити додатковий резерв паливної деревини для стабільного проходження опалювального сезону 2026/2027 року | До 01.10.2026 | ТОВ «Калуштеплоенерго», ТОВ «Приваттеплоенерго», ТОВ «Євлогія Захід», |

Керуючий справами виконавчого комітету                                                                                                                                                   Олег САВКА