
                                 Додаток 
                до рішення виконавчого комітету 
                    міської ради
                     25.08.2026 № 215

              Середньостроковий план
            пріоритетних публічних інвестицій
                    Калуської міської територіальної громади
на 2027 - 2029 роки    
Загальна частина
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №294.
Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт).
Середньостроковий план визначає:
· наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
· пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;
· основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;
· підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.
Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів на території громади. 

Описова частина
Середньостроковий план розроблений на підставі пропозицій головних розпорядників коштів міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням.
Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.
На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями Калуської громади є економічне зростання, підвищення якості життя населення, енергоефективність, безбар’єрність, гендерна рівність (у разі можливості їх застосування).
Ці цілі формують основу інвестиційної політики, мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади.
 З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2027-2029 років. До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом відносяться:
 «Освіта і наука» 
 «Муніципальна інфраструктура та послуги»
         «Охорона здоров’я» 
         «Культура та інформація»
 «Спорт, фізичне та молодіжне  виховання» 

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування
Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органу місцевого самоврядування. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.
У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.
Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку Калуської міської територіальної громади та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.
Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку  до Середньострокового плану. 

Основні напрями публічного інвестування
Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Калуської міської територіальної громади на 2022-2030 роки та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів для отримання фінансування.
Формування основних напрямів публічного інвестування на основі пропозицій управлінь та відділів міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування (далі - головні розпорядники коштів), з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Калуської міської територіальної громади на 2022-2030 роки та наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.
Головними розпорядниками коштів надані пропозиції напрямів для публічного інвестування, з яких визначено основні напрями та включені в Додаток до Середньострокового плану. 
Фінансова структура публічних інвестицій
Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027-2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:
                                                                                                              Тис.грн.
	Показник
	2027 рік (прогноз)
	2028 рік (прогноз)
	2029 рік (прогноз)
	Разом 2027-
2029 роки (прогноз)

	Бюджет громади
	6736,00
	54000,00
	79000,00
	139736,00


Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на  2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:
                                                                                                         Тис.грн.
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на 2028 рік
	Граничний розподіл на 2029 рік
	Граничний розподіл на середньостроковий період

	Освіта і наука
	2700,00
	19000,00
	29000,00
	50700,00

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	2600,00
	19800,00
	16700,00
	39100,00

	Охорона здоров’я
	1100,00
	8000,00
	10000,00
	19100,00

	Культура та інформація
	200,00
	5000,00
	2000,00
	7200,00

	Спорт, фізичне та молодіжне виховання
	136,00
	2200,00
	21300,00
	23636,00

	Разом
	6736,00
	54000,00
	79000,00
	139736,00



Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Калуській міській територіальній громаді.
Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.
Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Калуської  міської територіальної громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.
В подальшому лише ті проекти та програми, що відповідають основним напрямам  публічного інвестування, визначеним в Середньостроковому плані 2027-2029, можуть бути включені у Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та/або з інших джерел не заборонених законодавством.

 

Керуючий справами виконавчого комітету				Олег САВКА









[bookmark: _Hlk237960354]  Додаток 
до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Калуської міської територіальної громади на 2027-2029 роки


Основні напрями публічного інвестування

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука
Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – управління освіти Калуської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) –50700 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування 
	Найменування цільового показника 
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р.(%)
	Планове значення на 2028 р.(%)
	Планове значення на 2029 р.(%)

	[bookmark: _Hlk237948399]Освіта
	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо
	Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти
	30
	60
	
	

	Освіта
	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) та розвиток сучасної інфраструктури закладів освіти для збереження здоров’я та фізичного розвитку здобувачів освіти
	Рівень забезпечення закладів освіти модернізованими харчоблоками 
	70
	100
	
	

	Освіта
	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) в закладах та установах
	Частка закладів освіти, забезпечених власними (орендованими) захисними спорудами, що відповідають нормам 
	70
	100
	
	

	Освіта
	Створення умов для рівного доступу до освіти, шляхом розвитку інфраструктури перевезень
	Рівень задоволення потреби у підвезенні здобувачів освіти 
	90
	100
	
	

	Освіта
	Комплексна модернізація базової інфраструктури закладів освіти: безпека, інклюзія, енергонезалежність

	Рівень оснащення закладів освіти сучасними системами автоматичної пожежної сигналізації (АПС)
	20
	50
	
	


[bookmark: _Hlk237944652]

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги 
Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 39100 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування 
	Найменування цільового показника 
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р.(%)
	Планове значення на 2028 р.(%)
	Планове значення на 2029 р.(%)

	Водопостачання та водовідведення 
	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
	Реконструкція очисних споруд

	10
	100
	
	

	
	
	Протяжність господарсько-побутової каналізації
	-
	100
	
	

	Містобудування та благоустрій
	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях
	Будівництво модульних котелень
	50
	100
	
	

	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів 
	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади
	Частка реконструйованих приміщень міської ратуші
	-
	10
	60
	100




[bookmark: _GoBack]Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт, фізичне та молодіжне виховання
Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 23636  тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування 
	Найменування цільового показника 
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р.(%)
	Планове значення на 2028 р.(%)
	Планове значення на 2029 р.(%)

	Спорт та фізичне виховання 
	Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки
	Рівень забезпечення спортивними об’єктами інфраструктури 
	40
	50
	80
	100



Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я
Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – виконавчий комітет Калуської міської ради 
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 19100 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування 
	Найменування цільового показника 
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р.(%)
	Планове значення на 2028 р.(%)
	Планове значення на 2029 р.(%)

	Розбудова та модернізація системи охорони здоров’я
	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури
	Частка задоволення населення медичними послугами 
	50
	70
	90
	100




Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація 
Відповідальний структурний підрозділ за галузь (сектор) для публічного інвестування – управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради    
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 7200 тис.грн

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування 
	Найменування цільового показника 
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р.(%)
	Планове значення на 2028 р.(%)
	Планове значення на 2029 р.(%)

	Культурні послуги
	Створення безпечних, інклюзивних та сучасних культурно-інформаційних просторів для громад
	Частка модернізованих об’єктів культури 
	50
	60
	70
	100






