### УКРАЇНА

### КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

25.07.2023 		       			 м.Калуш			 		 № 192

Про підготовку підприємств паливно - енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Калуської міської територіальної громади до роботи в осінньо – зимовий період 2023-2024 років.

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 19.06.2023 №231 « Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Івано-Франківської області до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року», з метою координації дій щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.	Утворити оперативний штаб із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Калуської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, у складі згідно з додатком 1.

_________________________________________________________________

2.	Затвердити план заходів з підготовки підприємств паливно- енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Калуської міської територіальної громади до роботи в  осінньо-зимовий  період 2023-2024 років, згідно з додатком 2.

3.	Співвиконавцям рішення надавати інформацію головному відповідальному виконавцю про виконання завдань, визначених у даному рішенні, до 5 числа місяця, наступного за звітним, для подальшого узагальнення та інформування Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації щомісячно до 15 числа.

4.	Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (Тарас Фіцак).

5.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.

Міський голова                                                                             Андрій НАЙДА

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

25.07.2023 №192

Склад

оперативного штабу із забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Калуської міської територіальної громади в осінньо – зимовий період 2023-2024 років

| Голова оперативного штабу Білецький Богдан Ігорович | заступник міського голови |
| --- | --- |
| Заступники голови оперативного штабу Гуш Надія Богданівна | заступник міського голови |
| Кінаш Наталія Олександрівна | заступник міського голови |
| Секретар оперативного штабу Фіцак Тарас Іванович | начальник управління житлово- комунального господарства міської ради |
| Члени оперативного штабу |  |
| Бойко Олексанлр Вікторович | державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду в Івано - Франківській області (за згодою) |
| Дембич Іван Іванович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради |
| Комісарук Віталій Антонович | директор філії АТ «Західна» ПАТ «Прикрпаттяобленерго» ( за згодою) |
| Кохан Іван Володимирович | директор КП « Міськсвітло» |
| Люклян Ірина Олексіївна | начальник управління освіти міської ради |
| Майко Ігор Степанович | директор ТзОВ «М-Монтаж» (за згодою) |
| Підлужний Тарас Євстахович | директор ТзОВ «УК «Комфорт-Дім» |
| Сагайдак Василь Васильович | начальник Калуського відділення АТ Івано- Франківськгаз» (за згодою) |
| Скибіцький Роман Євгенійович | директор КП «Калушавтодор» |
| Федоришин Любов Михайлівна | начальник управління соціального захисту населення міської ради |
| Фурда Василь Саверійович | директор ТзОВ «УК «Теплодім» |
| Шевчук Петро Васильович | директор КП «Калуська енергетична Компанія» |
| Якубишин Олександра Павлівна | директор ТОВ «Костанза» (за згодою) |
| Яковина Ольга Олександрівна | в. о.начальника управління культури, національностей та релігій міської ради |

Керуючий справами  виконкому                                                     Олег САВКА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

25.07.2023 №192

План

заходів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального

господарства та об’єктів соціальної сфери Калуської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| №п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести з керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, нараду з питань підготовки систем газо-, електро-, і теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період. | До 01.09.2023 | Заступники міського голови: Білецький Б.І. Гуш Н. Б. Кінаш Н.О. |
| 2. | Розробити та узгодити комплексні плани проходження осінньо-зимового із визначення сценаріїв реагування у випадку кризових ситуацій, пов’язаних із агресією російської федерації, на системах газо-, електро-, теплопостачання, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення підприємств, установ та організацій усіх форм власності. | До 01.10.2023 | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради,управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 3. | Провести перевірку готовності до роботи в осінньо-зимовий період підприємств паливно-енергетичного комплексу, енергетичного та газового господарств, об’єктів життєзабезпечення населення, аварійно – диспетчерських служб спеціалізованих підприємств. | До 01.10.2023 | Державний інспектор з енергетичного нагляду управління Держенергонагляд в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 4. | Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативне реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час проходження опалювального сезону. | З 01.10.2023 до 01.04.2024 | Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза» (за згодою), управляючі компанії (за згодою), КП «Калуська енергетична Компанія» |
| 5. | Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків всіх категорій споживачів за використані енергоносії і комунальні послуги та забезпечити погашення простроченої заборгованості. | постійно | Керівники підприємств, які надають комунальні послуги |
| 6. | Забезпечити обстеження систем електричних мереж житлового фонду на відповідність Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.07.2017 №476 | До 01.10.2023 | Державний інспектор з енергетичного нагляду управління Держенергонагляд в Івано-Франківській області (за згодою) |
| 7. | Забезпечити : - виконання планових ремонтних робіт на обладнаннях теплової електроцентралі; - накопичення на складах необхідних обсягів запасів вугілля та мазуту; - визначення можливості термінового придбання, транспортування та постачання палива у разі настання критичної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України. | постійно | Філія «Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза» (за згодою) |
| 8. | Забезпечити проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед керівників бюджетних установ, підприємств і організацій всіх форм власності з питань безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання а також профілактики і попередження виникнення пожеж та аварійних ситуацій. | До 01.10.2023 | Калуське відділення АТ «Івано - Франківськгаз» (за згодою) |
| 9. | Провести роботи на теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконати повірку засобів вимірювальної техніки, здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробовування теплових мереж та внутрішньобудинкових систем опалення. | До 01.10.2023 | Підприємства теплової енергетики, управляючі компанії, ОСББ |
| 10. | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях та інших об’єктах водопровідно –каналізаційного господарства. | До 01.10.2023 | КП « Калуська енергетична Компанія» |
| 11. | Забезпечити обстеження підключення резервних джерел електроживлення до електроживлення об’єктів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення, відповідно до Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 №476. | До 01.10.2023 | Підприємства теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства, заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту |
| 12. | Забезпечити наявність автономних джерел енергопостачання на підприємствах теплової енергетики, водопровідно - каналізаційного господарства, закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту. Привести їх у належний робочий стан та забезпечити паливом. | До 01.09.2023 | Підприємства теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства, заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту |
| 13. | Розробити та затвердити: - графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання; - температурні графіки роботи теплових мереж з метою регулювання відпуску теплової енергії. | До 01.10.2023 | КП « Калуська енергетична Компанія», Філія « Калуська ТЕЦ» ТОВ «Костанза» (за згодою) ТОВ «Калуштеплоенерго» (за згодою) ТОВ «Приваттеплоенерго» (за згодою) |
| 14. | Забезпечити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово - комунальні послуги для всіх підприємств, які не є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. | постійно | Управління економічного розвитку міста міської ради |
| 15. | Забазпечити приведення в належний технічний стан житловий фонд, організувати оформлення паспортів готовності житлових будинків усіх форм власності до опалювального періоду (відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378). | До 01.10.2023 | Управляючі компанії, ОСББ, житлові кооперативи |
| 16. | Створити запас матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на повітряних лініях електропередач та підстанцій, газових, водопровідних та теплових мережах і спорудах у разі їх пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій. | До 01.10.2023 | Підприємства теплоенергетики, КП «Калуська енергетична Компанія», Калуське відділення АТ «Івано- Франківськ газ» (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою) |
| 17. | Забезпечити: - виконання планових ремонтів доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності територіальної громади; - технічну готовність наявної автодорожньої техніки, що може бути задіяна для очистки автодоріг від снігових заметів, незалежно від форм власності та відомчої належності; - укладання договорів з постачальниками щодо заготівлі посипних протиожеледних матеріалів та реагентів, накопичення на складах їх необхідних обсягів; - створення необхідного запасу паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період; - укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодніх умов. | До 01.10.2023 | КП « Калушавтодор» |
| 18. | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів соціальної сфери до осінньо –зимового періоду з визначенням фактичних обсягів робіт, щомісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців. | До 01.09.2023 | Заступники міського голови: Гуш Н. Б. Кінаш Н.О. начальники управлінь освіти, культури, національностей та релігій, соціального захисту |
| 19. | Забезпечити виконання робіт з реконструкції, ремонту котелень, теплових і газових мереж закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури. Привести котельні закладів бюджетної сфери до вимог ДБН «Газопостачання», Правил безпеки систем газопостачання України, кодексу розподільних систем. Доукомплектувати та забезпечити належний технічний стан сигналізаторів загазованості у котельнях та приміщеннях бюджетних установ. | До 01.09.2023 | Кінаш Н. О. Гуш Н.Б. начальники управлінь освіти, культури, національностей та релігій, соціального захисту |
| 20. | Провести перевірку технічного стану газового обладнання та газопроводів у котельнях закладів бюджетної сфери, забезпечити своєчасну пускову та передпускову підготовку газового обладнання котелень до роботи в опалювальний період. | До 01.10.2023 | Калуське відділення АТ «Івано- Франківськ газ» (за згодою) |
| 21. | Забезпечити своєчасне укладання бюджетними установами договорів на постачання природного газу і теплової енергії в опалювальному сезоні, забезпечити необхідні обсяги запасів твердого палива. Розробити температурні графіки роботи котелень закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та культури. Для дієвого контролю за дотриманням температурних графіків утворити відповідні робочі групи та забезпечити їх стабільну роботу. | До 01.10.2023 | Керівники бюджетних установ |
| 22. | Здійснювати систематичний моніторинг гідрометеорологічної інформації щодо фактичних та очікуваних погодніх умов, забезпечити своєчасний початок та закінчення опалювального сезону | постійно | КП « Калуська енергетична Компанія», управління житлово-комунального господарства міської ради |

Керуючий справами виконкому													Олег САВКА