Стан виконання переліку інвестиційних проектів, що реалізувалися у 2019 році, та планувалися

 до виконання у 2020 р. та подальших роках

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва інвестиційного проекту | Місцезнахо-дження суб’єкта інвестиційної діяльності | Дата початку реалізації та орієнтовного завершення проекту, рік | Загальна сума інвестицій, млн. грн. | Сума фінансування з міського бюджету з початку реалізації проекту, млн. грн. | Стан виконання у 2020 році |
| 1. | «Капітальний ремонт вул. Окружна в м. Калуші Івано-Франківської області. Перерахунок кошторисної документації » | м. Калуш вул.Окружна | У другому півріччі 2019 року розпочато роботи з капітального ремонту вулиці.. | 49,8 | 4,3 | Згідно розпорядження КМУ від 25 червня № 774-р «Про погодження передачі ділянок проїзних частин автомобільних доріг у м. Калуші в державну власність» - відбулася передача дороги (вул. Окружна, частину вул. Литвина, вул. Мостиську та Глібова протяжністю 8,7 км) з комунальної власності в державну, і тим самим забезпечено залучення державних коштів на ремонт вулиць |
| 2. | Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС ІІ підйому до камери переключення на вул. Ринковій  | м. Калушвул.Ринкова  | 2020 рік |  10,6 | 0,2 | Підготовлено та подано заявку на участь у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку для можливості залучення коштів для реалізації проекту |
| 3. | Будівництво торгового центру «Епіцентр» | м. Калуш, район вулиць Ринкова та Хіміків | 2020 рік | 90,0 | - | Реалізовано інвестиційний проект. Будівництво ТЦ "Епіцентр" тривало 10 місяців. Відкриття відбулося 26 грудня 2020 року |
| 4. | Будівництво установки з виробництва оксиду пропілену на ТОВ «Карпатнафтохім»  | м. Калуш, вул. Промислова, 4 | 2020 рік | Інформація відсутня | - | Будівельно-монтажні роботи завершено в 2020 році, тривають пусконалагоджувальні роботи |
| 5. | «Культура у віддзеркаленні - реставрація Будинку Культури в Сеїні (Румунія) та концертного Залу в м. Калуш (Україна) у мультикультурні центри» | м. Калушм. Сеїні | 2019-2021 роки | 1,03 млн. євро | - | У Концертному залі м. Калуші проведено реставраційні роботи на суму 850,5 тис. грн. Завершити роботи планується до серпня 2021 року відповідно до вимог міжнародного проєкт |
| 6. | Реконструкція Калуської ТЕЦ | м. Калуш | 2020-2023 роки | 1442,0  | - | Проводиться пошук джерел фінансування |
| 7. | Реконструкція турбоагрегату ст.№3 ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» з заміною турбіни | м. Калуш | 2020-2022 роки | 481,0 | - | Виготовлено техніко-економічне обґрунтування.Проводиться пошук джерел фінансування |