Інформація про виконання робіт

КП «Калушавтодор»

з 31.05.2021р. по 04.06.2021р.

Дільниця по утриманню доріг провела наступні роботи :

- очистка доріг біля бордюр від нанесеного ґрунту на вулиці Б.Хмельницького, вул. Долинська;

- очистка зливової каналізації та  встановлення дощоприймачів на вул. Долинській,  вул. Грушевського, м-н Шептицького, вул. Євшана ;

- викошування трави тримером біля бордюр на вул. Долинській

- профілірування основи доріг автогрейдером в с. Боднарів;

- улаштування щебеневої основи доріг в с. Боднарів та на вул. Залісся 9, вул. Дорошенка.

По благоустрою  виконано :

- щоденне санітарне  прибирання  тротуарів, пішохідних доріжок, площ, скверів  міста - 110028 м2   (вул. С.Бандери, сквер ім. І.Франка, сквер «Івасик - Телесик», вул. І.Франка,  вул. Січинського, вул. Ковжуна, вул. Дзвонарська, майдан  Шептицького, вул. В.Чорновола, площа біля кінотеатру «Відродження», вул. Т.Шевченка, сквер ім. Т.Шевченка, вул. Підвальна, сквер Героїв, площа Героїв, вул. Грушевського, вул. Винниченка, проспект Л.Українки, вул. Височанка, вул. Євшана, вул. Пушкіна, вул. Б.Хмельницького, вул. В.Стуса, вул. Вітовського, Пагорб Слави, могила «Пагорб Слави», вул. Коцюбинського, вул. Величковича, сквер ім. Р.Шухевича );

- щоденно очистка урн від сміття – 278 шт.

Силами дільниці з озеленення виконано :

- проведено викошування газонів : вул. Б.Хмельницького, вул. С.Стрільців, вул. Литвина, вул. Привокзальна, вул. Дзвонарська, вул. Винниченка – 21350 м2 ;

- загрібання газонів,  навантаження на транспортний засіб та вивозка скошеної трави;

-  підстригання живоплоту по вул. Винниченка  – 221 м.п.;

- проведено видалення аварійних дерев – 4 шт. по вул. С.Бандери (біля воєнкомату);

- навантажено та вивезено  гілля та хмизу – 8 м3 ;

- влаштування квітників  по вул. Б.Хмельницького – 280 м2 ;

- доставлено 3 м3 дров’яної маси в с. Пійло, згідно заяви;

- проведено прибирання  випадкового сміття на газонах і квітниках на                 закріплених територіях .

В.о. директора КП «Калушавтодор»                                            Р.Є.Скибіцький