Інформація про виконання робіт

КП «Калушавтодор»

з 26.07.2021р. по 30.07.2021р.

Дільниця по утриманню доріг провела наступні роботи :

- очистка доріг біля бордюр від нанесеного ґрунту та викошування трави тримером біля бордюр  на вулицях : Коновальця, Тихого, Банянська, Філатова, Коцюбинського, Міцкевича, Долинська, Грушевського;

- профілірування основи дороги автогрейдером на вул. Писарській, вул. Височанка, вул. Залісся;

-  встановлення кришки люка каналізаційного, кришок бетонних та дощоприймача на вул. Українській, вул. Долинській та вул. Грабовського ;

- укріплення водостічної канави на вул. Грабовського.

По благоустрою  виконано :

- щоденне санітарне  прибирання  тротуарів, пішохідних доріжок, площ, скверів  міста - 110028 м2   (вул. С.Бандери, сквер ім. І.Франка, сквер «Івасик - Телесик», вул. І.Франка,  вул. Січинського, вул. Ковжуна, вул. Дзвонарська, майдан  Шептицького, вул. В.Чорновола, площа біля кінотеатру «Відродження», вул. Т.Шевченка, сквер ім. Т.Шевченка, вул. Підвальна, сквер Героїв, площа Героїв, вул. Грушевського, вул. Винниченка, проспект Л.Українки, вул. Височанка, вул. Євшана, вул. Пушкіна, вул. Б.Хмельницького, вул. В.Стуса, вул. Вітовського, Пагорб Слави, могила «Пагорб Слави», вул. Коцюбинського, вул. Величковича, сквер ім. Р.Шухевича );

- щоденно очистка урн від сміття – 278 шт.

Силами дільниці з озеленення виконано :

- провели  викошування газонів : вул. Хіміків, вул. Пушкіна, пр. Л.Українки, трикутник на вул. Привокзальній, вул. Чорновола, вул. Помаранчевої Революції, б-р Незалежності, вул. Українська, вул. І.Франка, сквер Р.Шухевича – 17500 м2 ;

- вирубування дикоростучих кущів та дерев на бульварі Незалежності;

- провели формувальну обрізку  дерев - 3 шт. :  вул. Підвальна,3 , вул. Євшана;

-  навантажено та вивезено хмизу та гілля  - 16 м3;

- загрібання газонів,  навантаження на транспортний засіб та вивозка скошеної трави;

- підстригання живоплоту - 225 м.п. (вул. І.Франка, б-р Незалежності, трикутник по вул. Привокзальній);

- прибирання гілок після буревію – вул. С.Стрільців, пр. Л.Українки, вул. Євшана, вул. Б.Хмельницького, вул. Пушкіна, вул. Хіміків;

- проводимо догляд за квітковими клумбами (полив, підживлення, прополювання);

-  провели прибирання  випадкового сміття на газонах і квітниках на                 закріплених територіях .

В.о. директора КП «Калушавтодор»                                          Р.Є.Скибіцький