Додаток 4

Стан виконання переліку інвестиційних проектів, що реалізувалися у 2020 році, та планувалися

 до виконання у 2021 р. та подальших роках за І півріччя 2021 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва інвестиційного проекту | Місцезнахо-дження суб’єкта інвестиційної діяльності | Дата початку реалізації та орієнтовного завершення проекту, рік | Загальна сума інвестицій | Сума фінансу-вання з бюджету Калуської міської ТГ з початку реалізації проекту | Стан виконання в І півріччі 2021 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші Івано-Франківської області | м.Калуш, вул. Ринкова | 2019-2021 роки | 10,6 млн. грн. | 1,3 млн. грн. | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проєктної документації. Визнано переможця торгів ТзОВ «Карпат-буд» та укладено договір на суму 3 907 864,80 грн. ( І-черга). Профінансовано аванс на закупку матеріалів в сумі 1 172 359,00 грн. Виконуються роботи. ІІ черга – проведені торги, проходить період оскарження. |
| 2. | Реконструкція водопроводу на вул. Окружній в м. Калуші Івано-Франківської області | м.Калуш, вул. Окружна | 2020-2021 роки | 5,9 млн. грн. | 0,09млн. грн. | Виготовлено проєктно-кошторисну докумен-тацію та проведено державну експертизу проєктної документації. |
| 3. | Капітальний ремонт з термомодернізацією Калуського ліцею №10 на вул. Євшана,17 в м. Калуш Івано-Франківської області | м. Калуш, вул. Євшана | 2021 рік | 19 млн. грн. | 0,05 млн. грн. | Виготовлено проєктно-кошторисну докумен-тацію та проведено державну експертизу проєктної документації. |
| 4. | Будівництво торгового центру «Епіцентр» | м. Калуш, район вулиць Ринкова та Хіміків | 2020-2021 рік | 90,0 млн. грн. | - | Реалізовано інвестиційний проєкт. Будівництво ТЦ "Епіцентр" тривало 10 місяців. Відкриття відбулося 26 грудня 2020 року. |
| 5. | Будівництво установки з виробництва оксиду пропілену на ТОВ «Карпатнафтохім»  | м. Калуш, вул. Промислова, 4 | 2020-2021 роки | Інформація відсутня | - | На стадії пуско-налагоджувальних робіт (75 %) |
| 6. | Культура у віддзеркаленні - реставрація Будинку Культури в Сеїні (Румунія) та Концертного залу в м. Калуш (Україна) у мультикультурні центри | м. Калуш,м. Сеїні | 2014-2021 роки | 934,8 тис. євро(в т.ч. кошти бюджету КМТГ32,5 тис. євро) | - | У Концертному залі м. Калуш проводяться деякі реставраційні роботи. Завершити роботи планується до кінця 2021 року відповідно до вимог міжнародного проєкту. |