Інформація про виконання робіт

КП «Калушавтодор»

з 01.11.2021р. по 05.11.2021р.

Дільниця по утриманню доріг провела наступні роботи :

- очистка доріг біля бордюр від нанесеного ґрунту на вулицях : Литвина, Хіміків, Тихого, Коновальця, Незалежності, Б.Хмельницького;

- очистка зливової каналізації на вулицях : Литвина, Хіміків, Тихого, Коновальця, Незалежності, Б.Хмельницького;

- закрили бетонними кришками дренажні колодязі на вулицях : Рубчака, Каракая, Пушкіна, Хіміків, Українська;

- профілірування основи дороги автогрейдером на вул. Окружній;

- підмітання вулиць міста спецавтомобілем Джонсон.

По благоустрою  виконано :

- щоденне санітарне  прибирання  тротуарів, пішохідних доріжок, площ, скверів  міста - 110028 м2   (вул. С.Бандери, сквер ім. І.Франка, сквер «Івасик - Телесик», вул. І.Франка,  вул. Січинського, вул. Ковжуна, вул. Дзвонарська, майдан  Шептицького, вул. В.Чорновола, площа біля кінотеатру «Відродження», вул. Т.Шевченка, сквер ім. Т.Шевченка, вул. Підвальна, сквер Героїв, площа Героїв, вул. Грушевського, вул. Винниченка, проспект Л.Українки, вул. Височанка, вул. Євшана, вул. Пушкіна, вул. Б.Хмельницького, вул. В.Стуса, вул. Вітовського, Пагорб Слави, могила «Пагорб Слави», вул. Коцюбинського, вул. Величковича, сквер ім. Р.Шухевича );

- щоденно очистка урн від сміття – 278 шт.

Силами дільниці з озеленення виконано :

- провели видалення 17 шт. дерев (вул. Коновальця, вул. Литвина, вул. Хіміків, вул. Хіміків, 38, с. Мислів);

- провели формувальну обрізку 65 дерев (вул. Коновальця, вул. Космонавтів, вул. Хіміків, вул. Хіміків, 38, Хіміків, 24);

- проводили вирубування дикоростучої парослі дерев та кущів на вул. Литвина;

- очистка газонів від опалого листя, навантаження та вивезення  – пл. Героїв, вул. Підвальна, сквер І.Франка, сквер Р.Шухевича, вул. Винниченка;

- навантаження та вивезення гілля та хмизу ;

- здійснюємо догляд за квітниками;

- проводимо прибирання  випадкового сміття на газонах і квітниках на                 закріплених територіях .

Директор  КП «КАЛУШАВТОДОР»                                  Роман СКИБІЦЬКИЙ