Звіт

про роботу управління житлово-комунального господарства

Калуської міської ради за листопад місяць 2021 року

Протягом листопада місяця 2021 року на розгляд управління житлово-комунального господарства надійшло 138 вхідний документів від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, з них 21 документ від вище стоячих органів влади, 20 депутатських звернень. Створено 159 вихідних документи.

Зокрема по відділах управління житлово-комунального господарства проведено наступну роботу:

| Відділ капітального ремонту житлового фонду та об'єктів комунального господарства |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Проведені заходи, виконані роботи, придбані матеріальні ресурси | Використано коштів, тис. грн. |
| 1. | -Розгляд звернень громадян та депутатських звернень, підготовка відповідей. |  |
| 2. | -Підготовка документів до змін по Програмах. |  |
| 3. | -Підготовка аналітичної довідки в Управління економічного розвитку. |  |
| 4. | -Прийнято участь в комісії по наданню матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення. |  |
| 5. | -Прийнято участь в комісії по оптимізації опалення. |  |
| 6. | -Прийнято участь в комісії по обстеженню приміщень під бізнес-центр, підготовка кошторисної документації. |  |
| 7. | -Розглянуто документацію по закупівлі на капітальний ремонт покрівлі на вул. Тихого,1/2п в м. Калуш. |  |
| 8. | -Проведено обстеження технічного стану несучих конструкцій житлового будинку по вул. С. Бандери,17. |  |
| 9. | -Контроль за ходом ведення робіт із капітального ремонту каналізаційних мереж по вул. Підвальна ,10 в м. Калуш. |  |
| 10. | -Контроль за ходом виконання робіт із проведення експертних обстежень ліфтів, які згідно затвердженого графіку проходять обстеження в листопаді місяці 2021року. |  |
| 11. | -Контроль за ходом проведення робіт, які виконуються згідно Програми капітального ремонту житлового фонду. |  |
| 12. | -Проведено зустріч з мешканцями житлового будинку на пл. Героїв,1 щодо можливості проведення робіт на умовах співфінансування по капітальному ремонту фасаду. |  |
| 13. | -Заключено договір з ФОП Майко І.С. на «Капітальний ремонт існуючої покрівлі житлового будинку на вул. Тихого, 1/2 під’їзд в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 78294,00 |
| 14. | -Заключено договір з СРБПП «Ліфткомплект» на« Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вул. Підвальна, 6/п.1 в м. Калуш.» | 49994,40 |
| 15. | -Заключено договір з СРБПП «Ліфткомплект» на« Капітальний ремонт пасажирського ліфта по пр. Л. Українки 14/п.1 в м. Калуш.» | 4184,40 |
| 16. | -Заключено договір з СРБПП «Ліфткомплект» на« Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вул. Каракая 8/2п. в м. Калуш.» | 49993,20 |
| 17. | -Заключено договір з ФОП Серафимович М.М. на виготовлення кошторисної документації та отримання висновку експертизи на «Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку на вул. Долинська, 37б в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 9493,00 |
| 18. | -Заключено договір з ФОП Серафимович М.М. на виготовлення кошторисної документації на «Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку на вул. Грушевського, 77 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 3516,00 |
| 19. | -Заключено договір з ТзОВ «Будінвест –ІФ» на «Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку на вул. Долинська, 37б в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 982500,00 |
| 20. | - Прийнято виконані роботи від ФОП Найди М.М. на «Капітальний ремонт бетонної відмостки житлового будинку на вул.Чорновола, 26 в м. Калуш» | 20656,00 |
| 21. | - Прийнято виконані роботи від ПП «Добробуд» на «Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку на вул. Грушевського, 77 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 177928,80 |
| 22 | - Прийнято виконані роботи від ПП «Добробуд» на «Капітальний ремонт входів в під’їзд №5 житлового будинку на вул. Дзвонарська, 5 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 10369,20 |
| 23. | - Прийнято виконані роботи від ПП «Добробуд» на «Капітальний ремонт входів в під’їзд №4 житлового будинку на вул. Дзвонарська, 5 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 12237,60 |
| 24. | - Прийнято виконані роботи від ФОП Серафимович М.М. на виготовлення кошторисної документації та отримання висновку експертизи на «Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку на вул. Долинська, 37б в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 9493,00 |
| 25. | - Прийнято виконані роботи від з СРБПП «Ліфткомплект» на« Капітальний ремонт пасажирського ліфта по пр. Л. Українки 14/1п в м. Калуш.» | 4178,40 |
| 26. | - Прийнято виконані роботи від ТОВ «Діекс-Вест» на експертні обстеження ліфтів в кількості 8 одиниць. | 15339,45 |
| 27. | - Прийнято виконані роботи від ТОВ «Діекс-Вест» на експертні обстеження ліфтів в кількості 7 одиниць. | 13422,29 |
| 28. | - Прийнято виконані роботи від ФОП Серафимович М.М. на «Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку на вул. Грушевського, 77 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 3516,00 |
| 29. | - Прийнято виконані роботи від ФОП Майко І.С. на «Капітальний ремонт електромереж житлового будинку на вул.Будівельників, 1 в м. Калуш» | 49792,00 |
| 30. | - Прийнято виконані роботи від з СРБПП «Ліфткомплект» на« Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вул. Каракая 8/2п в м. Калуш.» | 49951,20 |
| 31. | - Прийнято виконані роботи від з СРБПП «Ліфткомплект» на« Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вул. Підвальна 6/2п в м. Калуш.» | 49951,20 |
| 32. | - Прийнято виконані роботи від ФОП Майко І.С. на «Капітальний ремонт електромереж житлового будинку на вул.Б. Хмельницького, 25 в м. Калуш» | 49881,00 |
| 33. | - Прийнято виконані роботи від ФОП Майко І.С. на «Капітальний ремонт існуючої покрівлі житлового будинку на вул. Тихого, 1/2 під’їзд в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 78294,00 |
| 34. | - Прийнято виконані роботи від ПП «Добробуд» на «Капітальний ремонт входів в під’їзд №5 житлового будинку на вул. Дзвонарська, 5 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 6186,00 |
| 35. | - Прийнято виконані роботи від ПП «Добробуд» на «Капітальний ремонт входів в під’їзд №5 житлового будинку на вул. Дзвонарська, 5 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 1310,00 |
| 36. | - Прийнято виконані роботи від ПП «Добробуд» на «Капітальний ремонт входів в під’їзд №1 житлового будинку на вул. Дзвонарська, 5 в м. Калуш Івано-Франківської обл.» | 12020,40 |

| Відділ благоустрою та закупівель |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прийнято виконані роботи з утримання та прибирання доріг, скверів, площ та тротуарів, ремонту та очищення зливової каналізації, озеленення міста | 1734,662 |
| 2 | Прийнято виконані роботи з утримання та охорони кладовищ на вул. Височанка | 86,593 |
| 3 | Прийнято виконані роботи з утримання вуличного освітлення та світлофорних об’єктів міста | 1177,303 |
| 4 | Прийнято надані послуги із утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки) | 609,00 |
| 5 | Прийнято надані послуги із стерилізації безпритульних тварин | 45,450 |
| 6 | Прийнято надані послуги з поточного ремонту доріг міста та старостинський округів | 401,049 |
| 7 | Прийнято надані послуги з поточного ремонту між квартальних проїздів та тротуарів | 44,350 |
| 8 | Прийнято надані послуги з ліквідації ямковості та фрезерування проїзних частин вулиць міста | 49,838 |
| 9 | Прийнято надані послуги із озеленення територій та утримання зелених насаджень на території старостинський округів | 125,522 |
| 10 | Прийнято надані послуги із озеленення територій та утримання зелених насаджень у новій частині міста | 160,392 |
| 11 | Прийнято надані послуги із озеленення територій та утримання зелених насаджень у старій частині міста | 207,927 |
| 12 | Прийнято надані послуги із поточного ремонту, виготовлення та влаштування декоративних лавок | 9,327 |
| 13 | Прийнято надані послуги із перевезення та захоронення великогабаритних відходів та сміття | 141,356 |
| 14 | Прийнято виконані роботи із капітального ремонту дитячого майданчика «Бастіон» на вулиці Драгоманова,6 в м.Калуші Івано-Франківської області | 484,341 |
| 15 | Прийнято виконані роботи із капітального ремонту тротуарів від пр..Л.Українки,86 до вул.Біласа і Данилишина,10 в м.Калуші Івано-франківської області. | 81,745 |
| 16 | Прийнято виконані роботи із капітального ремонту тротуарів вул.Б.Хмельницького (від.вул.Б.Хмельницького,3 до вул. О.Тихого) в м.Калуші Івано-Франківської області | 97,007 |
| 17 | Прийнято виконані роботи із капітального ремонту тротуарів вул. О.Тихого (від вул.О.Тихого,5 до вул.О.Тихого,10) в м.Калуші Івано-Франківської області | 122,100 |
| 18 | Прийнято виконані роботи із благоустрою дитячого майданчика на пр..Л.Українки, 1-9 в м.Калуші Івано-Франківської області | 77,163 |
| 19 | Прийнято надані послуги із відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади | 360,083 |
| 20 | Прийнято надані послуги із відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади | 284,250 |
| 21 | Прийнято виконані роботи із капітального ремонту дитячого майданчика у м.Калуш (в тому числі ПКД) вул. Литвина,7 | 90,747 |
| 22 | Прийнято виконані роботи із капітального ремонту дитячого майданчика у с.Пійло (в тому числі ПКД) вул. Грушевського,42А | 90,927 |
| 23 | # Підготовлено Технічне завдання; оголошення; протоколи, необхідні для проведення спрощеної закупівлі; Проект договору щодо закупівлі ««Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на «Капітальний ремонт тротуарів вул. Б.Хмельницького (від вул. Б.Хмельницького, 3 до вул. О.Тихого) в м. Калуші Івано-Франківської області (коригування кошторисної частини проекту)» ». Оголошено спрощену закупівлю ID: UA-2021-11-04-005137-b. Перевірено документи учасника та укладено договір із ФОП Серафимовичем М.М. на суму 9 493,00 грн. | - |
| 24 | Укладено договір на «Очищення водовідвідних канав на новому кладовищі на вул.Височанка» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Дорленд" на суму 49 856,00 грн. | - |
| 25 | Підготовлено Технічне завдання; оголошення; протоколи, необхідні для проведення спрощеної закупівлі; Проект договору щодо закупівлі «Поточний ремонт доріг». Оголошено спрощену закупівлю ID: UA-2021-11-16-002887-a. Перевірено документи учасника. Укладено договір із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ПІМЕТ" на суму 69 933,88 грн. | - |
| 26 | Підготовлено Технічне завдання; оголошення; протоколи, необхідні для проведення спрощеної закупівлі; Проект договору щодо закупівлі «Поточний ремонт підходів до пішохідного переходу на вулиці Євшана (в районі повороту на провулок Шкільний)». Оголошено спрощену закупівлю ID: UA-2021-11-29-005027-c. | - |
| 27 | Підготовлено Технічне завдання; оголошення; протоколи, необхідні для проведення спрощеної закупівлі; Проект договору щодо закупівлі «Послуги із встановлення і підключення новорічної ілюмінації». Оголошено спрощену закупівлю ID: UA-2021-11-29-009678-c. | - |
| 28 | Підготовлено Технічне завдання; оголошення; протоколи, необхідні для проведення спрощеної закупівлі; Проект договору щодо закупівлі «Послуги із ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху та малих архітектурних форм». Оголошено спрощену закупівлю ID: UA-2021-11-30-011116-c. | - |
| 29 | Участь у навчальному семінарі щодо підготовки до тестування уповноважених осіб. | - |
| 30 | Проходження тестування уповноваженої особи відділу благоустрою та закупівель Бухтарьоваої М.Б. на сайті уповноважено органу «Prozorro» та отримання сертифікату про успішне проходження тестування. | - |
| 31 | Підготовлено проект рішення міської ради «Про внесення змін до Програми капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо–мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2021 рік» | - |
| 32 | Підготовлено проект рішення виконавчого комітету «Про затвердження складу та положення про постійно діючу комісію з питань визначення стану зелених насаджень на території Калуської міської територіальної громади» | - |
| 33 | Підготовлено Аналітичну довідку про проведену роботу та виконання основних завдань галузі і вжиті заходи щодо забезпечення доведених завдань | - |
| 34 | Підготовка інформації про виконані роботи відділу для розміщення на офіційному веб-сайті Калуської міської ради | - |
| 35 | Видано 22 дозволи на проведення земляних робіт | - |
| 36 | Участь у : | - |
|  | - засіданні щотижневої наради за участю представників виконавчих органів Калуської міської ради і старостинський округів; | - |
|  | - засіданні комісії з обстеження зелених насаджень; | - |
| 37 | Розглянуто листи, заяви мешканців, депутатські звернення в кількості 119 шт. і підготовлено проекти відповідей на них. | - |
| 38 | Відповідь на запитання в соціальних мережах. | - |
| Відділ фінансування та бухгалтерського обліку |  |  |
| 1 | Звіт про використання енергоносіїв |  |
| 2 | Нарахування та виплата заробітної плати працівникам УЖКГ за листопад 2021 р |  |
| 3 | Прийнято до оплати та опрацьовано Акти виконаних робіт, наданих послуг, отриманих товарів . |  |
| 4 | Підготовлено платіжних доручень в кількості 93 шт. на загальну суму 4 735 492,59 грн. в листопаді 2021р |  |
| 5 | Підготовлено розподілів бюджетних асигнувань в кількості 35 шт. в листопаді 2021р на загальну суму 7 011 627,13 грн. |  |
| 6 | Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ актів виконаних робіт в кількості 86 шт на суму 10 895 099,69 тис. грн. та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata |  |
| 7 | Звіт з праці комунальних підприємств міста за жовтень 2021 р |  |
| 8 | Підготовлено довідку про балансову вартість |  |
| 9 | Звіт про фінансові результати дебіторська кредиторська заборгованість комунальних підприємств міста за жовтень 2021року |  |
| 10 | Підготовлено паспортів бюджетних програм на 2021 р в кількості 4 шт. |  |
| 11 | Аналіз виконаних та профінансованих робіт з підрядними організаціями по кодах економічної класифікації за жовтень 2021 року. |  |
| 12 | Підготовлено довідок змін до кошторисів та планів асигнувань згідно рішень сесії в кількості 48 шт |  |
| 13 | Розрахунки з кредиторами та дебіторами, ведення руху коштів за рахунками |  |
| 14 | Аналіз руху матеріальних цінностей |  |
| 15 | Формування меморіальних ордерів згідно бухгалтерських документів в кількості 40 шт. |  |
| 16 | Здійснення банківських операцій пов’язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей |  |
| 17 | Підготовлено інформацію для Аналітичної довідки щодо проведеного фінансування програм. |  |
| 18 | Оприлюднено інформацію з використання публічних коштів згідно Актів виконаних робіт, наданих послуг, отриманих товарів та занесено на Єдиному веб-порталі Еdata |  |
| 19 | Підготовлено листи про зміни в бюджет міста в кількості 4 шт. |  |
| 20 | Підготовлено та видано 3 довідки про нараховану заробітну плату за 2021 рік працівникам УЖКГ |  |
| 21 | Участь у роботі засідання тендерного комітету |  |
| 22 | Участь у роботі засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого) |  |
| 23 | Підготовка Звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) в кількості 3 шт. |  |
| 24 | Розглянуто листи комунальних підприємств та підготовлено проекти відповідей. |  |
| 25 | Підготовка пропозицій на фінансування бюджетних коштів та надання інформації щодо фінансування згідно актів виконаних робіт, наданих послуг, отриманих товарів в кількості 89 шт. |  |
| 26 | Підготовлено реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів ) бюджетних коштів в кількості 20 шт. |  |
| 27 | Підготовлено реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів )бюджетних коштів в кількості 87 шт. |  |
| 28 | Довідка про фактичне нарахування заробітної плати працівникам УЖКГ міської ради |  |
| 29 | Затверджений та оприлюднений річний план закупівель у порядку, передбаченому згідно ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» в електронній системі закупівель по 1 договору |  |
| 30 | Підготовка Актів передачі на баланс виконаних робіт, матеріальних цінностей згідно рішення виконавчого комітету Калуської міської ради |  |
| 31 | Підготовлено інформацію щодо споживання енергоносіїв за жовтень 2021 р. |  |
| 32 | Підготовлено Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, |  |
| 33 | Підготовлено бюджетні пропозиції в кількості 10 шт. |  |
| 34 | Підготовлено розподіли показників по одержувачах згідно рішень сесії в кількості 34 шт |  |
| 35 | Складено 1 протокольне рішення Уповноваженої особи. |  |
| 36 | Підготовлено та подано до ДФССУ Заяву-Розрахунок в кількості 5 шт. |  |
| 37 | Надання консультацій комунальним підприємствам та ОСББ щодо формування та відправки звітів до Державної Казначейської Служби України в системі «Є – ЗВІТНІСТЬ» |  |
| 38 | Підготовка інформації щодо потреби бюджетних коштів до кінця 2021 року |  |
| 39 | Підготовлено розрахунок до кошторису видатків апарату УЖКГ міської ради на 2022рік |  |
| 40 | Підготовлено розшифровку до штатного розпису управління житлово-комунального господарства на 2022 рік |  |
| 41 | Надання консультацій комунальним підприємствам та ОСББ з використання програми ЄІСУБ та складання фінансових документів |  |
| 42 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 136 від 01.09.2021р. - в сумі 450,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 43 | Підготовлено Акт приймання-передачі |  |
| 44 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 185 від 02.11.2021р. - в сумі 6624,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 45 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 186 від 02.11.2021р. - в сумі 78294,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 46 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 187 від 04.11.2021р. - в сумі 69933,88 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 47 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 188 від 08.11.2021р. - в сумі 49994,40 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 48 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 189 від 08.11.2021р. - в сумі 4184,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 49 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 190 від 08.11.2021р. - в сумі 49993,20 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 50 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 191 від 08.11.2021р. - в сумі 9493,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 51 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 192 від 08.11.2021р. - в сумі 49838,40 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 52 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 193 від 11.11.2021р. - в сумі 3516,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 53 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 194 від 11.11.2021р. - в сумі 982500,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 54 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 195 від 12.11.2021р. - в сумі 49856,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 55 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 196 від 15.11.2021р. - в сумі 10000,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 56 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 197 від 15.11.2021р. - в сумі 1000,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 57 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 198 від 24.11.2021р. - в сумі -8012,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 58 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 199 від 25.11.2021р. - в сумі 4608,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 59 | Опубліковано та оприлюднено на Єдиному веб-порталі Еdata договір № 200 від 29.11.2021р. - в сумі 9493,00 грн. Зареєстровано та взято на облік в Калуському УДКСУ |  |
| 64 | Підготовлено АВІЗО на безкоштовну передачу вартості ПКД |  |
| Відділ житлової політики та роботи із споживачами |  |  |
| 1. | Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Проведення перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному обліку. |  |
| 2. | Надано письмові відповіді на звернення громадян по результатах їх розгляду громадською комісією з житлових питань. |  |
| 3. | Підготовлено та передано на розгляд та затвердження виконкому проект рішення «Про житлові питання» . |  |
| 4. | Оформлено та видано ордер на жиле приміщення (переоформлення) по результатах прийнятого виконкомом рішення . |  |
| 5. | Опрацьовано первинні документи по рішенню виконкому за 23.11.2021 року. Сформовано архівні документи. |  |
| 6. | Надано письмові відповіді на заяви громадян по результатах прийнятого виконкомом рішення. |  |
| 7. | Підготовлено та передано управлінню комунальної власності міської ради інформацію про службові жилі приміщення комунальної власності. |  |
| 8. | Спільно з працівниками КП «Управляюча компанія Добродім» та Держархбудконтролю прийнято участь в розгляді усного звернення громадян з питання самовільної забудови місця загального користування в гуртожитку. |  |
| 9. | Організовано та проведено засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради на якому розглянуто заяви громадян про: взяття на квартирний облік; зняття з квартирного обліку; зміну статусу службової квартири; продовження строку дії договору найму соціального житла; укладення договорів найму на квартири комунальної власності; укладення договорів найму на кімнати комунальної власності в гуртожитках міста та надання ліжко-місць/кімнат в гуртожитках міста». |  |
| 10. | Підготовлено та відправлено інформацію про пільгові категорії громадян (інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та учасників АТО, ВПО, дітей-сиріт), що перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради на запити облдержадміністрації. |  |
| 11. | Надано письмові відповіді на звернення громадян та інформаційні запити з інших питань діяльності відділу. |  |
| 12. | Підготовлено та відправлено інформацію про пільгові категорії громадян (інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та учасників АТО, ВПО, дітей-сиріт), що перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради на запити управління соціального захисту міської ради, служби у справах дітей міської ради. |  |
| 13. | Ведення усного прийому громадян з питань діяльності відділу (систематично). |  |
| 14. | Зареєстровано 212 звернень від громадян, що надійшли до УЖКГ міської ради (в т.ч 102 – через загальний відділ виконкому; 16 - через колл-центр; 26 - через ЦНАП; 7 - на ім’я начальника УЖКГ міської ради; 61 - на ЧАТ-БОТ «Гаряча лінія» ). Опрацьовано інформацію, надану ТОВ «М-Монтаж», ТОВ УК «Теплодім», ТОВ УК «Комфорт-Дім», КП «Водотеплосервіс» та КП «Калушавтодор» по зверненнях громадян та підготовлено проекти відповідей на них. Всього оформлено та відправлено громадянам 162 відповіді на їх звернення. |  |
| 15. | Ведення контролю (систематично) за виконанням звернень громадян. |  |
| 16. | Ведення табелю обліку робочого часу працівників УЖКГ міської ради. |  |
| 17. | Ведення кадрового діловодства управління. |  |
| 18. | Сформовано звіт про роботу УЖКГ міської ради за жовтень 2021 року. |  |
| 19. | Проведено перевірку та візування наказів начальника управління, відповідей на інформаційні запити, проектів рішень сесій міської ради з питань діяльності відділу та управління, |  |
| 20. | Проведено перевірку та візування договорів найму житла (квартири) та договорів найму житла в гуртожитках комунальної власності. |  |
| 21 | Проведено перевірку та візування проектів договорів (на виконання п.п.3 п.4.6 р.4 рішення міської ради від 25.03.2021 №332 «Про затвердження Порядку організації договірної роботи у виконавчих органах Калуської та наказу начальника УЖКГ міської ради від 20.05.2021 №18/05.5-04/4), що стосуються діяльності управління житлово-комунального господарства в кількості 20 шт. |  |
| 22. | Прийнято участь в засіданні тендерного комітету управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради. |  |
| 23. | Надання консультацій та роз’яснень (систематично) громадянам-мешканцям багатоквартирних будинків Закону України «Про особливості здійснення права власності у будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про житлово-комунальні послуги» та чинного законодавства щодо роботи приватних управляючих компаній. |  |
| 24. | Надання роз’яснень та відповідей на звернення громадян у соціальній мережі Facebook під онлайн оперативними нарадами. |  |

Начальник УЖКГ міської ради						          Юрій РЕКУНОВ

Бідюк Ю. О.

Селедець О. М.

Долинська О.І.

Гриців М. Д.