УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

від   25.03.2016     №  208				м.Калуш

| Про Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання на 2016-2018 роки |  | (сьома сесія сьомого демократичного скликання) |
| --- | --- | --- |

З  метою зменшення втрат в міських мережах водопостачання і доведення  якості  питної  води до вимог державних стандартів та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання на 2016-2018 роки, згідно з додатком.

2. Визначити управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради (Василь Купрунець) головним розпорядником коштів міського бюджету з реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання.

3. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міської ради (Василь Купрунець) щорічно звітуватись на сесіях міської ради про хід виконання Програми реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання на 2016-2018 роки.

4. Міському фінансовому управлінню (Леся Поташник) при формуванні річних бюджетів передбачити кошти для виконання даної Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та  в.о. першого заступника міського голови  Галину Романко.

Міський голова						        Ігор Матвійчук

Затверджено

рішенням міської ради

від 25.03.2016    № 208

Секретар міської ради

Роман Боднарчук

ПРОГРАМА

реконструкції та будівництва міських

мереж водопостачання на 2016-2018 роки

| Замовник Програми | Заступник начальника управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради Купрунець В.А. | _____________ (підпис) |
| --- | --- | --- |
| Керівник Програми | В.о. першого заступника міського голови Романко Г.В. | _____________ (підпис) |

ПАСПОРТ

Програми

реконструкції та будівництва міських

мереж водопостачання на 2016-2018 роки

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.

2. Розробник  програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.

3. Співрозробник програми: Комунальне підприємство «Водотеплосервіс».

4. Відповідальні за виконання: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.

5. Учасники програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.

6. Терміни реалізації програми: 2016-2018 роки:

6.1.Етапи фінансування програми ( для довгострокових програм): 2016, 2017, 2018 роки.

7. Обсяги  фінансування програми: 17857,338 тис.грн.

| Роки | Обсяги фінансування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |
|  |  | Державний бюджет | Міський бюджет | Обласний бюджет |
| 2016-2018 | 17857,338 | 13939,712 | 3917,626 | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| 2016 | 6911,754 | 6224,016 | 687,748 | - |
| 2017 | 3442,663 | 1816,718 | 1625,945 | - |
| 2018 | 7502,911 | 5898,978 | 1603,933 | - |

8.Очікувані результати виконання програми: підвищення якості питної води   поліпшення санітарної, епідеміологічної та екологічної ситуації в місті.

9.Термін проведення звітності: щоквартально.

| Замовник Програм | Заступник начальника управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради Купрунець В.А. | _____________ (підпис) |
| --- | --- | --- |
| Керівник Програми | В.о. першого заступника міського голови Романко Г.В. | _____________ (підпис) |

ПРОГРАМА

реконструкції та будівництва міських

мереж водопостачання на 2016-2018 роки.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення  у сфері питного водопостачання; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел  питного  водопостачання на відповідність установленим вимогам;

- будівництва і реконструкції водопровідних мереж з метою зменшення втрат води;

- приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних  особливостей;

- здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго  і ресурсозбереження, підвищення якості  питної води.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- будівництво та реконструкція водопровідних мереж  із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в мікрорайонах Загір’я, Підгірки, Височанка;

- приведення нормативно-правової   бази   у    сфері    питного водопостачання  та  водовідведення  у відповідність із стандартами Європейського  Союзу.

- впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих  бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

- зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів Державного та місцевих  бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти Державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік .

Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради подає щороку під час підготовки проекту місцевого бюджету на відповідний рік обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з місцевого бюджету з урахуванням пропозицій місьвиконкому.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить  - 17857,338 тис. гривень, з яких за рахунок Державного бюджету - 13939,712тис. гривень, з міського бюджету – 3917,626тис.гривень, обласний бюджет – тис. гривень.

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми наведена у додатку до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищити якість питної води;

- поліпшити санітарну,  епідемічну  та  екологічну  ситуацію  в місті Калуші;

- впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

- зменшити втрати питної води;

- забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до  систем централізованого водопостачання.