**Інформація**

**про стан виконання міської «Програми охорони навколишнього природного**

 **середовища на 2020-2022 роки»**

**за 2021 рік**

**Замовник Програми**: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 року № 2802 (зі змінами).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/П | Зміст заходу | Визначені обсяги фінансування програми на 2021 р. (тис. грн.) | Профінансовано за звітний період(тис. грн.) | Що зроблено |
| **1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів** |
| 1. | Нарощування дамб золошлаковідвалів(ДП «Калуська ТЕЦ-Нова») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **490,0****-****-****-**490,0 | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-- | Проводиться пошук джерел фінансування  |
| 2. | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **29,03****-****-**29,03**-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-****-**- | Не проводилось. |
| 3. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **305,0****-****-**305,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **284,019****-****-**284,019- | Відповідно до укладених договорів від 29.04.2021р. № 52 та від 27.07.2021р. № 104 ТОВ "Дорленд" ліквідовано 3700 м.куб. сміття у с. Копанки, с. Студінка, с. Сівка-Калуська, с. Пійло, с. Довге Калуське, с. Кропивник, у с.Боднарів у житловому масиві "Височанка" та на кладовищі у мікрорайоні "Підгірки" в м. Калуші. |
| 4 | Реконструкція, технічне переоснащення обладнання для полігонів ТПВ. Сплата фінансового лізингу за придбання компактора XCMG (при курсу долара 26,48грн.) (КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **1688,0****-****-**1688,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **1643,463****-****-**1643,463- | Проплата КП "Екоресурс" за договором фінансового лізингу |
| 5 | Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ. Придбання нових контейнерів закритого типу для збору побутових відходів(КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **3000,0****-****3000,0**-- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено  |
| 6 | Придбання спеціального транспорту для проведення миття та дезінфекції контейнерів(КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **3980,0****-****3980,0**-- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 7 | Придбання спеціального транспорту для перевезення контейнерів для великогабаритних відходів(сміттєвоз з системою змінних кузовів (портального типу) (КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **1345,0****-****1345,0**-- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 8 | Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в урочищі Височанка м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)(УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **1110,75****-****110,75****1000,0**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **141,512****-**91,71249,8- | Покращення санітарно-технічного стану місць збору твердих побутових ввідходів.91,712 тис. грн виділено з обласного бюджету, 49,8 тис. грн. виділено з міцевого бюджету |
| 11 | Придбання сміттєвоза (АТ-2041) для збору та вивезення побутових відходів на території Калуської міської територіальної громади | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **2580,0****-****2580,0****-**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-**--- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 13 | Розроблення проекту системи управління відходами на території Калуської міської територіальної громади | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **204,0****-****154,0****50,0**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-**--- | Не виконано |
| 14 | Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору побутових відходів на території Калуської міської територіальної громади | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **22,311****-****22,311****-**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **22,311****-****22,311****-**- | Придбано контейнери для роздільного збирання ТПВ для ОСББ "Січове 15" |
| 15 | Поточний ремонт контейнерних майданчиків на території нового кладовища на вул. Височанка в м. Калуші Івано-Франківської області | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,0****-****-****49,0**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **48,843****-****-****48,843**- | ТзОВ "Дорленд" згідно укладеного договору № 212 від 09.12.2021р. проведено поточний ремонт контейнерного маданчика на новому кладовищі на вул.Височанка |
|  | **Всього по розділу 1:** |  | **14803,06** |  | **2140,148** |  |
| **2. Збереження природно-заповідного фонду** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів** |
| 1.1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **1150,0**-500,0650,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **1026,197**-395,379630,818 - | Відповідно до укладеного договору № 45 від 06.04.21р. ТОВ "Дорленд" за рахунок коштів міського бюджету у житловому масиві «Підгірки» проведено очистку русла р. Млинівка на вул. Саксаганського, провулку Лісному та вул. Врубеля загальною протяжністю 649 м/п та використано 270,735 тис.грн. ТзДВ "Карпатнафтобуд" відповідно до укладеного договру № 130 від 25.08.2021р. за рахунок коштів міського бюджету првоедено очистку русла р. Млинівка вул. Об’їзна -вул. Новацька та вул. Могильницького,24 - вул. Врубеля,12,16, загальною протяжністю 303 м/п на суму 360,083 тис.грн.; Відповідно до укладеного договору № 62 від 20.05.21р. ТОВ "МЕШ ІНВЕСТ" за рахунок коштів, які виділені з обласного бюджету проведено очистку русла р.Млинівка у житловому масиві «Загір’я» (в районі «Парку культури і відпочинку ім. І.Франка)» та в районі вул. Вороного (від буд. № 5 до буд. № 15)орієнтовною протяжністю 1044 м/п на суму 395,379 тис.грн. |
| 1.2 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **4555,0**-4000,0555,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,**-** - бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **499,25**--499,25- | Відповідно до укладених договорів № 47 від 09.04.2021р. та № 163 від 07.10.21р. ТзДВ "КАРПАННАФТОБУД" у житловому масиві «Підгірки» проведено очистку русла р. Сівка (від приміщення колишніх гаражів - навпроти бази Чумчкіна, вздовж притулку для тварин), орієнтовною протяжністю 491 м/п та на вул. Банянська-вул. Виговського, вул. Чорновола орієнтовною протяжністю 585 м/п |
| 2 | Очистка водовідвідних канав(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **600,0**--600,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **593,541**--593,541**-** | Відповідно до укладеного договру № 50 від 27.04.21р. ТОВ "Дорленд" проведено очистку водовідвідних канав у с. Копанки - 938 м/п, с. Бабин Середній - 829 м/п, с. Пійло - 220 м/п, с. Кропивник - 247 м/п, на вул. Сірка - 757 м/п та встановлено 12 м/п водоперепускної труби, у с. Боднарів - 471 м/п, у мікрорайоні "Хотінь" (вул.Сагайдачного) - 152 м/п та встановлено на вул.Кармелюка - 12 м/п водоперепускної труби, у мікрорайоні Підгірки (вул.Могильницького) - встановлено 30 м/п лотків, на вул.Долинська - 214 м/п, на новому кладовищі на вул. Висолчанка - 232 м/п на суму 544,4 тис.грн. Відповідно до укладеного договру № 105 від 28.07.2021р. ТОВ "Дорленд" проведено очистку водовідвідних канав у с. Копанки - 170 м/п, у с. Боднарів - 12м/п, у с. Голинь - 460 м/п, у мікрорайоні "Хотінь" - 93 м/п на суму 49,141 тис.грн. |
| 3 | Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК0+00-ПК2+00, ПК3+69-ПК13+44) в м.Калуш Івано-Франківської області  (УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **195,0**--195,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **143,375**--143,375- | Розробляється проектно –кошторисна документація |
| 5 | Придбання насосного обладнання на каналізаційну насосну станцію №3 на вул. Євшана в м. Калуш Івано-Франківської області (УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **5939,93**-5340,93599,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **498,6**--498,6- | Виконано |
| 6 | Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації(УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0**--500,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **499,630**--499,630- | Проведено капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації по вул. Сівецька,8-10, Винниченка,10, Шептицького,4, Каракая,4, Пушкіна,4, Фінська,46 |
| 19 | Ремонт відстійника №2 ліній очищення кислотно-лужних стічних вод (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **570,7**---**570,7** | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---**-** | Не виконано |
| 20 | Ремонт та хімзахист технологічних споруд на лінії очищення кислотно-лужних стічних вод (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **288,5****-****-**-**288,5** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **529,68**---**529,68** | Не виконано |
| 21 | Монтаж теплоізоляції на трубопровід повернення конденсату на Калуську ТЕЦ Конденсатопровід від теплопункту корпус 729 до Калуської ТЕЦ (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **610,0****-****-**-610,0 | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
| 22 | Заміна ділянки підземного трубопроводу промислової води від вузла №10 до камери ВК-6.13 (ТОВ"КАРПАТНАФТОХІМ") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **249,90****-****-****249,90** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **292,16**---292,16 | Не виконано |
| 23 | Заміна ділянки трубопроводу питної води Ду150 мм від К-1 до К-8 к-с 485 (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **315,0****-****-****315,0** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
| 24 | Реконструкція обладнання і трубопроводів насосної станції перекачування органічних стічних вод з площадки Хімзаводу (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **797,0****-****-****797,0** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **42,48**---- | Не виконано |
| 25 | Проведення заходів від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Лісова в с. Вістова, Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **300,0****-****300,0****-****-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **297,618**-297,618-- | Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 виділено 300,0 тис. грн. з обласного фонду ОНПС.ТзОВ "Дорленд" згідно укладеного договору № 132 від 26.08.2021р. проведено заходи від підтоплення і затоплення вул. Лісова у с. Вістова |
| 26 | Ліквідація (засипка) провальної воронки №14б на вул. Глібова в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) (УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **178,0****-****-****178,0****-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **177,711**--177,711- | Провальну воронку №14б ліквідовано шляхом засипки |
| 28 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку по вул. Підвальна, 10 в м. Калуш Івано-Франківської області | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **253,0****-****-****253,0****-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **213,895**--213,895- | Покращення надання послуг населенню з водовідведення |
| 29 | Очищення русла річки Млинівка в межах села Студінка Калуської міської територіальної громади | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,0****-****-****49,0****-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **48,98**--48,98- | ТзДВ "Карпатнафтобуд" згідно укладеного договору № 216 від 10.12.2021р. проведено очистку русла річки Млинівка в межах села Студінка протяжністю 200 м/п  |
| 30 | Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Дяченка в с. Боднарів Калуської міської територіальної громади | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,5****-****-****49,5****-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,5**--49,5- | Покращення якості надання послуг з водовідведення |
|  | **Всього по розділу 3:** |  | **16600,53** |  | **4364,516** |  |
| **4. Охорона атмосферного повітря** |
| 1 | Провести накладку та випробування ефетивності роботи золовловлюючих установок на котлах ТП-87 ст.№1, №2 (ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" ) | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **55,0****-****-****-****55,0** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **17,953**---17,953 | Не виконано |
| 2 | Провести накладку та випробування ефективності аспіраційних установокцеху паливоподачі (ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **43,5****-****-****43,5** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **17,0**---17,0 | Не виконано |
| 3 | Ліквідація проявів небезпечних екзогенно-геологічних процесів на 160 км траси "Калуш- Західний кордон" (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **153,2****-****-****153,2** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **3,73**---3,73 | Не виконано |
|  |  |  | **251,7** |  | **38,683** |  |
| **5. Моніторинг навколишнього природного середовища** |
| **1** | Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник (УНС міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **420,0****-**420,0-- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **420,0**-420,0-- | Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 виділено 420,0 тис. грн. з обласного фонду ОНПС.Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу протягом 2021 року проведено топогеодезичні роботи, геофізичні дослідження методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі по реперних профілях рудників «Ново-Голинь», «Калуш», здійснено відбір проб води із спостережних свердловин та об’єктів Калуського гірничопромислового району та проведено лабораторні дослідження. |
|  | **Всього по розділу 5:** |  | **420,0** |  | **-** |  |
| **6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу** |
| 1. | Заходи з озеленення міста (придбання багаторічних зелених насаджень та декоративних рослин) (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **10,0****-**-10,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
| 2 | Облаштування притулку для безпритульних тварин (придбання вольєрів) (УЖКГ міської ради, КП "Екосервіс") | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **85,0****-**-85,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **85,0**--85,0- | Відповідно до укладеного договору від 14.06.2021р. № 89 ТзОВ "Будінвест - ІФ" придбано 6 од. вольєрів. |
| 3 | Поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території Калуської міської територіальної громади (в т.ч. вжиття заходів по боротьбі з карантинною рослиною борщівник Сосновського) (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **220,0****-**220,0-- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
|  | **Всього по розділу 6:** |  | **315,0** |  | **85,0** |  |
| **7. Інші напрями природоохоронної діяльності** |
| 4 | Послуги відкачування стічних вод(УЖКГ, КП «Калушавтодор» | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **252,844**--252,844**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **197,378****-****-**197,378**-** | КП "Калушавтодор" проведено очистку мереж зливової каналізації на вул. Рубчака, вул. Грушевського та вул. Б.Хмельницького |
| 5. | Закупівля люків для каналізаційних мереж(УЖКГ міської ради, КП «Водотеплосервіс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **30,0**--30,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-**-** | Не виконано |
| 6 | Обстеження та надання пропозицій по недопущенню підтоплення вулиць Височана, Коперника в м. Калуш Івано-Франківської області ( УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **60,0**--60,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **59,775****-****-**59,775**-** | Виконано |
| 7 | Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у населених пунктах: с.Боднарів, с. Голинь, с. Копанки, с.Пійло, с. Довге Калуське, с. Ріп’янка, с. Мислів, с. Яворівка, с. Тужилів (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **12,0**--12,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-**-** | Не виконано |
| 8 | Внесення змін до Схеми санітарного очищення Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **18,0**--18,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-**-** | Не виконано |
| 9 | Поточний ремонт мережі дощової каналізації на перехресті вулиць Біласа і Данилишина - Павлика в м. Калуш | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,97**--49,97**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,97****-****-**49,97**-** | ПП "Мирко" згідно укладеного договору № 174 від 18.10.2021року проведено поточний ремонт мережі на перехресті вулиць Біласа і Данилишина - Павлика, зокрема проведено встановлено 2 дощові колодязі та 29 м/п водоперепускної труби |
| 10 | Очищення водовідвідних канав на новому кладовищі на вул. Височанка м. Калуш, Івано-Франківської обл. | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,856**--49,856**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,856****-****-**49,856**-** | ТзОВ "Дорленд" відповідно до укладеного договору № 195 від 12.11.2021р. встанволено 55 м/п лотків на новому кладовищі на вул.Височанка |
| 11 | Поточний ремонт мережі дощової каналізації на перехресті вулиць Будівельників-Богдана Хмельницького м. Калуш, Івано-Франківської обл. | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,8**--49,8**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-**-** | Не виконано |
|  | **Всього по розділу 7:** |  | **522,47** |  | **356,979** |  |
| **Всього по Програмі** |  | **32912,79** |  | **7953,42** |  |

**Фінансування Програми ОНПС на 2020-2022 роки по бюджетах**

**за 2021 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Державний бюджет** | **Обласний бюджет** | **Бюджет міської територіальної громади** | **Інше фінансування** |
| Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. |
|  | **-** | **-** | **21972,99** | **1227,02** | **7367,0** | **5823,404** | **3572,80** | **903,003** |

**Інформація**

**про стан виконання міської Програми охорони навколишнього**

**природного середовища на 2020-2022 роки**

**за 2022 рік**

**Замовник Програми**: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 року № 2802 (зі змінами).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/П | Зміст заходу | Визначені обсяги фінансування програми на 2022 р. (тис. грн.) | Профінансовано за звітний період(тис. грн.) | Що зроблено |
| **1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів** |
| 2. | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **340,0****-****-**340,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-****-**- | -. |
| 3. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0****-****-**500,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **492,93****-****-****492,93**- | ТзОВ "Дорленд" згідно укладеного договору від 11.05.2022р. № 34 ліквідовано 1416 м.куб. стихійних сміттєзвалищ на суму 278,527 тис.грн. у с. Кропивник, с. Мостище та с.Тужилів;від 30.05.22 №47 ліквідовано591 м.куб. стихійних сміттєзвалищу м/р Підгірки (біля кладовища) та с. Сер.Бабин (старий цвинтар та урочище «Пасівники» (біля ставка) |
| 10 | Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в урочищі Височанка м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)(УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **1651,1****-****-****1651,1**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-**--- | - |
| 13 | Розроблення проекту системи управління відходами на території Калуської міської територілаьної громади(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **50,0****-****-****50,0**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-**--- | - |
|  | **Всього по розділу 1:** |  | **2541,1** |  | **492,93** |  |
| **2. Збереження природно-заповідного фонду** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів** |
| 1.1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **860,0**--860,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **790,049**--**790,049**- | ТзДВ "Карпатнафтобуд": 1. На підставі укладеного договору від 11.05.2022р. № 35 проведено роботи з очищення 795 м/п русла р. Млинівка на вул. Львівська (ж/м "Хотінь"); вул. Гната Мартинця (ж/м "Загір"я"); від моста на авт.дорозі Н 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці - Мамалига в напрямку житлового мікрорайону Підгірки; вул.Врубеля (ж/м "Підгірки") та пров.Лісному. 2. На підставі договору № 48 від 30.05.2022р. очищено 875 м/п русла р. Млинівка в ж/м "Підгірки" (від вул.Окружна в напрямку авт. дороги Н 10) та на вул. С.Бандери, 60 протяжністю 72 м/п  |
| 1.2 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **500,0**--500,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,**-** - бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **-**---- | - |
| 2 | Очистка водовідвідних канав(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **600,0**--600,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г**,**- інші джерела | **599,425**--**599,425****-** | ТзОВ «Дорленд» згідно укладеного договору від 30.05.2022 №45 проведено очистку 1487 м/п водовідвідних канав у с. Кропивник, Студінка та у м/р Підгірки, КП «Калушавтодор» згідно укладеного договору від 23.06.2022 №53 проведено очистку 2036 м/п водовідвідних канав в с. Кропивник, с. Вістова, м. Калуш (вул. Вітовського –р. Сівка) |
| 6.2 | Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на ділянці мережі водовідведення по вул. Дзвонарська, 5 міста Калуш Івано-Франківської області (УЖКГ, КП «Калуська енергетична компанія») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **100,0**--100,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---- | - |
| 19 | Початок будівництва насосної станції для використання виробничо-дощових вод в системі гідрозоловидалення (ТОВ "Калуська ТЕЦ-Нова") | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **1200,0**---**1200,0** | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---**-** | - |
| 31 | Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД)(УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **270,0**-202,567,5**-** | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **61,446**-61,446-**-** | Виконані роботи:Інженерно-геодезичні вишукування;Інженерно-геологічні вишукування |
| 32 | Будівництво водорегулюючої споруди на річці Сівка в районі Домбровського кар'єру в м. Калуш Івано-Франківської області (УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **750,0**--750,0**-** | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---**-** | - |
| 33 | Поточний ремонт аварійних ділянок мереж зливової каналізації в місті Калуш Івано-Франківської області (УЖКГ, КП «Калушавтодор» | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **300,0**--300,0**-** | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **206,744**--206,744**-** | - |
| 34 | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. О.Пчілки в м. Калуш Івано-Франківської області (УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **250,0**--250,0**-** | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---**-** | - |
|  | **Всього по розділу 3:** |  | **4830,0** |  | **1657,664** |  |
| **4. Охорона атмосферного повітря** |
| 1 | Встановлення електрофільтрів на котлі ТП-87 ст.№4 (при наявності коштів) ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **47000,0****-****-****-****47000,0** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---- | - |
|  |  |  | **47000,0** |  | **-** |  |
| **5. Моніторинг навколишнього природного середовища** |
| 2 |  Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник (УНС міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **300,0****-**-300,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **300,0**--300,0- | Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу проведено моніторингові дослідження згідно договору № 184/2022 від 14.04.2022 року. |
| 3 | Проведення моніторингових досліджень навколишнього природного середовища на території Калуської міської територіальної громади відповідно до звернень громадян та Калуської міської ради | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **49,0****-**-49,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **48,02**---48,02 | Центром прийому спеціальної інформації та контролю навігаційного поля проведено науково-дослідну роботу згідно договору №10/1 від 26.10.2022.Калуським районним відділом ДУ «ІВОЛЦПХ» надавались послуги у сфері забезпечення сан-епід. благополуччя населення згідно договору №24 від 31.10.2022 року |
|  | **Всього по розділу 5:** |  | **349,0** |  | **348,02** |  |
| **6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу** |
| 1. | Заходи з озеленення міста (придбання багаторічних зелених насаджень та декоративних рослин) (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **150,0****-**-150,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-**---- | **-** |
|  | **Всього по розділу 6:** |  | **150,0** |  | **-** |  |
| **7. Інші напрями природоохоронної діяльності** |
| 4 | Послуги відкачування стічних вод(УЖКГ, КП «Калушавтодор» | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **300,0**--300,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **299,73****-****-**299,73**-** | КП "Калушавтодор" укладено угоду з ТОВ "Пламбер" на послуги з відкачування стічних вод, зокрема: очищено 814 м/п мереж зливової каналізації та 41 каналізаційний колодязь на вулицях міста Калуша |
| 12 | Організація екологічної освіти в закладах освіти Калуської міської територіальної громади | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **400,0**--100,0300,0 | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- бюджет м.т.г,- інші джерела | **-****-****-**-**-** | **-** |
|  | **Всього по розділу 7:** |  | **700,0** |  | **299,73** |  |
| **Всього по Програмі** |  | **55570,1** |  | **2798,344** |  |

**Фінансування Програми ОНПС на 2020-2022 роки по бюджетах**

**за 2022 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Державний бюджет** | **Обласний бюджет** | **Бюджет міської територіальної громади** | **Інше фінансування** |
| Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. |
|  | **-** | **-** | **202,5** | **61,446** | **6867,6** | **2736,898** | **48500,0** | **-** |