Інформація

про стан виконання міської «Програми охорони навколишнього природного

середовища на 2020-2022 роки»

за 2021 рік

Замовник Програми: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 року № 2802 (зі змінами).

| № п/П | Зміст заходу | Визначені обсяги фінансування програми на 2021 р. (тис. грн.) |  | Профінансовано за звітний період (тис. грн.) |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нарощування дамб золошлаковідвалів (ДП «Калуська ТЕЦ-Нова») | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 490,0 - - - 490,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Проводиться пошук джерел фінансування |
| 2. | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 29,03 - - 29,03 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не проводилось. |
| 3. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 305,0 - - 305,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 284,019 - - 284,019 - | Відповідно до укладених договорів від 29.04.2021р. № 52 та від 27.07.2021р. № 104 ТОВ "Дорленд" ліквідовано 3700 м.куб. сміття у с. Копанки, с. Студінка, с. Сівка-Калуська, с. Пійло, с. Довге Калуське, с. Кропивник, у с.Боднарів у житловому масиві "Височанка" та на кладовищі у мікрорайоні "Підгірки" в м. Калуші. |
| 4 | Реконструкція, технічне переоснащення обладнання для полігонів ТПВ. Сплата фінансового лізингу за придбання компактора XCMG (при курсу долара 26,48грн.) (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1688,0 - - 1688,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1643,463 - - 1643,463 - | Проплата КП "Екоресурс" за договором фінансового лізингу |
| 5 | Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ. Придбання нових контейнерів закритого типу для збору побутових відходів (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 3000,0 - 3000,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 6 | Придбання спеціального транспорту для проведення миття та дезінфекції контейнерів (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 3980,0 - 3980,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 7 | Придбання спеціального транспорту для перевезення контейнерів для великогабаритних відходів(сміттєвоз з системою змінних кузовів (портального типу) (КП «Екоресурс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1345,0 - 1345,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 8 | Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в урочищі Височанка м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1110,75 - 110,75 1000,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 141,512 - 91,712 49,8 - | Покращення санітарно-технічного стану місць збору твердих побутових ввідходів.91,712 тис. грн виділено з обласного бюджету, 49,8 тис. грн. виділено з міцевого бюджету |
| 11 | Придбання сміттєвоза (АТ-2041) для збору та вивезення побутових відходів на території Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 2580,0 - 2580,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 13 | Розроблення проекту системи управління відходами на території Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 204,0 - 154,0 50,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 14 | Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору побутових відходів на території Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 22,311 - 22,311 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 22,311 - 22,311 - - | Придбано контейнери для роздільного збирання ТПВ для ОСББ "Січове 15" |
| 15 | Поточний ремонт контейнерних майданчиків на території нового кладовища на вул. Височанка в м. Калуші Івано-Франківської області | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,0 - - 49,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 48,843 - - 48,843 - | ТзОВ "Дорленд" згідно укладеного договору № 212 від 09.12.2021р. проведено поточний ремонт контейнерного маданчика на новому кладовищі на вул.Височанка |
|  | Всього по розділу 1: |  | 14803,06 |  | 2140,148 |  |
| 2. Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |
| 3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1150,0 - 500,0 650,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1026,197 - 395,379 630,818 - | Відповідно до укладеного договору № 45 від 06.04.21р. ТОВ "Дорленд" за рахунок коштів міського бюджету у житловому масиві «Підгірки» проведено очистку русла р. Млинівка на вул. Саксаганського, провулку Лісному та вул. Врубеля загальною протяжністю 649 м/п та використано 270,735 тис.грн. ТзДВ "Карпатнафтобуд" відповідно до укладеного договру № 130 від 25.08.2021р. за рахунок коштів міського бюджету првоедено очистку русла р. Млинівка вул. Об’їзна -вул. Новацька та вул. Могильницького,24 - вул. Врубеля,12,16, загальною протяжністю 303 м/п на суму 360,083 тис.грн.; Відповідно до укладеного договору № 62 від 20.05.21р. ТОВ "МЕШ ІНВЕСТ" за рахунок коштів, які виділені з обласного бюджету проведено очистку русла р.Млинівка у житловому масиві «Загір’я» (в районі «Парку культури і відпочинку ім. І.Франка)» та в районі вул. Вороного (від буд. № 5 до буд. № 15)орієнтовною протяжністю 1044 м/п на суму 395,379 тис.грн. |
| 1.2 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 4555,0 - 4000,0 555,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - - бюджет м.т.г, - інші джерела | 499,25 - - 499,25 - | Відповідно до укладених договорів № 47 від 09.04.2021р. та № 163 від 07.10.21р. ТзДВ "КАРПАННАФТОБУД" у житловому масиві «Підгірки» проведено очистку русла р. Сівка (від приміщення колишніх гаражів - навпроти бази Чумчкіна, вздовж притулку для тварин), орієнтовною протяжністю 491 м/п та на вул. Банянська-вул. Виговського, вул. Чорновола орієнтовною протяжністю 585 м/п |
| 2 | Очистка водовідвідних канав (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 600,0 - - 600,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 593,541 - - 593,541 - | Відповідно до укладеного договру № 50 від 27.04.21р. ТОВ "Дорленд" проведено очистку водовідвідних канав у с. Копанки - 938 м/п, с. Бабин Середній - 829 м/п, с. Пійло - 220 м/п, с. Кропивник - 247 м/п, на вул. Сірка - 757 м/п та встановлено 12 м/п водоперепускної труби, у с. Боднарів - 471 м/п, у мікрорайоні "Хотінь" (вул.Сагайдачного) - 152 м/п та встановлено на вул.Кармелюка - 12 м/п водоперепускної труби, у мікрорайоні Підгірки (вул.Могильницького) - встановлено 30 м/п лотків, на вул.Долинська - 214 м/п, на новому кладовищі на вул. Висолчанка - 232 м/п на суму 544,4 тис.грн. Відповідно до укладеного договру № 105 від 28.07.2021р. ТОВ "Дорленд" проведено очистку водовідвідних канав у с. Копанки - 170 м/п, у с. Боднарів - 12м/п, у с. Голинь - 460 м/п, у мікрорайоні "Хотінь" - 93 м/п на суму 49,141 тис.грн. |
| 3 | Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК0+00-ПК2+00, ПК3+69-ПК13+44) в м.Калуш Івано-Франківської області (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного Бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 195,0 - - 195,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 143,375 - - 143,375 - | Розробляється проектно –кошторисна документація |
| 5 | Придбання насосного обладнання на каналізаційну насосну станцію №3 на вул. Євшана в м. Калуш Івано-Франківської області (УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 5939,93 - 5340,93 599,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 498,6 - - 498,6 - | Виконано |
| 6 | Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації (УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 499,630 - - 499,630 - | Проведено капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації по вул. Сівецька,8-10, Винниченка,10, Шептицького,4, Каракая,4, Пушкіна,4, Фінська,46 |
| 19 | Ремонт відстійника №2 ліній очищення кислотно-лужних стічних вод (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 570,7 - - - 570,7 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 20 | Ремонт та хімзахист технологічних споруд на лінії очищення кислотно-лужних стічних вод (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 288,5 - - - 288,5 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 529,68 - - - 529,68 | Не виконано |
| 21 | Монтаж теплоізоляції на трубопровід повернення конденсату на Калуську ТЕЦ Конденсатопровід від теплопункту корпус 729 до Калуської ТЕЦ (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 610,0 - - - 610,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 22 | Заміна ділянки підземного трубопроводу промислової води від вузла №10 до камери ВК-6.13 (ТОВ"КАРПАТНАФТОХІМ") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 249,90 - - 249,90 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 292,16 - - - 292,16 | Не виконано |
| 23 | Заміна ділянки трубопроводу питної води Ду150 мм від К-1 до К-8 к-с 485 (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 315,0 - - 315,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 24 | Реконструкція обладнання і трубопроводів насосної станції перекачування органічних стічних вод з площадки Хімзаводу (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 797,0 - - 797,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 42,48 - - - - | Не виконано |
| 25 | Проведення заходів від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Лісова в с. Вістова, Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 300,0 - 300,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 297,618 - 297,618 - - | Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 виділено 300,0 тис. грн. з обласного фонду ОНПС. ТзОВ "Дорленд" згідно укладеного договору № 132 від 26.08.2021р. проведено заходи від підтоплення і затоплення вул. Лісова у с. Вістова |
| 26 | Ліквідація (засипка) провальної воронки №14б на вул. Глібова в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 178,0 - - 178,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 177,711 - - 177,711 - | Провальну воронку №14б ліквідовано шляхом засипки |
| 28 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового будинку по вул. Підвальна, 10 в м. Калуш Івано-Франківської області | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 253,0 - - 253,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 213,895 - - 213,895 - | Покращення надання послуг населенню з водовідведення |
| 29 | Очищення русла річки Млинівка в межах села Студінка Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,0 - - 49,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 48,98 - - 48,98 - | ТзДВ "Карпатнафтобуд" згідно укладеного договору № 216 від 10.12.2021р. проведено очистку русла річки Млинівка в межах села Студінка протяжністю 200 м/п |
| 30 | Капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційної мережі по вул. Дяченка в с. Боднарів Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,5 - - 49,5 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,5 - - 49,5 - | Покращення якості надання послуг з водовідведення |
|  | Всього по розділу 3: |  | 16600,53 |  | 4364,516 |  |
| 4. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести накладку та випробування ефетивності роботи золовловлюючих установок на котлах ТП-87 ст.№1, №2 (ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" ) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 55,0 - - - 55,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 17,953 - - - 17,953 | Не виконано |
| 2 | Провести накладку та випробування ефективності аспіраційних установокцеху паливоподачі (ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 43,5 - - 43,5 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 17,0 - - - 17,0 | Не виконано |
| 3 | Ліквідація проявів небезпечних екзогенно-геологічних процесів на 160 км траси "Калуш- Західний кордон" (ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 153,2 - - 153,2 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 3,73 - - - 3,73 | Не виконано |
|  |  |  | 251,7 |  | 38,683 |  |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник (УНС міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 420,0 - 420,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 420,0 - 420,0 - - | Відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 виділено 420,0 тис. грн. з обласного фонду ОНПС. Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу протягом 2021 року проведено топогеодезичні роботи, геофізичні дослідження методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі по реперних профілях рудників «Ново-Голинь», «Калуш», здійснено відбір проб води із спостережних свердловин та об’єктів Калуського гірничопромислового району та проведено лабораторні дослідження. |
|  | Всього по розділу 5: |  | 420,0 |  | - |  |
| 6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заходи з озеленення міста (придбання багаторічних зелених насаджень та декоративних рослин) (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 10,0 - - 10,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 2 | Облаштування притулку для безпритульних тварин (придбання вольєрів) (УЖКГ міської ради, КП "Екосервіс") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 85,0 - - 85,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 85,0 - - 85,0 - | Відповідно до укладеного договору від 14.06.2021р. № 89 ТзОВ "Будінвест - ІФ" придбано 6 од. вольєрів. |
| 3 | Поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території Калуської міської територіальної громади (в т.ч. вжиття заходів по боротьбі з карантинною рослиною борщівник Сосновського) (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 220,0 - 220,0 - - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
|  | Всього по розділу 6: |  | 315,0 |  | 85,0 |  |
| 7. Інші напрями природоохоронної діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Послуги відкачування стічних вод (УЖКГ, КП «Калушавтодор» | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 252,844 - - 252,844 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 197,378 - - 197,378 - | КП "Калушавтодор" проведено очистку мереж зливової каналізації на вул. Рубчака, вул. Грушевського та вул. Б.Хмельницького |
| 5. | Закупівля люків для каналізаційних мереж (УЖКГ міської ради, КП «Водотеплосервіс») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 30,0 - - 30,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 6 | Обстеження та надання пропозицій по недопущенню підтоплення вулиць Височана, Коперника в м. Калуш Івано-Франківської області ( УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 60,0 - - 60,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 59,775 - - 59,775 - | Виконано |
| 7 | Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у населених пунктах: с.Боднарів, с. Голинь, с. Копанки, с.Пійло, с. Довге Калуське, с. Ріп’янка, с. Мислів, с. Яворівка, с. Тужилів (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 12,0 - - 12,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 8 | Внесення змін до Схеми санітарного очищення Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 18,0 - - 18,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
| 9 | Поточний ремонт мережі дощової каналізації на перехресті вулиць Біласа і Данилишина - Павлика в м. Калуш | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,97 - - 49,97 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,97 - - 49,97 - | ПП "Мирко" згідно укладеного договору № 174 від 18.10.2021року проведено поточний ремонт мережі на перехресті вулиць Біласа і Данилишина - Павлика, зокрема проведено встановлено 2 дощові колодязі та 29 м/п водоперепускної труби |
| 10 | Очищення водовідвідних канав на новому кладовищі на вул. Височанка м. Калуш, Івано-Франківської обл. | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,856 - - 49,856 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,856 - - 49,856 - | ТзОВ "Дорленд" відповідно до укладеного договору № 195 від 12.11.2021р. встанволено 55 м/п лотків на новому кладовищі на вул.Височанка |
| 11 | Поточний ремонт мережі дощової каналізації на перехресті вулиць Будівельників-Богдана Хмельницького м. Калуш, Івано-Франківської обл. | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,8 - - 49,8 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | Не виконано |
|  | Всього по розділу 7: |  | 522,47 |  | 356,979 |  |
| Всього по Програмі |  |  | 32912,79 |  | 7953,42 |  |

Фінансування Програми ОНПС на 2020-2022 роки по бюджетах

за 2021 рік

| № з/п | Державний бюджет |  | Обласний бюджет |  | Бюджет міської територіальної громади |  | Інше фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. |
|  | - | - | 21972,99 | 1227,02 | 7367,0 | 5823,404 | 3572,80 | 903,003 |

Інформація

про стан виконання міської Програми охорони навколишнього

природного середовища на 2020-2022 роки

за 2022 рік

Замовник Програми: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 року № 2802 (зі змінами).

| № п/П | Зміст заходу | Визначені обсяги фінансування програми на 2022 р. (тис. грн.) |  | Профінансовано за звітний період (тис. грн.) |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 340,0 - - 340,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | -. |
| 3. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 492,93 - - 492,93 - | ТзОВ "Дорленд" згідно укладеного договору від 11.05.2022р. № 34 ліквідовано 1416 м.куб. стихійних сміттєзвалищ на суму 278,527 тис.грн. у с. Кропивник, с. Мостище та с.Тужилів;від 30.05.22 №47 ліквідовано591 м.куб. стихійних сміттєзвалищу м/р Підгірки (біля кладовища) та с. Сер.Бабин (старий цвинтар та урочище «Пасівники» (біля ставка) |
| 10 | Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в урочищі Височанка м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1651,1 - - 1651,1 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
| 13 | Розроблення проекту системи управління відходами на території Калуської міської територілаьної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного Бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 50,0 - - 50,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
|  | Всього по розділу 1: |  | 2541,1 |  | 492,93 |  |
| 2. Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |
| 3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 860,0 - - 860,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 790,049 - - 790,049 - | ТзДВ "Карпатнафтобуд": 1. На підставі укладеного договору від 11.05.2022р. № 35 проведено роботи з очищення 795 м/п русла р. Млинівка на вул. Львівська (ж/м "Хотінь"); вул. Гната Мартинця (ж/м "Загір"я"); від моста на авт.дорозі Н 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці - Мамалига в напрямку житлового мікрорайону Підгірки; вул.Врубеля (ж/м "Підгірки") та пров.Лісному. 2. На підставі договору № 48 від 30.05.2022р. очищено 875 м/п русла р. Млинівка в ж/м "Підгірки" (від вул.Окружна в напрямку авт. дороги Н 10) та на вул. С.Бандери, 60 протяжністю 72 м/п |
| 1.2 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
| 2 | Очистка водовідвідних канав (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 600,0 - - 600,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 599,425 - - 599,425 - | ТзОВ «Дорленд» згідно укладеного договору від 30.05.2022 №45 проведено очистку 1487 м/п водовідвідних канав у с. Кропивник, Студінка та у м/р Підгірки, КП «Калушавтодор» згідно укладеного договору від 23.06.2022 №53 проведено очистку 2036 м/п водовідвідних канав в с. Кропивник, с. Вістова, м. Калуш (вул. Вітовського –р. Сівка) |
| 6.2 | Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на ділянці мережі водовідведення по вул. Дзвонарська, 5 міста Калуш Івано-Франківської області (УЖКГ, КП «Калуська енергетична компанія») | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 100,0 - - 100,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
| 19 | Початок будівництва насосної станції для використання виробничо-дощових вод в системі гідрозоловидалення (ТОВ "Калуська ТЕЦ-Нова") | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1200,0 - - - 1200,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
| 31 | Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів Боднарівського старостинського округу Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської обл. (в т.ч. виготовлення ПКД) (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 270,0 - 202,5 67,5 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 61,446 - 61,446 - - | Виконані роботи: Інженерно-геодезичні вишукування; Інженерно-геологічні вишукування |
| 32 | Будівництво водорегулюючої споруди на річці Сівка в районі Домбровського кар'єру в м. Калуш Івано-Франківської області (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 750,0 - - 750,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
| 33 | Поточний ремонт аварійних ділянок мереж зливової каналізації в місті Калуш Івано-Франківської області (УЖКГ, КП «Калушавтодор» | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 300,0 - - 300,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 206,744 - - 206,744 - | - |
| 34 | Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. О.Пчілки в м. Калуш Івано-Франківської області (УБРІ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 250,0 - - 250,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
|  | Всього по розділу 3: |  | 4830,0 |  | 1657,664 |  |
| 4. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення електрофільтрів на котлі ТП-87 ст.№4 (при наявності коштів) ДП "Калуська ТЕЦ-НОВА" | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 47000,0 - - - 47000,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
|  |  |  | 47000,0 |  | - |  |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник (УНС міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 300,0 - - 300,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 300,0 - - 300,0 - | Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу проведено моніторингові дослідження згідно договору № 184/2022 від 14.04.2022 року. |
| 3 | Проведення моніторингових досліджень навколишнього природного середовища на території Калуської міської територіальної громади відповідно до звернень громадян та Калуської міської ради | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 49,0 - - 49,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 48,02 - - - 48,02 | Центром прийому спеціальної інформації та контролю навігаційного поля проведено науково-дослідну роботу згідно договору №10/1 від 26.10.2022. Калуським районним відділом ДУ «ІВОЛЦПХ» надавались послуги у сфері забезпечення сан-епід. благополуччя населення згідно договору №24 від 31.10.2022 року |
|  | Всього по розділу 5: |  | 349,0 |  | 348,02 |  |
| 6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заходи з озеленення міста (придбання багаторічних зелених насаджень та декоративних рослин) (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 150,0 - - 150,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
|  | Всього по розділу 6: |  | 150,0 |  | - |  |
| 7. Інші напрями природоохоронної діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Послуги відкачування стічних вод (УЖКГ, КП «Калушавтодор» | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 300,0 - - 300,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 299,73 - - 299,73 - | КП "Калушавтодор" укладено угоду з ТОВ "Пламбер" на послуги з відкачування стічних вод, зокрема: очищено 814 м/п мереж зливової каналізації та 41 каналізаційний колодязь на вулицях міста Калуша |
| 12 | Організація екологічної освіти в закладах освіти Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 400,0 - - 100,0 300,0 | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | - - - - - | - |
|  | Всього по розділу 7: |  | 700,0 |  | 299,73 |  |
| Всього по Програмі |  |  | 55570,1 |  | 2798,344 |  |

Фінансування Програми ОНПС на 2020-2022 роки по бюджетах

за 2022 рік

| № з/п | Державний бюджет |  | Обласний бюджет |  | Бюджет міської територіальної громади |  | Інше фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. | План тис. грн. | Профінан совано тис. грн. |
|  | - | - | 202,5 | 61,446 | 6867,6 | 2736,898 | 48500,0 | - |