**Інформація**

**про стан виконання міської Програми**

**за 2020 рік**

**Замовник Програми**: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 року № 2802 (зі змінами).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/П | Зміст заходу | Визначені обсяги фінансування програми на 2020 р. (тис. грн.) | Профінансовано за звітний період(тис. грн.) | Що зроблено |
| **1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів** |
| 1. | Нарощування дамб золошлаковідвалів(ДП «Калуська ТЕЦ-Нова») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **490,0****-****-**-490,0 | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **1080,0****-****-**-1080,0 | Запобігання забруднення прилеглих територій золою та шлаком  |
| 2. | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **104,131****-****-**104,131**-** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **82,005****-****-****82,005**- | Згідно договорів № 341 від 21.09.2020 року та № 387 від 06.11.2020р. ФОП Майко облаштовано контейнерний майданчик на вул.Рубчака, 2 та на новому кладовищі вул.Височанка. |
| 3. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **248,0****-****-**248,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **240,253****-****-**240,253- | Згідно укладених договорів № 1 від 22.01.2020р. ФОП Яніцька О.З. та № 367 від 21.10.2020р. КП "Ексервіс" проведено ліквідацію 1009 м.куб. стихійних сміттєзвалищ на території міста Калуша |
| 4 | Реконструкція, технічне переоснащення обладнання для полігонів ТПВ. Сплата фінансового лізингу за придбання компактора XCMG (при курсу долара 26,48грн.) (КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **2177,0****-****-**2177,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **2170,659****-****-**2170,659- | Проплата КП "Екоресурс" за договором фінансовго лізингу |
| 5 | Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ. Придбання нових контейнерів закритого типу для збору побутових відходів(КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **3000,0****3000,0****-**-- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-****-****-**-- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено  |
| 6 | Придбання спеціального транспорту для проведення миття та дезінфекції контейнерів(КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **3600,0****3600,0****-**-- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-****-****-**-- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 7 | Придбання спеціального транспорту для перевезення контейнерів для великогабаритних відходів(сміттєвоз з системою змінних кузовів (портального типу) (КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **1325,0****1325,0****-**-- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-****-****-**-- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 8 | Придбання спецтехніки для складування побутових відходів на потігоні ТПВ м. Калуша Івано-Франківської області(КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **4024,1****-****4024,1**-- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-****-****-**-- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 9 | Придбання спецавтотранспорту (сміттєвозів) для збору і транспортування побутових відходів у м. Калуші Івано-Франківської області(КП «Екоресурс») | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **5140,0****-****5140,0**-- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-****-****-**-- | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 10 | Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в урочищі Височанка м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)(УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **363,527****-****283,527****80,0**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету;- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **173,7078****-**172,80,934- | Покращення санітарно-технічного стану місць збору твердих побутових відходів |
|  | **Всього по розділу 1:** |  | **20471,758** |  | **3746,625** |  |
| **2. Збереження природно-заповідного фонду** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів** |
| 1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Сівка та Млинівка(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **821,0**--821,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,**- міського бюджету,**- інші джерела | **817,265**--817,265 | Згідно укладеного договрру № 307 від 10.08.2020р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 543 м/п русла р.Млинівка на вул. Братів Козаків |
| 2 | Очистка водовідвідних канав(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **600,0**--600,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,**- міського бюджету,**- інші джерела | **516,063**--**516,063** | Згідно укладеного договрру № 267 від 12.05.2020р. ТзОВ "Дорленд" на вул. Височанка (в районі дитячого майданчика та вул.Л.Курбаса), вул.Коперника, на кар"єрі (дачний масив), в мікрорайоні "Хотінь" (біля пекарні та біля залізниці), за АЗС "ОККО", в мікрорайоні "Загір"я" (вул.Богуна), вул.Київська (в районі кафе "Маріанна"), вул.Коперника-вул.Височанка, в мікрорайоні Підгірки - напроти стадіону, вул. Вітовського та вул. Фінська (в районі гаржів) проведено поглиблення водовідвідних канав |
| 3 | Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК0+00-ПК2+00, ПК3+69-ПК13+44) в м.Калуш Івано-Франківської області  (УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти ДержавногоБюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **200,0**--200,0- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
| 4 | Берегоукріплення річки Млинівка в житловому масиві Підгірки в м.Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)(УБРІ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **3500,0**-3500,0-- | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
| 5 | Реконструкція каналізаційної насосної станції № 3 на вул. Євшана в м. Калуш, Івано-Франківської області» (влаштування камери відключення, придбання та встановлення засувки ножової з одностороннім ущільненням А054 DN1600 PN10 з електроприводом, автоматизація камери відключення) (УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **5500,0**5500,0--- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
| 6 | Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації(УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **700,0**--700,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **676,78**--676,78- | Проведено капітальний ремонт аварійних ділянок мереж центральної господарсько-побутової каналізації на вул.Стуса,3;бул.Незалежності,6;вул.Стуса,8; вул.О.Тихого 2-4;пр.Л.Українки,8;вул.С.Стрільців,13; вул.Сівецька,7,вул.Б.Хмельницького,8 |
| 8 | Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізаціїТОВ «Карпатнафтохім» | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **249,86**---**249,86** | всього, з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,**- міського бюджету**,- інші джерела | **-**---**-** | Не виконано |
| 9 | Гідродинамічна очистка каналізаційних мереж на території підприємства ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ" | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **198,452****-****-**-**198,452** | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **132,823**---**132,823** | Виключення забруднення ґрунту та поверхневих водойм при транспортуванні стічних вод |
| 10 | Заміна трубопроводів виходу очищених стічних вод з відстійників кислотно-лужних стічних водТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ" | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **200,0****-****-**-200,0 | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **383,183**---383,183 | Унеможливлення попадання очищених стічних вод у ґрунтові води  |
| 11 | Реконструкція берегоукріплення р. Чечва в районі с. Пійло від ПК 1-48 та правого берега інфільтраційного басейну №1 на водозаборі «Добровляни» Калуського району Івано-Франківської області(УЖКГ, КП «Водотеплосервіс») | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **850,0****-****-**850,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
| 12 | Поточний ремонт мережі відведення дощових вод на вул. Роксолани, вул. Богуна, вул. М.Чурай | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **32,0****-****-**32,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **31,204**--31,204- | Згідно укладеного договрру № 328 від 07.09.2020р. ТОВ "Дорленд" на вул.Богуна, вул.М.Чурай та вул. Роксолани влаштовано 45 м/п водопропускних труб |
| 13 | Відновлення водопропускних труб на вул. Гайдамацька | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **47,0****-****-**47,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **46,787**--46,787- | Згідно укладеного договрру № 327 від 07.09.2020р. ТОВ "Дорленд" проведено ремонт водопропускних труб на вул.Гайдамацька |
| 14 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка (в районі моста на вул. Вороного) | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **49,471****-****-**49,471- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **49,471**--**49,471**- | Згідно укладеного договору № 360 від 09.10.20р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 83 м/п русла р.Млинівка в районі вул.Вороного |
| 15 | Очистка водовідвідної канави на вул. Орищака | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **49,50****-****-**49,50- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **49,5**--49,5- | Згідно укладеного договору № 359 від 09.10.20р. ТзОВ "Дорленд" проведено роботи з очищення та встановлення лотків, ремонту труб на вул.Орищака |
| 16 | Проведення робіт з упорядкування джерел та очищення русел на ВНС «Добровляни» | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **195,0****-****-**195,0- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **195,0**--195,0- | Послуги екскаватора для виконання земляних робіт |
| 17 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка (в районі вул. Тичини) | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **38,898****-****-****38,898**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **38,898**--**38,898**- | Згідно укладеного договору № 378 від 05.11.20р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 121 м/п русла р.Млинівка в районі вул.Тичини |
| 18 | Очистка водопропускних канав | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **49,0****-****-****49,0**- | **всього,** з них:- кошти Державного бюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **48,885**--**48,885**- | Згідно укладеного договору № 377 від 05.11.20р. ТзОВ "Дорленд" встановлено 31 шт. лотків на вул.Орищака, очищено та поглиблено водовідвідні канави на вул.Головацького та в с.Кропивник |
|  | **Всього по розділу 3:** |  | **13280,181** |  | **2985,859** |  |
| **4. Охорона атмосферного повітря** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Моніторинг навколишнього природного середовища** |
| **1** | Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник (Управління НС міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **176,473****-**176,473-- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **176,473**-176,473-- | ТзОВ «Ноосфера Групп» надано звіт про проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської територіальної громади, а саме було відібрано воду із 20 спостережних свердловин для визначення динаміки засолення водоносного горизонту та знято відмітки з 20-ти реперних знаків для визначення величини просідання земної поверхні |
|  | **Всього по розділу 5:** |  | **176,473** |  | **176,473** |  |
| **6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу** |
| 1. | Заходи з озеленення міста (придбання багаторічних зелених насаджень та декоративних рослин) (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **156,0****-**-156,0- | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-**---- | Не виконано |
|  | **Всього по розділу 6:** |  | **156,0** |  | **-** |  |
| **7. Інші напрями природоохоронної діяльності** |
| 1. | Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Калуської об'єднаної територіальної громади (УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **60,0**--60,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **60,0****-****-****-**60,0**-** | Згідно укладеного договору № 39 від 24.02.2020 року ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства ророблено Норми надання послуг з вивезення побутових відіходів на території Калуської міської ОТГ |
| 2. | Розробка схеми санітарної очистки та норм утворення твердих побутових відходів(УЖКГ міської ради) | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **190,0**--190,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **190,0****-****-**190,0**-** | Згідно договору № 40 від 24.02.2020р. ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" проведено збір та аналіз даних для розроблення схеми санітарного очищення Калуської міської ОТГ |
| 3. | Гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж(УЖКГ міської ради, КП «Водотеплосервіс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **500,0**--**500,0****-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **495,814****-****-**495,814**-** | Проведено гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж за адресами: вул.Долинська,11,37а,67,88; вул. Б.Хмельницького, 8,34,51,59; пр. Л.Українки, 8; вул.Драгоманова, 8; вул.Тихого, 7, вул. Стуса, 1; Хіміків, 40; С.Стрільців,19,21; Рубчака, 2; Тихого, 11. |
| 4. | Гідродинамічне прочищення зливової каналізації (УЖКГ, КП «Калушавтодор» | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **300,0**--300,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **289,235****-****-**289,235**-** | ТОВ "Рона інжиніринг" на підставі укладеного договору № 145 від 15.06.2020р. КП "Калушавтодор" проведено гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації на вул.С.Бандери та вул.Івано-Франківська |
| 5. | Закупівля люків для каналізаційних мереж(УЖКГ міської ради, КП «Водотеплосервіс») | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **70,0**--70,0**-** | **всього,** з них:- кошти Державногобюджету,- кошти обласного бюджету,- міського бюджету,- інші джерела | **-****-****-**-**-** | Не виконано |
|  | **Всього по розділу 7:** |  | **1 120,0** |  | **1035,049** |  |
| **Всього по Програмі** |  | **35204,412** |  | **7944,006** |  |

**Фінансування Програми ОНПС на 2020-2022 роки**

**за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Державний бюджет** | **Обласний бюджет** | **Міський бюджет** | **Інше фінансування** |
| Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. | Плантис. грн. | Профінансовано тис. грн. |
|  | **13425,0** | **-** | **13124,1** | **349,3** | **7517,0** | **5998,734** | **1138,312** | **1596,006** |

**Заступник начальника управління Олег Тарбєєв**

Л. Дзундза

6-05-01