**Інформація**

**про стан виконання міської Програми**

**за 2020 рік**

**Замовник Програми**: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 20.12.2019 року № 2802 (зі змінами).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/П | Зміст заходу | Визначені обсяги фінансування програми на 2020 р. (тис. грн.) | | Профінансовано за звітний період  (тис. грн.) | | Що зроблено |
| **1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів** | | | | | | |
| 1. | Нарощування дамб золошлаковідвалів  (ДП «Калуська ТЕЦ-Нова») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **490,0**  **-**  **-**  -  490,0 | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **1080,0**  **-**  **-**  -  1080,0 | Запобігання забруднення прилеглих територій золою та шлаком |
| 2. | Облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів  (УЖКГ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **104,131**  **-**  **-**  104,131  **-** | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **82,005**  **-**  **-**  **82,005**  - | Згідно договорів № 341 від 21.09.2020 року та № 387 від 06.11.2020р.  ФОП Майко облаштовано контейнерний майданчик на вул.Рубчака, 2 та на новому кладовищі вул.Височанка. |
| 3. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ  (УЖКГ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **248,0**  **-**  **-**  248,0  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **240,253**  **-**  **-**  240,253  - | Згідно укладених договорів № 1 від 22.01.2020р. ФОП Яніцька О.З. та № 367 від 21.10.2020р. КП "Ексервіс" проведено ліквідацію 1009 м.куб. стихійних сміттєзвалищ на території міста Калуша |
| 4 | Реконструкція, технічне переоснащення обладнання для полігонів ТПВ. Сплата фінансового лізингу за придбання компактора XCMG (при курсу долара 26,48грн.)  (КП «Екоресурс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **2177,0**  **-**  **-**  2177,0  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **2170,659**  **-**  **-**  2170,659  - | Проплата КП "Екоресурс" за договором фінансовго лізингу |
| 5 | Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ. Придбання нових контейнерів закритого типу для збору побутових відходів  (КП «Екоресурс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  Бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **3000,0**  **3000,0**  **-**  -  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  **-**  **-**  -  - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 6 | Придбання спеціального транспорту для проведення миття та дезінфекції контейнерів  (КП «Екоресурс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  Бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **3600,0**  **3600,0**  **-**  -  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  **-**  **-**  -  - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 7 | Придбання спеціального транспорту для перевезення контейнерів для великогабаритних відходів(сміттєвоз з системою змінних кузовів (портального типу)  (КП «Екоресурс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  Бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **1325,0**  **1325,0**  **-**  -  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  **-**  **-**  -  - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 8 | Придбання спецтехніки для складування побутових відходів на потігоні ТПВ м. Калуша Івано-Франківської області  (КП «Екоресурс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  Бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **4024,1**  **-**  **4024,1**  -  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  **-**  **-**  -  - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 9 | Придбання спецавтотранспорту (сміттєвозів) для збору і транспортування побутових відходів у м. Калуші Івано-Франківської області  (КП «Екоресурс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  Бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **5140,0**  **-**  **5140,0**  -  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  **-**  **-**  -  - | Коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не виділено |
| 10 | Рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в урочищі Височанка м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)  (УБРІ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  Бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **363,527**  **-**  **283,527**  **80,0**  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету;  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **173,7078**  **-**  172,8  0,934  - | Покращення санітарно-технічного стану місць збору твердих побутових відходів |
|  | **Всього по розділу 1:** |  | **20471,758** |  | **3746,625** |  |
| **2. Збереження природно-заповідного фонду** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів** | | | | | | |
| 1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Сівка та Млинівка  (УЖКГ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **821,0**  -  -  821,0  - | всього,  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти обласного бюджету,  **- міського бюджету,**  - інші джерела | **817,265**  -  -  817,265 | Згідно укладеного договрру № 307 від 10.08.2020р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 543 м/п русла р.Млинівка на вул. Братів Козаків |
| 2 | Очистка водовідвідних канав  (УЖКГ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **600,0**  -  -  600,0  - | всього,  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти обласного бюджету,  **- міського бюджету,**  - інші джерела | **516,063**  -  -  **516,063** | Згідно укладеного договрру № 267 від 12.05.2020р. ТзОВ "Дорленд" на вул. Височанка (в районі дитячого майданчика та вул.Л.Курбаса), вул.Коперника, на кар"єрі (дачний масив), в мікрорайоні "Хотінь" (біля пекарні та біля залізниці), за АЗС "ОККО", в мікрорайоні "Загір"я" (вул.Богуна), вул.Київська (в районі кафе "Маріанна"), вул.Коперника-вул.Височанка, в мікрорайоні Підгірки - напроти стадіону, вул. Вітовського та вул. Фінська (в районі гаржів) проведено поглиблення водовідвідних канав |
| 3 | Нове будівництво берегоукріплення річки Сівка (ПК0+00-ПК2+00, ПК3+69-ПК13+44) в м.Калуш Івано-Франківської області  (УБРІ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  Бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **200,0**  -  -  200,0  - | всього,  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  -  -  -  - | Не виконано |
| 4 | Берегоукріплення річки Млинівка в житловому масиві Підгірки в м.Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво)  (УБРІ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **3500,0**  -  3500,0  -  - | всього,  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  -  -  -  - | Не виконано |
| 5 | Реконструкція каналізаційної насосної станції № 3 на вул. Євшана в м. Калуш, Івано-Франківської області» (влаштування камери відключення, придбання та встановлення засувки ножової з одностороннім ущільненням А054 DN1600 PN10 з електроприводом, автоматизація камери відключення)  (УЖКГ,  КП «Водотеплосервіс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **5500,0**  5500,0  -  -  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  -  -  -  - | Не виконано |
| 6 | Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації  (УЖКГ,  КП «Водотеплосервіс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **700,0**  -  -  700,0  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **676,78**  -  -  676,78  - | Проведено капітальний ремонт аварійних ділянок мереж центральної господарсько-побутової каналізації на вул.Стуса,3;  бул.Незалежності,6;  вул.Стуса,8;  вул.О.Тихого 2-4;  пр.Л.Українки,8;  вул.С.Стрільців,13; вул.Сівецька,7,  вул.Б.Хмельницького,8 |
| 8 | Капітальний ремонт аварійних ділянок мереж централізованої господарсько-побутової каналізації  ТОВ «Карпатнафтохім» | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **249,86**  -  -  -  **249,86** | всього,  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  **- міського бюджету**,  - інші джерела | **-**  -  -  -  **-** | Не виконано |
| 9 | Гідродинамічна очистка каналізаційних мереж на території підприємства  ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ" | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **198,452**  **-**  **-**  -  **198,452** | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **132,823**  -  -  -  **132,823** | Виключення забруднення ґрунту та поверхневих водойм при транспортуванні стічних вод |
| 10 | Заміна трубопроводів виходу очищених стічних вод з відстійників кислотно-лужних стічних вод  ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ" | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **200,0**  **-**  **-**  -  200,0 | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **383,183**  -  -  -  383,183 | Унеможливлення попадання очищених стічних вод у ґрунтові води |
| 11 | Реконструкція берегоукріплення р. Чечва в районі с. Пійло від ПК 1-48 та правого берега інфільтраційного басейну №1 на водозаборі «Добровляни» Калуського району Івано-Франківської області  (УЖКГ,  КП «Водотеплосервіс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **850,0**  **-**  **-**  850,0  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  -  -  -  - | Не виконано |
| 12 | Поточний ремонт мережі відведення дощових вод на вул. Роксолани, вул. Богуна, вул. М.Чурай | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **32,0**  **-**  **-**  32,0  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **31,204**  -  -  31,204  - | Згідно укладеного договрру № 328 від 07.09.2020р. ТОВ "Дорленд" на вул.Богуна, вул.М.Чурай та вул. Роксолани влаштовано 45 м/п водопропускних труб |
| 13 | Відновлення водопропускних труб на вул. Гайдамацька | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **47,0**  **-**  **-**  47,0  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **46,787**  -  -  46,787  - | Згідно укладеного договрру № 327 від 07.09.2020р. ТОВ "Дорленд" проведено ремонт водопропускних труб на вул.Гайдамацька |
| 14 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка (в районі моста на вул. Вороного) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **49,471**  **-**  **-**  49,471  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **49,471**  -  -  **49,471**  - | Згідно укладеного договору № 360 від 09.10.20р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 83 м/п русла р.Млинівка в районі вул.Вороного |
| 15 | Очистка водовідвідної канави на вул. Орищака | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **49,50**  **-**  **-**  49,50  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **49,5**  -  -  49,5  - | Згідно укладеного договору № 359 від 09.10.20р. ТзОВ "Дорленд" проведено роботи з очищення та встановлення лотків, ремонту труб на вул.Орищака |
| 16 | Проведення робіт з упорядкування джерел та очищення русел на ВНС «Добровляни» | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **195,0**  **-**  **-**  195,0  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **195,0**  -  -  195,0  - | Послуги екскаватора для виконання земляних робіт |
| 17 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка (в районі вул. Тичини) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **38,898**  **-**  **-**  **38,898**  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **38,898**  -  -  **38,898**  - | Згідно укладеного договору № 378 від 05.11.20р. ТзДВ "Карпатнафтобуд" проведено роботи з очищення та поглиблення 121 м/п русла р.Млинівка в районі вул.Тичини |
| 18 | Очистка водопропускних канав | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **49,0**  **-**  **-**  **49,0**  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **48,885**  -  -  **48,885**  - | Згідно укладеного договору № 377 від 05.11.20р. ТзОВ "Дорленд" встановлено 31 шт. лотків на вул.Орищака, очищено та поглиблено водовідвідні канави на вул.Головацького та в с.Кропивник |
|  | **Всього по розділу 3:** |  | **13280,181** |  | **2985,859** |  |
| **4. Охорона атмосферного повітря** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Моніторинг навколишнього природного середовища** | | | | | | |
| **1** | Запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник  (Управління НС міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **176,473**  **-**  176,473  -  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **176,473**  -  176,473  -  - | ТзОВ «Ноосфера Групп» надано звіт про проведення екологічного моніторингу на території Калуської міської територіальної громади, а саме було відібрано воду із 20 спостережних свердловин для визначення динаміки засолення водоносного горизонту та знято відмітки з 20-ти реперних знаків для визначення величини просідання земної поверхні |
|  | **Всього по розділу 5:** |  | **176,473** |  | **176,473** |  |
| **6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу** | | | | | | |
| 1. | Заходи з озеленення міста (придбання багаторічних зелених насаджень та декоративних рослин) (УЖКГ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **156,0**  **-**  -  156,0  - | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  -  -  -  - | Не виконано |
|  | **Всього по розділу 6:** |  | **156,0** |  | **-** |  |
| **7. Інші напрями природоохоронної діяльності** | | | | | | |
| 1. | Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Калуської об'єднаної територіальної громади  (УЖКГ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **60,0**  -  -  60,0  **-** | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **60,0**  **-**  **-**  **-**  60,0  **-** | Згідно укладеного договору № 39 від 24.02.2020 року ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства ророблено Норми надання послуг з вивезення побутових відіходів на території Калуської міської ОТГ |
| 2. | Розробка схеми санітарної очистки та норм утворення твердих побутових відходів  (УЖКГ міської ради) | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **190,0**  -  -  190,0  **-** | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **190,0**  **-**  **-**  190,0  **-** | Згідно договору № 40 від 24.02.2020р. ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" проведено збір та аналіз даних для розроблення схеми санітарного очищення Калуської міської ОТГ |
| 3. | Гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж  (УЖКГ міської ради, КП «Водотеплосервіс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **500,0**  -  -  **500,0**  **-** | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **495,814**  **-**  **-**  495,814  **-** | Проведено гідродинамічне прочищення каналізаційних мереж за адресами: вул.Долинська,11,37а,67,88; вул. Б.Хмельницького, 8,34,51,59; пр. Л.Українки, 8; вул.Драгоманова, 8; вул.Тихого, 7, вул. Стуса, 1; Хіміків, 40; С.Стрільців,19,21; Рубчака, 2; Тихого, 11. |
| 4. | Гідродинамічне прочищення зливової каналізації  (УЖКГ, КП «Калушавтодор» | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **300,0**  -  -  300,0  **-** | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **289,235**  **-**  **-**  289,235  **-** | ТОВ "Рона інжиніринг" на підставі укладеного договору № 145 від 15.06.2020р. КП "Калушавтодор" проведено гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації на вул.С.Бандери та вул.Івано-Франківська |
| 5. | Закупівля люків для каналізаційних мереж  (УЖКГ міської ради, КП «Водотеплосервіс») | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **70,0**  -  -  70,0  **-** | **всього,**  з них:  - кошти  Державного  бюджету,  - кошти  обласного бюджету,  - міського бюджету,  - інші джерела | **-**  **-**  **-**  -  **-** | Не виконано |
|  | **Всього по розділу 7:** |  | **1 120,0** |  | **1035,049** |  |
| **Всього по Програмі** | |  | **35204,412** |  | **7944,006** |  |

**Фінансування Програми ОНПС на 2020-2022 роки**

**за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Державний бюджет** | | **Обласний бюджет** | | **Міський бюджет** | | **Інше фінансування** | |
| План  тис. грн. | Профінан  совано  тис. грн. | План  тис. грн. | Профінан  совано  тис. грн. | План  тис. грн. | Профінан  совано  тис. грн. | План  тис. грн. | Профінан  совано  тис. грн. |
|  | **13425,0** | **-** | **13124,1** | **349,3** | **7517,0** | **5998,734** | **1138,312** | **1596,006** |

**Заступник начальника управління Олег Тарбєєв**

Л. Дзундза

6-05-01