Інформація

про стан виконання міської Програми

за 2023 рік

Замовник Програми: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 29.09.2022 року № 1602 (зі змінами).

| № п/П | Зміст заходу | Передбачене фінансування в бюджеті на 2023 р. (тис. грн.) |  |  |  | Профінансовано за звітний період (тис. грн.) |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин на території Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 99,0 - - 99,0 - |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1,965 - - 1,965 - |  | Укладено договір з ПП Нижник Р.А.№1 від 19.12.2023 та передано на утилізацію 655 ламп розжарювання від закладів освіти |
|  | Всього по розділу 1: |  |  | 99,0 |  |  | 1,965 |  |  |
| 3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  |  | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 498,714 - - 498,714 - |  | Підрядними організаціями проведено очистку русла р. Млинівка на суму 498,714 тис.грн. зокрема: ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 08.09.2023р. № 143 проведено очистку 329 м/п русла р. Млинівка в районі вул.Старицького, Петлюри, Грабівського та Заньковецької на суму 110,0 тис.грн. ТзДВ "Карпатнафтобуд" згідно укладеного договору від 09.10.2023р. № 201 проведено ліквідацію намитого острова мулом зі сторони потічка з Височанки довжиною 35м/п та розчищено русло р. Млинівка протяжністю 55м/п в районі вул.Зелена на суму 135,514 тис.грн. ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 28.11.2023р. № 247 розчищено русло р.Млинівка в районі вулиць Саксаганського, Мартовича та Могильницького на суму 253,2 тис.грн. |
| 2 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  |  | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - - бюджет м.т.г, - інші джерела | 461,951 - - 461,951 - |  | ТзДВ "КАРПАТНАФТОБУД" згідно укладеного договору від 02.11.2023р. № 217 проведено роботи з очищення русла річки Сівка в межах міста Калуша орієнтовною протяжністю 110 м/п на вул. Чорновола (від вул. Помаранчевої Революції в сторону ДНЗ "Чебурашка" на суму 61,952 тис.грн. ТзОВ "МЕШ-ІНВЕСТ" проведено роботи з очищення русла р. Сівка в межах с. Сівка-Калуська |
| 3 | Очистка водовідвідних канав (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  |  | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 484,9 - - 484,9 - |  | ТзОВ "МЕШ-ІНВЕСТ" згідно укладених договорів проведено очищення водовідвідних канав на території Калуської МТГ загальною протяжністю 3783 м/п на суму 484,9 тис.грн., зокрема: згідно договору № 157 від 15.09.2023р. проведено очищення водовідвідних канав протяжністю 2285 м/п на суму 349,9 тис.грн. згідно договору № 230 від 06.11.2023р. проведено очищення водовідвідних канав на вул. Богомольця - 642 м/п, у с. Бабин Зарічний на вул.Шевченка - 321 м/п, у с. Вістова на вул. Польова - 175м/п на суму 135,0 тис.грн. |
|  | Всього по розділу 3: |  |  |  | 1500,0 |  | 1445,565 |  |  |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок над колишніми рудниками «Калуш», «Голинь» та «Ново-Голинь» | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 500,0 - - 500,0 - |  |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 500,0 - - 500,0 - | Проведено моніторингові дослідження згідно договору від 26.04.2023 № 4М з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу |
|  | Всього по розділу 5: |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 7. Інші напрями природоохоронної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розроблення нормативів питного водопостачання для населених пунктів Калуської міської територіальної громади (УЖКГ | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 98,0 - - 98,0 - |  |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 71,9 - - 71,9 - | - |
| 4 | Ліквідація (засипка) провальної воронки №14в на вул. Глібова в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 200,0 - - 200,0 - |  |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 81,129 - - 81,129 - | - |
|  | Всього по розділу 7: |  | 298,0 |  |  |  |  | 153,029 |  |
|  | Всього по Програмі: |  | 2397,0 |  |  |  |  | 2100,559 |  |