УКРАЇНА

# КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. С. Бандери, 28, м. Калуш Івано-Франківської обл., e-mail: unskl@email.ua код в ЄДРПОУ: 08519693, тел/факс (03472)6-00-26, тел. 6-68-42

24.04.2024   №  01.1-08/242на   №_________ від  ___________

Керуючому справами

виконавчого комітету,

голові редакційної колегії

Олегу САВЦІ

На виконання п.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної  інформації» просимо розмістити звіт про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки на офіційному веб-сайті Калуської міської ради в розділі «Екологія» «Бюджетні витрати на охорону навколишнього природного середовища» (додається).

Додаток: на 1 арк.

Заступник начальника управління				Олег ТАРБЄЄВ

Погоджено:

Секретар міської ради					Віктор ГІЛЬТАЙЧУК

Дзундза Людмила

6-05-01

Інформація

про стан виконання міської Програми

за 2023 рік

Замовник Програми: Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

Повна назва Програми, ким і коли затверджена: «Програма охорони навколишнього природного середовища Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затверджена рішенням Калуської міської ради від 29.09.2022 року № 1602 (зі змінами).

| № п/П | Зміст заходу | Передбачене фінансування в бюджеті на 2023 р. (тис. грн.) |  |  |  | Профінансовано за звітний період (тис. грн.) |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин на території Калуської міської територіальної громади | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 99,0 - - 99,0 - |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 1,965 - - 1,965 - |  | Укладено договір з ПП Нижник Р.А.№1 від 19.12.2023 та передано на утилізацію 655 ламп розжарювання від закладів освіти |
|  | Всього по розділу 1: |  |  | 99,0 |  |  | 1,965 |  |  |
| 3. Охорона і раціональне використання водних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  |  | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 498,714 - - 498,714 - |  | Підрядними організаціями проведено очистку русла р. Млинівка на суму 498,714 тис.грн. зокрема: ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 08.09.2023р. № 143 проведено очистку 329 м/п русла р. Млинівка в районі вул.Старицького, Петлюри, Грабівського та Заньковецької на суму 110,0 тис.грн. ТзДВ "Карпатнафтобуд" згідно укладеного договору від 09.10.2023р. № 201 проведено ліквідацію намитого острова мулом зі сторони потічка з Височанки довжиною 35м/п та розчищено русло р. Млинівка протяжністю 55м/п в районі вул.Зелена на суму 135,514 тис.грн. ТзОВ "ІС-ТРАНС" згідно укладеного договору від 28.11.2023р. № 247 розчищено русло р.Млинівка в районі вулиць Саксаганського, Мартовича та Могильницького на суму 253,2 тис.грн. |
| 2 | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  |  | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - - бюджет м.т.г, - інші джерела | 461,951 - - 461,951 - |  | ТзДВ "КАРПАТНАФТОБУД" згідно укладеного договору від 02.11.2023р. № 217 проведено роботи з очищення русла річки Сівка в межах міста Калуша орієнтовною протяжністю 110 м/п на вул. Чорновола (від вул. Помаранчевої Революції в сторону ДНЗ "Чебурашка" на суму 61,952 тис.грн. ТзОВ "МЕШ-ІНВЕСТ" проведено роботи з очищення русла р. Сівка в межах с. Сівка-Калуська |
| 3 | Очистка водовідвідних канав (УЖКГ міської ради) | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  |  | 500,0 - - 500,0 - | всього, з них: - кошти Державного бюджету, - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 484,9 - - 484,9 - |  | ТзОВ "МЕШ-ІНВЕСТ" згідно укладених договорів проведено очищення водовідвідних канав на території Калуської МТГ загальною протяжністю 3783 м/п на суму 484,9 тис.грн., зокрема: згідно договору № 157 від 15.09.2023р. проведено очищення водовідвідних канав протяжністю 2285 м/п на суму 349,9 тис.грн. згідно договору № 230 від 06.11.2023р. проведено очищення водовідвідних канав на вул. Богомольця - 642 м/п, у с. Бабин Зарічний на вул.Шевченка - 321 м/п, у с. Вістова на вул. Польова - 175м/п на суму 135,0 тис.грн. |
|  | Всього по розділу 3: |  |  |  | 1500,0 |  | 1445,565 |  |  |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок над колишніми рудниками «Калуш», «Голинь» та «Ново-Голинь» | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 500,0 - - 500,0 - |  |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 500,0 - - 500,0 - | Проведено моніторингові дослідження згідно договору від 26.04.2023 № 4М з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу |
|  | Всього по розділу 5: |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 7. Інші напрями природоохоронної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розроблення нормативів питного водопостачання для населених пунктів Калуської міської територіальної громади (УЖКГ | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 98,0 - - 98,0 - |  |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 71,9 - - 71,9 - | - |
| 4 | Ліквідація (засипка) провальної воронки №14в на вул. Глібова в м. Калуш Івано-Франківської області (нове будівництво) | всього, з них: - кошти Державного бюджету - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела | 200,0 - - 200,0 - |  |  | всього, з них: - кошти Державного бюджету; - кошти обласного бюджету, - бюджет м.т.г, - інші джерела |  | 81,129 - - 81,129 - | - |
|  | Всього по розділу 7: |  | 298,0 |  |  |  |  | 153,029 |  |
|  | Всього по Програмі: |  | 2397,0 |  |  |  |  | 2100,559 |  |