Додаток № 1 до Програми

Зведена  таблиця  заходів Програми

| № п/п | Заходи програми | Відповідальні виконавці, співвиконавці | Термін виконання |  | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Місце та обсяги впровадження |  | Очікувані результати та наслідки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Початок | Закінчення | Всього | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Місце | Обсяги | Результати | Наслідки |
| 1 | Впорядкування, технічне переоснащення реконструкція, рекультивація будівництво полігону для захоронення ТПВ(завершення будівництва І черги полігону) | КП ”Екосервіс” | 2013 | 2014 | 2997,5 | 2000,0 | 997,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оновлення парку сміттєвозних машин | КП ”Екосервіс” | 2013 | 2015 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Облаштування 15 закритих майданчиків для великогабаритних відходів | УЖКГ міської ради | 2013 | 2016 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 4 | Влаштування майданчиків під контейнери в приватному секторі | УЖКГ міської ради | 2013 | 2016 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |
| 5 | Проведення в дошкільних та загальноосвітніх закладах уроків щодо поводження з ТПВ | Управління освіти міської ради | 2013 | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ (придбання нових контейнерів закритого типу) | КП „Екосервіс” | 2013 | 2016 | 5200,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкція, технічне переоснащення, обладнання для полігону ТПВ (каток-компактор, екскаватор, бульдозер, самоскид) | КП „Екосервіс” | 2013 | 2015 | 4453,0 | 1800,0 | 1300,0 | 1353,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Виготовлення Схеми санітарної очистки міста | УЖКГ міської ради, КП «Екосервіс» | 2013 | 2014 | 50,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Будівництво другої черги полігону ТПВ | Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради | 2014 | 2015 | 4628,156 | - | 3000,0 | 1628,156 |  |  |  |  |  |
| 10 | Розробити проект рекультивації та закриття першої черги полігону ТПВ | Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, КП «Екосервіс» | 2014 | 2016 | 360,0 | - | 90,0 | 90,0 | 180,0 |  |  |  |  |
| 11 | Влаштування установки для проведення дезінфекції контейнерів | КП «Екосервіс» | 2013 | 2013 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Відновлювальні роботи насосної станції | КП «Екосервіс» | 2013 | 2013 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Влаштування дороги з твердим покриттям до полігону ТПВ | Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради, | 2013 | 2014 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Спеціальний транспорт для доставки контейнерів до місця проведення дезінфекції | КП «Екосервіс» | 2013 | 2013 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Влаштування на полігоні ваги для зважування відходів | Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради | 2013 | 2013 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведення в засобах масової інформації роз’яснення щодо поводження з ТПВ, виготовлення наочної агітації | Редакція міського телебачення, газета «Дзвони Підгір’я» | 2013 | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 23508,656 | 7970,0 | 8437,5 | 5496,156 | 1605,0 |  |  |  |  |

Заступник начальника УЖКГ						Микола Найда

Додаток № 2  до Програми

Заходи з впорядкування , технічного  переоснащення, реконструкції, рекультивації, будівництва полігонів для захоронення ТПВ

| №п/п | Район, місто | Найменування заходів, терміни виконання та обсяги фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ліквідація звалищ та санація територій |  | Облаштування |  | Технічне переоснащення |  | Реконструкція |  | Рекультивація |  | Будівництво |  |
|  |  | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансування тис. грн. | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансування тис. грн. | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансування тис. грн. | Термін (квартал рік) | Обсяги фінансування тис. грн. | Термін (квартал рік) | Обсяги фінансування тис. грн. | Термін (квартал, рік) | Обсяги фінансування тис. грн. |
| 1 | м. Калуш |  |  | 2013 | 1820,0 | 2013 | 1200,0 |  |  | 2013 | 1900,0 | 2014 | 7700,0 |
|  | Всього: |  |  |  | 1820,0 |  | 1200,0 |  |  |  | 1900,0 |  | 7700,0 |

Заступник начальника УЖКГ						Микола Найда

Додаток № 3  до Програми

Заходи  з  оновлення  парків  сміттєзбиральних   машин,  контейнерного  господарства, обладнання полігонів

| № п/п | Район, місто | Найменування заходу | Перша черга реалізації Програми |  |  |  | Друга черга реалізації Програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013р. |  | 2014р. |  | 2015р. |  | 2016р. |  |
|  |  |  | Необхідно закупити, од. | Загальна вартість тис. грн. | Необхідно закупити, од. | Загальна вартість тис. грн. | Необхідно закупити од. | Загальна вартість тис. грн. | Необхідно закупити од. | Загальна вартість тис. грн. |
| 1 | м. Калуш | Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 1000,0 | 1 | 1000,0 | 1 | 1000,0 |  |  |
|  |  | Реконструкція, технічне переоснащення та обладнання полігонів ТПВ (каток-компактор, екскаватор, бульдозер, самоскид) |  | 800,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  | Влаштування установки для проведення дезінфекції контейнерів | 1 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спеціальний транспорт для доставки контейнерів до місця проведення дезінфекції | 1 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього: |  | 2300,0 |  | 1400,0 |  | 1000,0 |  |  |

Заступник начальника УЖКГ						Микола Найда

Додаток № 4 до Програми

Заходи  нормативно – інструктивного забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні

| № п/п | Найменування заходів | Витрати за роками реалізації Програми , тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка Схеми санітарної очистки міста | 350,0 |  |  |  |
| 2 | Розробка проектної документації на проведення рекультивації І черги полігону ТПВ | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 3 | Розроблення нормативно-інструктивної бази |  |  |  |  |
| 4 | Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, листівок, плакатів, стендів, виставок тощо |  |  |  |  |
| 5 | Розроблення та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах |  |  |  |  |
| 6 | Організаційні заклади |  |  |  |  |
| 7 | Інші заходи з підготовки впровадження роздільного збирання ТПВ |  |  |  |  |
|  | Всього: | 440,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Секретар  міської  ради                                                                                                  						  Олександр  Челядин