УКРАЇНА

# КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

(сорокова сесія  шостого  демократичного  скликання)

###### РІШЕННЯ

від  06.06.2013   № 1949

Про  Програму енергоефективності

м. Калуша на 2013-2015 роки

З метою покращення належних та якісних послуг з водо-, теплопостачання, водовідведення, утримання багатоповерхових будинків, підвищення енергонезалежності об’єктів за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення відновлювальних енергоресурсів, у відповідності до Закону України «Про енергозбереження» (74/94/ВР), Указу Президента України від 28.07.2008р. № 679/2008  «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006р. № 145-р, керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму енергоефективності м. Калуша на 2013-2015 роки (додається).

- Начальникам управлінь та відділів міської ради, керівникам підприємств, організацій та установ забезпечити виконання заходів передбачених Програмою та щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним, подавати управлінню економічного розвитку міста міської ради (Юрій Соколовський) інформацію про стан їх виконання.

- Фінансовому управлінню міської ради (Марія Семенюк) щорічно при формуванні бюджету міста передбачити відповідне фінансування заходів Програми.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства; з питань будівництва та землеустрою; з питань розвитку промисловості і підприємництва, власності та екології, з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова							Ігор Насалик

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської  ради

від 06.06.2013р. №  1949

Секретар міської ради

Олександр Челядин

ПРОГРАМА

енергоефективності м. Калуша

на 2013-2015 роки

Калуш

2013р.

ПАСПОРТ

програми енергоефективності міста  Калуша на 2013 – 2015 роки

- Ініціатор замовлення програми (замовник): Калуська міська рада.

- Розробник програми: управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.

- Термін реалізації програми: 2013-2015 роки.

- Обсяг фінансування програми: 130688,52 тис.грн., в тому числі: 2013р. – 100266,02 тис.грн., 2014 р. – 2336,5 тис.грн., 2015 р. – 28086,0 тис.грн.,

5.	Очікувані результати виконання програми: виконання заходів Програми дозволить зменшити енергоємність продукції, рівень споживання енергоресурсів у бюджетній сфері та видатків міського бюджету на його оплату.

- Вступ

Програма енергоефективності міста Калуша на 2013-2015 роки (далі – Програма) розроблена управлінням економічного розвитку міста Калуської міської ради разом з іншими управліннями та відділами міської ради, підприємствами та організаціями міста на виконання вимог Закону України «Про енергозбереження» (74/94/ВР), Указу Президента України від 28.07.2008р. № 679/2008  «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року "Про стан реалізації державної  політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів", Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006р. № 145-р.

Головною метою Програми є: покращення належних та якісних послуг з водо-, теплопостачання, водовідведення, утримання багатоповерхових будинків та закладів бюджетної сфери, підвищення енергонезалежності об’єктів за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення відновлювальних енергоресурсів.

При цьому заплановано досягнення таких завдань:

- впровадження енергозберігаючих заходів та технологій в бюджетних установах та на підприємствах і організаціях міста;

- покращення якості послуг, які надаються населенню з водо-, теплопостачання та водовідведення;

- зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних зупинках;

- покращення експлуатаційних якостей багатоповерхових будинків міста;

- зменшення обсягів споживання природного газу за рахунок зменшення витрат та підвищення ефективності працюючого обладнання, переводу обладнання на альтернативне паливо;

- скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах за рахунок ефективного використання енергоносіїв, залучення альтернативних джерел енергії;

- скорочення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів.

В основу Програми покладені офіційні дані установ, організацій, методичні рекомендації Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Програма містить конкретні, важливі енергозберігаючі заходи, які передбачається впровадити в бюджетних закладах, житлово-комунальному господарстві, паливно-енергетичному комплексі та виробничій сфері міста.

Програма має обраховані показники планових обсягів фінансування на 2013-2015 роки. Акцент в управлінні енергоефективністю покладений в напрямку контролю за показниками, які забезпечують рух до виконання кінцевої мети Програми – підвищення ефективності використання енергоносіїв.

Основні проблеми галузі:

- недостатнє фінансування енергозберігаючих заходів та проектів;

- щорічне зростання цін на енергоносії.

Головні цілі Програми:

Проведення ефективної енергозберігаючої політики, основними складовими якої є: модернізація обладнання, заміна і реконструкція котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні та в будівлях міста; зменшення витрат і втрат енергоносіїв за рахунок їх ефективного використання; контроль за споживанням енергоресурсів в бюджетних установах.

На завершення реалізації Програми повинно бути досягнуто забезпечення економії бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок впровадження відповідних заходів та проектів.

Житлово-комунальне господарство:

Програма спрямована на забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх галузях економіки  міста, поліпшення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів господарюючими суб’єктами і населенням міста. Зростання цін на газ, електроенергію, вугілля та інші види палива, надзвичайна зношеність та застарілість котельного, теплообмінного, електричного, газового обладнання, інженерних мереж та будівлях міста спонукають шукати нові підходи до розв’язання проблеми.

Основними напрямами є організація заходів та проведення ряду робіт, які б забезпечили:

- покращення теплопостачання, водопостачання, а також якості питної води;

- поступове зменшення втрат води, теплової енергії, які при існуючому стані трубопроводів значно перевищують нормативні;

- підвищення надійності експлуатації електроенергетичного обладнання та зменшення його енергоспоживання, що в свою чергу зменшить складову частку електроенергії в загальній структурі витрат на виробництво одиниці продукції;

- покращення якості надання послуг з утримання багатоповерхових будинків методом теплової санації.

Заходи щодо програми енергоефективності в сфері

житлово-комунального господарства

(тис. грн.)

| №п/п | Назва заходу | Місце знаходження | Загальна кошто-рисна вар-тість |  | Потреба в коштах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Короткий зміст та обґрунтування проекту, результат впрова-дження |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013р. |  |  |  |  |  |  | 2014р. |  |  |  | 2015р. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | Міський бюджет |  | Інші кошти |  | Державний бюджет |  |  | Міський бюджет |  | Державний бюджет |  | Міський бюджет |  |  |  |  |
| 1. | Проведення повної теплової санації панельних житлових будинків (15 багатоквартирних будинків) | м. Калуш | 27372,0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 27372,0 |  | - |  | Економія енергоресурсів |  |  |
| 2. | Реконструкція станції свердловинно-вакуумного водозабору «Добровляни» (Блоки 1, 2, 3) | м. Калуш | 61600,0* |  | - |  | - |  | 61600,0* |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | Зменшення виробничих витрат на експлуатацію систем водопостачання за рахунок покращення гідравліки мережі, зменшення втрат води |  |  |
| 3. | Заміна водопроводу Ø400мм | вул. Винниченка-Грушевського | 1982,5 |  | - |  | - |  |  |  | 1982,5 |  |  |  |  | - |  | - |  | Підвищення якості надання послуг з водопостачання |  |  |
| 4. | Реконструкція водопровідних та каналізаційних колодязів з влаштування люків з композитного матеріалу | м. Калуш | 500,0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | 500,0 |  | - |  | Покращання безпечної експлуатації мереж міста |  |  |
| 5. | Розроблення та затвердження Схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення міста | м. Калуш | 275,0 |  |  |  |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості надання послуг, економія енергоносіїв |  |  |
| 6. | Розроблення та затвердження проекту оптимізованої схеми теплопостачання міста | м. Калуш | 132,0 |  |  |  |  |  | 132,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості надання послуг, економія енергоносіїв |  |  |
| 7. | Переведення вуличного освітлення на світлодіодні світильники | м. Калуш | 16000,0 |  | 16000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Економія електроенергії |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  | 107861,5 |  | 16000,0 |  | - |  | 62007,0 |  |  | 1982,5 |  | - |  | 27872,0 |  | - |  |  |  |

*- кошти Світового Банку

Промисловість:

Дана Програма призначена для практичного використання в процесах керування господарством підприємств, зокрема раціоналізації сфери споживання паливно-енергетичних ресурсів. Основними складовими Програми є розробка балансів виробництва та споживання ПЕР, визначення потенціалу енергозбереження і розробка комплексу заходів.

З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в глобальному масштабі проводяться різні заходи, покликані зменшити кількість споживаної енергії у промисловості.

Основні напрями енергозбереження для промислових підприємств   м. Калуша:

- впровадження норм питомих втрат енергоносіїв на одиницю виробленої продукції і здійснення контролю за ними;

- виведення з технологічних процесів енергоємного обладнання;

- зниження енергоємності продукції, що виробляється підприємством;

- забезпечення більш ефективного режиму експлуатації обладнання;

- впровадження регульованих електроприладів з використання перетворювачів частоти. Це дає значну економію електроенергії (25-30% від об’єму спожитої електроенергії), дозволяє оптимізувати технологічні процеси, що в свою чергу, забезпечує відчутну економію сировини та енергоресурсів і сприяє вирішенню проблем стійкого енергозбереження.

Заходи щодо програми енергоефективності

по промислових підприємствах:

| №п/п | Назва заходу | Місцезнаходження | Загальна кошторисна вартість (тис. грн.) |  | Потреба в коштах (тис. грн.) |  |  | Короткий зміст та обґрунтування проекту, результат впровадження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013р. | 2014р. | 2015р. |  |
|  |  |  | всього | залишок на 01.01.13р. |  |  |  |  |
| 1. | Проведення робіт по наладці режимів роботи технологічних котлів | ТОВ "Синтра" | 40 | 40 | 20 | 20 | - |  |
| 2. | Ремонт та ущільнення воріт і дверей к-су А-4 | ТОВ "Синтра" | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3. | Заміна електроламп розжарення, дуго ртутних ламп на енергозберігаючі | ТОВ "Синтра" | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4. | Заміна водогрійного котла КСВ 1,0 на більш економічний | ТОВ "Синтра" | 330 | 330 | 330 | - | - |  |
| 5. | Заміна вікон та дверей виробничих приміщень | ТОВ «Синтелон УА» | 160 | 110 | 80 | 30 |  | Економія тепла, зменшення спалювання природного газу |
| 6. | Встановлення металогалогенових світильників з LED –лампами | ТОВ «Синтелон УА» | 250 | 120 | 30 | 40 | 50 | Економія електро-енергії |
| 7. | Встановлення системи автоматичного вимкнення електроосвітлення | ТОВ «Синтелон УА» | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | Економія Електро-енергії |
| 8. | Заміна трубопроводів промислової води | ТОВ «Синтелон УА» | 300 | 300 | 50 | 100 | 150 | Економія води |
| 9. | Використання промислової води для виробництва пари | ТОВ «Синтелон УА» | 150 | 150 | - | 150 | - | Економія коштів за рахунок різниці ціни води |
| 10. | Встановлення електричного локального опалення та локальних електроводо-нагрівачів в побутових приміщеннях | ТОВ «Синтелон УА» | 50 | 50 | 50 | - | - | Економія тепла, зменшення спалювання природного газу для нагрівання приміщень |
| 11. | Реконструкція системи теплопостачання ПрАТ «ЛУКОР» і ТОВ «Карпатнафтохім» | Виробничі потужності ПрАТ «ЛУКОР» і ТОВ «Карпатнафтохім» | 21898,69 | 21685,02 | 21685,02 | - | - | Переведен-ня відділених об’єктів ПрАТ «ЛУКОР» і ТОВ «Карпатнафтохім» на автономне теплопоста-чання та реконструк-ція системи теплопро-водів |
| ВСЬОГО |  |  | 23225,69 | 22827,02 | 22259,02 | 354 | 214 |  |

Фінансове забезпечення Програми:

Реалізація заходів буде здійснюватись за рахунок коштів підприємств, інвесторів, банківських кредитів, у закладах бюджетної сфери та у сфері житлово-комунального господарства – за рахунок коштів міського, обласного та Державного бюджетів та інших джерел.

Очікувані результати виконання Програми:

Виконання заходів Програми дозволить суттєво зменшити рівень споживання енергоресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та видатків міського  бюджету на їх оплату.