**Звіт**

**про роботу управління житлово-комунального господарства**

**Калуської міської ради за лютий місяць 2021 року**

Протягом лютого місяця 2021 року на розгляд управління житлово-комунального господарства надійшло 156 вхідних документів від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, з них 25 документів від вище стоячих органів влади, 14депутатських звернень, 7 інформаційних запитів. Створено 184 вихідних документи.

Зокрема по відділах управління житлово-комунального господарства проведено наступну роботу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ВІДДІЛ БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ** |  |
| **№** **п/п** | **Проведені заходи, виконані роботи, придбані матеріальні ресурси** | **Використано коштів,****тис.грн.** |
| 1 | Прийнято виконані роботи з утримання та прибирання доріг, скверів, площ та тротуарів, ремонту та очищення зливової каналізації, озеленення міста | 2788,361 |
| 2 | Прийнято виконані роботи з утримання та охорони кладовищ на вул. Височанка | 76,428 |
| 3 | Прийнято виконані роботи з утримання вуличного освітлення та світлофорних об’єктів міста | 1102,273 |
| 4 | В електронній системі закупівель оголошено відкриті торги з публікацією англійської мови на закупівлю послуги «[Поточний ремонт доріг міста та старостинських округів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23505046)» очікуваною вартістю 9 млн.грн. | - |
| 5 | В електронній системі закупівель оголошено відкриті торги з публікацією англійської мови на закупівлю послуги «[Оплата послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою (нанесення та відновлення дорожньої розмітки)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23620854)» очікуваною вартістю 900,00 тис.грн. | - |
| 6 | В електронній системі закупівель оголошено відкриті торги з публікацією англійської мови на закупівлю послуги «[Поточний ремонт міжквартальних проїздів та тротуарів](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23621590)» очікуваною вартістю 5 млн.грн. | - |
| 7 | В електронній системі закупівель оголошено відкриті торги з публікацією англійської мови на закупівлю послуги «[Поточний ремонт доріг струменевим методом](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23622067)» очікуваною вартістю 2350млн. грн. | - |
| 8 | Підготовлено Технічне завдання; Проект тендерної документації; протоколи, необхідні для проведення закупівлі; Проект договору щодо закупівлі за кодом ДК 021:2015 - [90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24323352)  («Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади») за процедурою відкриті торги. | - |
| 9 | В електронній системі закупівель оголошено відкриті торги на закупівлю послуги «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади)» очікуваною вартістю 300,00 тис.грн. |  |
| 10 | З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. N 1266 підготовлено обґрунтування щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Млинівка на території Калуської міської територіальної громади». |  |
| 11 | Підготовлено Технічне завдання; Проект тендерної документації; протоколи, необхідні для проведення закупівлі; Проект договору щодо закупівлі за кодом ДК 021:2015 - [90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям («Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади»)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24362220) за процедурою відкриті торги. |  |
| 12 | В електронній системі закупівель оголошено відкриті торги на закупівлю послуги («Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади)» очікуваною вартістю 300,00 тис.грн. |  |
| 13 | Підготовлено обґрунтування щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади». |  |
| 14 | Підготовлено Технічне завдання; Проект тендерної документації; протоколи, необхідні для проведення закупівлі; Проект договору щодо закупівлі за кодом ДК 021:2015 - [90640000-5 Послуги з очищення та спорожнення стічних канав («Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади»)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24443188)  за процедурою відкриті торги. |  |
| 15 | В електронній системі закупівель оголошено відкриті торги на закупівлю послуги «Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади» очікуваною вартістю 600,00 тис.грн. |  |
| 16 | Підготовлено обґрунтування щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі послуги «Очистка водовідвідних канав на території Калуської міської територіальної громади». |  |
| 17 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі послуги з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин. Оголошено закупівлю послуги «Оплата послуг з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин» за ID: UA-2021-02-22-010945-b велектронній системі публічних закупівель «Prozorro»*.* Перевірено пропозицію учасника ФОП Овчар М.М. на відповідність вимогам згідно ЗУ «Про публічні закупівлі» та визначено його переможцем по даній закупівлі. |  |
| 18 | Заключено угоду на «[Поточний ремонт сходів на вул.Січинського» з ФОП Паньком М.Т. на суму 16,368 тис.грн.](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24176849)  |  |
| 19 | Заключено угоду [на поховання осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів з КП «Ритуальна служба»](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24076817) на суму 29, 965 тис.грн. |  |
| 20 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів в м. Калуші Івано-Франківської області». Оголошено закупівлю за ID: UA-2021-02-16-005175-a в](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24050042)[електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі.](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24050042) |  |
| 21 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт та встановлення лавок в м. Калуші Івано-Франківської області»).](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617)  Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-16-003089-aв електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. |  |
| 22 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на «Капітальний ремонт дитячого майданчика «Бастіон» на вул.Драгоманова,6 в м.Калуші Івано-Франківської області».](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-10-008105-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Чехрієм А.С.  |  |
| 23 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на «Капітальний ремонт дитячого майданчика «Дитячі мрії» на пр.Л.Українки,15 та 15б в м.Калуші Івано-Франківської області».](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617)  Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-10-003999-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі, заключено угоду з ТОВ «Констуктив ІФ». |  |
| 24 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[[Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дитячого майданчика "Руханка" на вул.Пушкіна, 9А в м.Калуші Івано-Франківської області».](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23850289)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено закупівлю спрощену за ID: UA-2021-02-10-002825-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Серафимович М.М. |  |
| 25 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт об’єкту благоустрою "Безпечне дитинство" на вул. Пушкіна, 3, 3б в м. Калуші Івано-Франківської області"».](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-10-002008-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Серафимович М.М. |  |
| 26 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[[Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Благоустрій дитячого майданчика (капітальний ремонт) на пр.Л.Українки, 1-9 в м.Калуші Івано-Франківської області»)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23849051) .](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-10-002466-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Чехрієм А.С. |  |
| 27 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на "Капітальний ремонт вулиці Січових Стрільців у с. Сівка-Калуська Калуської міської територіальної громади") .](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-10-001774-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Серафимович М.М. |  |
| 28 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт дитячого майданчика в с.Кропивник Калуської міської територіальної громади".](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-10-000721-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Серафимович М.М. |  |
| 29 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дитячого майданчика "Пустунчики" на вул. Каракая,4 в м. Калуші Івано-Франківської області".](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-09-012663-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ТОВ «Конструктив ІФ». |  |
| 30 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[[Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на «Капітальний ремонт тротуарів вул. Степана Бандери (від вул. Івано-Франківська до вул. Степана Бандери, 98) в м. Калуші Івано-Франківської області").](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23781255)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-08-011609-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Чехрієм А.С. |  |
| 31 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[[Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на "Капітальний ремонт тротуарів вул. Б.Хмельницького (від вул. Б.Хмельницького, 3 до вул. О.Тихого) в м. Калуші Івано-Франківської області".](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23781255)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-08-011240-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Серафимович М.М. |  |
| 32 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[[[Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на «Капітальний ремонт тротуарів від пр. Л.Українки, 86 до вул. Біласа і Данилишина, 10 в м. Калуші Івано-Франківської області)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23778383)".](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23781255)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: ID: UA-2021-02-08-010830-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Серафимович М.М. |  |
| 33 | Підготовлено протоколи тендерного комітету щодо внесення закупівель в річний план закупівель. |  |
| 34 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[[[Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на «Капітальний ремонт пішохідних доріжок на новому кладовищі на вул.Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області».](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23695343)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23781255)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-05-004002-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Серафимович М.М. |  |
| 35 | Підготовлено протоколи, оголошення та Проект Договору по закупівлі проектних робіт «[[[Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи на «Капітальний ремонт адмінприміщення на новому кладовищі на вул.Височанка в м.Калуші Івано-Франківської області».](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23781255)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23854494)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/24044617) Оголошено спрощену закупівлю за ID: UA-2021-02-04-011594-a в електронній системі публічних закупівель «Prozorro». Перевірено документи учасників та визначено переможця по даній закупівлі. Заключено угоду з ФОП Серафимович М.М. |  |
| 36 | Заключено угоду на послугу «[Оплата послуг з розробки схеми організації дорожнього руху вул.Євшана (в районі повороту на провулок Шкільний)](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/23606107) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ-ГРУП ПРОЕКТ» на суму 6,00 тис.грн. |  |
| 37 | Підготовлено проект рішення «Про внесення змін до Програми капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо – мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2021 рік». |  |
| 38 | Підготовка звіту по Програмі капітального ремонту та утримання об»єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства за 2020 рік |  |
| 39 | Підготовка інформації щодо ліквідації наслідків негоди (ожеледиці) по Калуській об’єднаній територіальній громаді. |  |
| 40 | Підготовлено Аналітичну довідку про проведену роботу та виконання основних завдань галузі і вжиті заходи щодо забезпечення доведених завдань за лютий 2021 рік. |  |
| 41 | Підготовлено проект виконавчого комітету «Про координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху». |  |
| 42 | Підготовлено проект виконавчого комітету «Про проведення конкурсу з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території Калуської міської територіальної громади». |  |
| 43 | Підготовлено проект виконавчого комітету «Про  затвердження  Схеми санітарного очищення Калуської міської територіальної громади». |  |
| 44 | Підготовлено проект розпорядження міського голови «Про створення комісії з визначення місць для встановлення контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів на території Калуської міської територіальної громади»  |  |
| 45 | Складено 15 приписів за порушення Правил благоустрою та утримання території міста Калуша |  |
| 46 | Щоденне обстеження території міста з метою перевірки стану утримання об’єктів благоустрою, санітарно-технічного стану територій, розміщення малих архітектурних форм та об’єктів зовнішньої реклами і недопущення порушень правил благоустрою. |  |
| 47 | Підготовка інформації про виконані роботи відділу для розміщення на офіційному веб-сайті Калуської міської ради |  |
| 48 | Підготовка актів приймання робіт після проведеного капітального ремонту |  |
| 49 | Видано 4 аварійних та 2 планових дозволів на проведення земляних робіт  |  |
| 50 | Участь у: |  |
| - у проведенні обстеження будинковолодінь, які можуть бути підтоплені під час сильних проливних дощів; |  |
| - засіданні тендерного комітету; |  |
| - засіданні тимчасової комісії зі складання переліку дитячих майданчиків (елементів) з визначенням їх технічного стану на території Калуської міської територіальної громади;  |  |
| * засідання комісії з демонтажу малих архітектурних форм;
 |  |
| - з визначення місць для встановлення контейнерних майданчиків для збору ТПВ на території Калуської міської територіальної громади; |  |
| - засіданні комісії з обстеження зелених насаджень; |  |
| 51 | Розглянуто листи, заяви мешканців, депутатські звернення в кількості 108 шт. і підготовлено проекти відповідей на них. |  |
| **відділ капітального ремонту житлового фонду та об'єктів комунального господарства** |
| **№ п/п** | **Проведені заходи, виконані роботи,** **придбані матеріальні ресурси** | **Використано коштів,** **тис. грн.** |
|  | **Участь у роботі:** |  |
| 1. | - комісії з обстеження санітарно-технічного стану квартир (будинків) |  |
| 2. | -засідання тендерного комітету |  |
| 3. | -комісії з обстеження зелених насаджень |  |
| 4. | -Підготовка листів – претензій до підрядних організацій, де діють гарантійні зобов’язання з вимогою усунення виявлених дефектів. |  |
| 5. | -з визначення видів та обсягів робіт з капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу та з прийняття їх в експлуатацію після проведення капітального ремонту |  |
| 6. | -Розгляд звернень громадян та депутатських звернень , підготовка відповідей. |  |
| 7. | -Підготовка звітів по програмах. |  |
| 8. | -Підготовка документів до змін по Програмах. |  |
| 9. | -Підготовка аналітичної довідки в Управління економічного розвитку. |  |
| 10. | -Підготовка інформації до звіту по охороні природного навколишнього середовища для управління надзвичайних ситуацій. |  |
| 11. | - Підготовка документації для спрощеної закупівлі по експертному обстеженню пасажирських ліфтів. |  |
| 12 | -Підготовка звіту про виконання робіт із капітального ремонту житлового фонду міста за 2020 рік. |  |
| 13. | -Підготовка приблизних кошторисів із капітального ремонту мереж теплопостачання житлових будинків .  |  |
| 14. | -Підготовка проекту рішення виконавчого комітету (про міжвідомчу комісію) з обстеження санітарно-технічного стану квартир. |  |
| 15. | -Підготовка переліку ліфтів які підлягають експертному обстеженню в 2021році. |  |
| 16. | -Підготовка переліку ліфтів які підлягають технічним оглядам в 2021році. |  |
| 17. | -Підготовка переліку квартир в яких є необхідність проведення герметизації панельних швів в 2021році. |  |
| 18. | - Підготовка протоколів для надання матеріальної допомоги для встановлення автономного опалення.  |  |
| 19. | -Підготовка актів приймання робіт після проведеного капітального ремонту. |  |
| 20. | - Участь в робочій комісії в інвентаризації дитячих майданчиків та спортивних згідно розпорядження міського голови, підготовка інформації. |  |
| 21. | -Підготовка документації яка підлягає знищенню згідно номенклатури. |  |
| 22. | -Опрацювання пропозицій із капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, наданих управляючими компаніями.  |  |
| 23. | - Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища за 2020р. |  |
| 24. | -Проведено спрощену закупівлю на «Проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків міста Калуша на 2021 рік». |  |
| **відділ фінансування та бухгалтерського обліку**  |
| **№ п/п** | **Проведені заходи, виконані роботи,** **придбані матеріальні ресурси** | **Використано коштів,** **тис. грн.** |
| 1 | Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації в кількості 1 шт. |  |
| 2 | Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за 2020 рік |  |
| 3 | Нарахування та виплата заробітної плати працівникам УЖКГ за лютий 2021 р |  |
| 4 | Прийнято до оплати та опрацьовано Акти виконаних робіт, наданих послуг, отриманих товарів . |  |
| 5 | Підготовлено платіжних доручень в кількості 30 шт. на загальну суму 712 396,55 грн в лютому 2021р |  |
| 6 | Підготовлено розподілів бюджетних асигнувань в кількості 22 шт. в лютому 2021р на загальну суму 8 587 027,13 грн |  |
| 7 | Реєстрація 13 договір з організаціями в лютому 2021 р |  |
| 8 | Звіт з праці комунальних підприємств міста за січень 2021 р |  |
| 9 | Звіт про фінансові результати дебіторська кредиторська заборгованість комунальних підприємств міста за січень 2021року |  |
| 10 | Підготовлено паспортів бюджетних програм на 2021 р в кількості 14шт. |  |
| 11 | Аналіз виконаних та профінансованих робіт з підрядними організаціями по кодах економічної класифікації за січень 2021 року.  |  |
| 12 | Підготовлено довідок змін до кошторисів та планів асигнувань згідно рішень сесії в кількості 10 шт |  |
| 13 | Розрахунки з кредиторами та дебіторами, ведення руху коштів за рахунками  |  |
| 14 | Аналіз руху матеріальних цінностей  |  |
| 15 | Формування меморіальних ордерів згідно бухгалтерських документів в кількості 21 шт. |  |
| 16 | Здійснення банківських операцій пов’язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей  |  |
| 17 | Опубліковано та оприлюднено 13 Договори на Єдиному веб-порталі Еdata |  |
| 18 | Оприлюднено інформацію з використання публічних коштів згідно Актів виконаних робіт, наданих послуг, отриманих товарів та занесено на Єдиному веб-порталі Еdata  |  |
| 19 | Підготовлено Акт введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів 1 шт. |  |
| 20 | Підготовлено листи про зміни в бюджет міста в кількості 3 шт. |  |
| 21 | Підготовлено бухгалтерські довідки щодо балансової вартості в кількості 6 шт.  |  |
| 22 | Підготовлено та видано 6 довідки про нараховану заробітну плату за 2020 рік працівникам УЖКГ |  |
| 23 | Підготовка Актів встановлення в кількості 1 шт |  |
| 24  | Участь у роботі засідання тендерного комітету |  |
| 25 | Участь у роботі засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого) |  |
| 26 | Підготовка Звітів про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) в кількості 12 шт. |  |
| 27 | Розглянуто листи комунальних підприємств та підготовлено проекти відповідей. |  |
| 28  | Підготовка пропозицій на фінансування бюджетних коштів та надання інформації щодо фінансування згідно актів виконаних робіт, наданих послуг, отриманих товарів в кількості 30 шт. |  |
| 29 | Підготовлено АВІЗО на безкоштовну передачу в кількості 4 шт |  |
| 30 | Звіт про економію коштів та енергоносіїв |  |
| 31 | Підготовлено реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів ) бюджетних коштів в кількості 5 шт. |  |
| 32 | Підготовлено реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів )бюджетних коштів в кількості 5 шт. |  |
| 33 | Довідка про фактичне нарахування заробітної плати працівникам УЖКГ міської ради |  |
| 34 | Затверджений та оприлюднений річний план закупівель у порядку, передбаченому згідно ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» в електронній системі закупівель по 3 договорах. Складено 3 протокольних рішення Уповноваженої особи.  |  |
| **Відділ житлової політики та роботи із споживачами** |
| 1. |  Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. |  |
| 2. | Організовано та проведено засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради на якому розглянуто заяви громадян про укладення договору найму на квартиру комунальної власності територіальної громади міста та дозволу на реєстрацію місця проживання. Оформлено протокол засідання комісії. |  |
| 3. |  Організовано та проведено засідання громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради на якому розглянуто заяви громадян про надання їм ліжко-місць/кімнат в гуртожитках комунальної власності територіальної громади міста. Оформлено протокол засідання комісії. |  |
| 4 | Укладено договори найму на квартири комунальної власності міста на підставі протоколів засідань громадської комісії. |  |
| 5. |  Опрацьовано первинні документи по рішенню виконкому за 23.02.2021 року. Внесено дані до: книг обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень, списків черговості; облікових справ громадян. Сформовано архівні документи. |  |
| 6. | Надано письмові відповіді на звернення громадян по результатах їх розгляду громадською комісією з житлових питань. |  |
| 7. | Надано письмові відповіді на звернення громадян з питань діяльності відділу. Підготовлено та відправлено інформацію про пільгові категорії громадян (інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та учасників АТО, ВПО, дітей-сиріт), що перебувають на квартирному обліку за місцем проживання в міськвиконкомі на запити облдержадміністрації, управління соціального захисту населення міської ради, інформаційні запити. |  |
| 8. | Прийнято участь у засіданні міської комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб |  |
| 9. | Зареєстровано 98 звернень від громадян, що надійшли до УЖКГ міської ради (в т.ч 21 звернень з ЦНАП, 1 звернення з колл – центру, 1-телефонна «Гаряча лінія» ). Опрацьовано інформацію, надану ТОВ «М-Монтаж», ТОВ УК «Теплодім», ТОВ УК «Комфорт-Дім», комунальними підприємствами міста по зверненнях громадян та підготовлено проекти відповідей на них. Всього оформлено та відправлено громадянам 83 відповідей на їх звернення. |  |
| 10. | Ведення усного прийому громадян (систематично) з питань діяльності відділу. |  |
| 11. | Ведення контролю (систематично) за виконанням звернень громадян. |  |
| 12. | Ведення табелю обліку робочого часу працівників УЖКГ міської ради. |  |
| 13. | Ведення кадрового діловодства управління. |  |
| 14. | Сформовано звіт про роботу УЖКГ міської ради за січень 2021 року. |  |
| 15. | Оформлено свідоцтва на право власності на житло та інші документи з приватизації житла госпрозрахункового відділу приватизації державного житла при УЖКГ міської ради. |  |
| 16.  | Проведено перевірку та візування договорів та проектів рішень сесій міської ради з питань діяльності управління, наказів начальника управління, відповідей на інформаційні запити. |  |
| 17.  | Прийнято участь в засіданні тендерного комітету **.** |  |
| 18.  | Прийнято участь у загальних зборах мешканців житлового будинку на вул. Малицькій, 9, надано методично-консультативну допомогу у підготовці документації для створення та реєстрації ОСББ . |  |
| 19. | Надання консультацій та роз'яснень (систематично) громадянам Закону України "Про особливості здійснення права власності у будинку", "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про житлово-комунальні послуги" та чинного житлового законодавства. |  |

Начальник УЖКГ міської ради Юрій Рекунов

Бідюк Ю

Селедець О.

Долинська О.

Гриців М.