«10.04.2026 р. відділом закупівель УЖКГ Калуської міської ради в системі публічних закупівель «Prozorro» на веб-порталі Уповноваженого органу prozorro.gov.ua розміщено оголошення щодо закупівлі послуги «Поточний ремонт вулиць та доріг Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області», UA-2026-04-10-007298-a очікуваною вартістю 9 000 000,00 грн. за процедурою відкриті торги (з особливостями), (надалі – «Закупівля»).

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р.   № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі, повідомляємо:

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Згідно з Переліком послуг по ремонту та відновленню об’єктів благоустрою відповідно до договірних зобов’язань на 2026 рік на об’єкт: «Поточний ремонт вулиць та доріг Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області» передбачено бюджетні призначення в сумі       9 300 000,00 (Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської ради територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 04.07.2025 № 3307, із внесеними змінами від 31.03.2026  № 5098).

- Обґрунтування очікуваної вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість щодо закупівлі «Поточний ремонт вулиць та доріг Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області» визначена на підставі кошторисної документації на дану послугу, із врахуванням  передбачених бюджетних призначень у 2026 році.

- Технічні та якісні характеристики  предмета закупівлі: Послуги повинні бути надані відповідно до Технічної специфікації:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на закупівлю послуги :

«Поточний ремонт вулиць та доріг Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області», за кодом ДК 021:2015 - (45230000-8) Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

| № з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Розділ 1 |  | ДОРОЖНІЙ ОДЯГ |  |  |  |
| 1 | КР18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 5,42 |  |
| 2 | С311-3-М | Перевезення сміття до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 433,6 |  |
| 3 | КБ27-12-5ЗМ тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | 100м3 | 0,3 |  |
| 4 | С1421-9603 | Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000 | м3 | 37,8 |  |
| 5 | КР18-58-1ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 Кемм=1,2 Котв=1,2 | Розливання в'яжучих матеріалів, емульсії бітумної ЕКШ-50 (розхід 0,6 л/м2) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1т | 3,252 |  |
| 6 | С111-1901 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 3,34956 |  |
| 7 | КР18-21-1ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100т | 6,504 |  |
| 8 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 656,904 |  |
| 9 | КР18-21-2ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 Кемм=1,2 Котв=1,2 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100т | 0,48 |  |
| 10 | С1421-9837 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 48,48 |  |
| Розділ 2 |  | ДОПОМІЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 11 | ДБ1-4-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Засипання промоїн і просідань щебенем [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м3 | 10 |  |
| 12 | С1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 5 |  |
| 13 | С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 5 |  |
| 14 | С1421-9450 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше | м3 | 2 |  |
| 15 | КР16-91-2 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 70 мм | кільце | 4 |  |
| 16 | К585521-Л032 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні | шт | 3 |  |
| 17 | К585521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні | шт | 3 |  |
| 18 | КР16-90-3 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 5 |  |
| 19 | КР16-90-4ЗМ | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 4 |  |
| 20 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий "або еквівалент з композитного матеріалу" | шт | 4 |  |
| 21 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,626 |  |
| 22 | С311-3-М | Перевезення сміття до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,626 |  |
| Розділ 3 |  | БОРТОВИЙ КАМІНЬ |  |  |  |
| 23 | КР18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 8 |  |
| 24 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,6 |  |
| 25 | КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди | 100 т | 0,55 |  |
| 26 | С311-3-М | Перевезення сміття до 3 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 57,6 |  |
| 27 | КР18-29-2ЗМ тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 Кемм=1,2 Котв=1,2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100м | 8 |  |
| 28 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,472 |  |
| 29 | С1416-8684А | Дорожній бордюр БР100.30.15 | шт | 800 |  |

Основні характеристики асфальту:

Гаряча асфальтобетонна суміш повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (із змінами) та нормативних актів України на даний вид товару.

Примітка:

Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника на кожну партію асфальту надати сертифікат/паспорт якості або інший документ, який підтверджує якість асфальту встановленим вимогами нормативних актів України на даний вид товару;

Виконавець повинен забезпечити контроль якості кожної партії асфальту, що постачається та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості асфальту спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вимоги до надання послуг:

  - Місце надання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

  - Після завершення робіт Виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

  - Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

  - Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

  - Виконавець повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

  - Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Виконавець власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

# Детальна інформація щодо умов закупівлі «Поточний ремонт вулиць та доріг Калуської міської територіальної громади Івано-Франківської області», розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: до 00:00 год. 18 квітня 2026р.

Начальник УЖКГ міської ради 	                                                                             Тарас ФІЦАК

Погоджено:

Заступник міського голови

________________ Богдан БІЛЕЦЬКИЙ