
Впродовж 2025 року виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами задля належного утримання житлово-комунального господарства  реалізувалися цільові програми.

Програма капітального ремонту та утримання об’єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калуської міської територіальної громади на 2025-2027 роки
93 802, 222 тис. грн – роботи з капітального та поточного ремонту;
        12 116,443  тис. грн – послуги з поточного ремонту об’єктів благоустрою. 

Комунальними підприємствами з Програми освоєно 78 617,227 тис. грн на  утримання дорожньо-мостового та зеленого господарства, утримання кладовищ, а також на утримання мереж вуличного освітлення, зокрема:

КП «Калушавтодор» – 57 014,887 тис. грн;
КП «Ритуальна служба» – 1 461,309 тис. грн;
КП «Міськсвітло»: – 20 141,031 тис. грн.

Підрядними організаціями проведено:

· капітальний ремонт об’єктів благоустрою на території нового кладовища (вул. Височанка) –  1 215,614 тис. грн;
-  влаштування острівця безпеки в районі Калуського ліцею №10 – 332,527   тис. грн;
- коригування кошторисної документації на влаштування острівця безпеки на проспекті Лесі Українки (в районі автобусної зупинки “Гімназія”) – 5,727 тис. грн;
- ремонт території (благоустрій) біля приміщення ЦНАП – 1 359,977 тис. грн.

Розроблено схему організації дорожнього руху для встановлення комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в с. Голинь та схему організації дорожнього руху на вулиці Ринкова в місті Калуші – 154,707 тис.грн.


Програма реалізації флагманського проєкту створення безбар’єрних маршрутів у Калуській міській територіальній громаді “РУХ БЕЗБАР’ЄРІВ” у 2025 році – 56,598 тис, грн. Розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти капітальний ремонт тротуару на вул. Долинській та тротуару на вул.Каракая в м Калуші.

Програма охорони навколишнього природного середовища 
на 2023-2025 роки – 1 049,329 тис. грн.
· Виготовлено ПКД на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Сівка на території Калуської міської територіальної громади;
· Придбано насос занурювального для відкачування фільтрату DM-20-55-11/2 та ультразвукового лічильника ЕРГОМЕРА-125БА-Б10-Ду50/В1/10/1, 6МПа/50*С/НС-RMZQ63R100 (виконано для стічних вод);
· Облаштовано майданчики для збору твердих побутових відходів;
·      Придбано 2 перемикачі з моторизованих приводом, вбудованим контролером  і дисплеєм – 448,875 тис.грн.

Чотири лапи FOUR PAWS
З 14 липня до 01 серпня 2025 року міжнародні фахівці з організації “Чотири лапи” (FOUR PAWS), які працюють у різних країнах світу для захисту тварин простерилізували 250 тварин з метою контролю за популяцією безпритульних тварин гуманним шляхом, а також поліпшення умов життя, як для чотирилапих, так і мешканців міста.
[bookmark: _Hlk228888631][bookmark: _GoBack]Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств на 2025 рік – 13 291,013 тис. грн.
Придбано обладнання та механізми для комунальних підприємств:
КП “Міськсвітло” – табло контролю швидкості;       
КП “Калушавтодор” – трактор, відвал гідроповоротний (трактор ENEY TB504 з відвалом гідроповоротним КОПАРТС - 3 шт.), міні-навантажувач TDC120, дорожню фрезу TDC FD 450.20 (навантажувач TDC1201 з підвісним обладнанням.
КП “Екоресурс” – бульдозер гусеничний (вживаний) самохідний, марки CASE, модель 185ОК, с/н ННА 185 LPH7HC51108. 2007 р.в.
КП «Калуська енергетична компанія» – насос-дозатор на станцію вимірювання та знезараження; трактор колісний, тракторний самоскидний причіп 2ТСП- 8. 

Проведено капітальні ремонти:

- аварійних ділянок мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вул. С. Стрільців, Будівельників, 1, Драгоманова, 10, Грушевського;
-    мереж водопостачання та водовідведення на вул. Б. Хмельницького.
·  будівель гуртожитків на вул. Рубчака, 5,Богдана Хмельницького, 8,Січових Стрільців, 34б, Олекси Тихого, 11, Коновальця, 24.

Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Калуської територіальної громади. Профінансовано 2 383,61 тис. грн, в тому числі співфінансування мешканців 461,30 тис. грн:

Проведено капітальний ремонт:
-  покрівлі житлового будинку на пл. Героїв України,13;
-  покрівлі житлового будинку на пр. Лесі Українки,13;
-  покрівлі житлового будинку на вул. Малицької,3;
-  покрівлі житлового будинку на вул. Підвальна, 2а;
- електричних мереж житлового будинку на вул. С. Стрільців,3;
- електромереж житлового будинку на вул. Винниченка, 6;
- ліфтового обладнання (30од.)

Проведено 110 періодичних технічних оглядів ліфтів. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтового обладнання (5 проектів).
Відповідно до Програми проведено дератизаційні роботи в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша 222 житлових будинках площею 170,574 тис. м кв.

Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» - 18 976,676 тис. грн.

Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Управляюча компанія «Добродім» на 2025 рік - 3197,203 тис. грн.

Програма фінансової підтримки комунального підприємства “ВОДОТЕПЛОСЕРВІС” на 2025 рік - 246,46 тис. грн.

Програма для забезпечення виконання рішень суду комунальним підприємством «Калуська енергетична Компанія” 2025 рік - 4 971,989 тис. грн. (Згідно з рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 23.01.2025 у справі № 909/857/24 проведено оплату).

Програма відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги КП “Калуська енергетична Компанія” за 2025 рік проведено оплату - 1637,331 тис. грн.

Програма компенсації боргових зобов'язань комунальному підприємству “Калуська енергетична Компанія” Калуської міської ради на 2025-2026 роки використано 1000,000 тис. грн на оплату за послуги з очищення стічних вод згідно договору про надання послуг з очищення господарсько-побутових стічних вод ТОВ “КАРПАТНАФТОХІМ”.
Програма “Енергодім Калуш” за 2025 рік відшкодовано частину прийнятних витрат ОСББ “Незалежність К”, пов'язаних із здійсненням заходів із енергоефективності в житловому будинку на бульварі Незалежності,4 на суму 1 710,170 тис. грн.  
Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Калуській територіальній громаді за 2025 рік профінансовано на 2 009,662 тис. грн. (кошти з бюджету КТГ - 1 845,616 тис. грн., кошти ОСББ - 164,046 тис. грн)

